İÇİNDEKİLER

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sayfa No** |
| **GENEL İCMAL (Müstakil+Muhtelif Yatırımların Sektörel Dağılımı) ………….** | **1** |
| **Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı (Müstakil Projeler İcmal) ……………..** | **2-8** |
| **Yatırımların Kuruluşlara Göre Sektörel Dağılımı (Müstakil Projeler İcmal) .…** | **9-38** |
| **Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı (Müstakil Projeler İcmal) …………………** | **39** |
| **Tarım Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ………………………………………………...** | **40-41** |
| **Madencilik Sektörü (Müstakil+Muhtelif) …………………………………………..** | **42-45** |
| **İmalat Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ……………………………………………….** | **46-49** |
| **Ulaştırma Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ……………………………………………** | **50-57** |
| **Enerji Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ………………………………………………..** | **58-61** |
| **Turizm Sektörü** **(Müstakil+Muhtelif) ………………………………………………** | **62-63** |
| **Konut Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ……………………………………………….** | **64-67** |
| **Eğitim Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ………………………………………………..** | **68-79** |
| **Sağlık Sektörü (Müstakil+Muhtelif) ………………………………………………...** | **80-82** |
| **Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü (Müstakil+Muhtelif) …………………………….** | **83-117** |
| **Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı (Müstakil+Muhtelif Projeler) …………** | **118-183** |
| **Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı (Müstakil+Muhtelif Projeler) ……………….** | **184-192** |
| **Belediyelerin 2018 Yılı Yatırım Ödenekleri ……………………………………….** | **193** |

***YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI***

**(Müstakil ve Muhtelif Projeler İcmal) (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TARIM** | **10** | **2.692.785** | **806.819** | **44.513** |
| **MADENCİLİK** | **9** | **1.914.532** | **1.351.051** | **501.652** |
| **İMALAT** | **15** | **168.847** | **81.685** | **56.162** |
| **ENERJİ** | **19** | **375.475** | **55.931** | **106.206** |
| **ULAŞTIRMA** | **52** | **8.692.533** | **5.460.664** | **1.208.546** |
| **KONUT** | **15** | **50.224** | **11.550** | **28.684** |
| **EĞİTİM** | **97** | **3.846.887** | **1.531.374** | **543.873** |
| **SAĞLIK** | **19** | **1.886.883** | **625.408** | **671.655** |
| **TURİZM** | **5** | **68.851** | **55.075** | **11.776** |
| **D.K.H.** | **289** | **13.899.509** | **5.838.609** | **3.056.550** |
|  |  |  |  |  |
| **ANKARA** | **530** | **33.596.526** | **15.818.166** | **6.229.617** |
| **MUHTELİF İLLER** | **86** | **30.229.898** | **14.109.282** | **2.875.899** |
| **GENEL TOPLAM** | **616** | **63.826.424** | **29.927.448** | **9.105.516** |

(\*) *2018 Yılı Yatırım Programına Kuruluşların Yatırım Programları kesinleştiği takdirde kesinleşen projeleri dahil edilecektir.*

Not : *Bu kitapçık; 15 Ocak 2018 tarih ve 30302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018 Yılı Yatırım Programı’ ndaki,*

*Müstakil Proje Numarası olan ve ANKARA İLİ VE MÜŞTEREK İLLERE YÖNELİK KURUM VE KURULUŞ YATIRIMLARI*

*kapsamaktadır.*

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(Müstakil Projeler ) (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TOPLAM** | **530** | **33.596.526** | **15.818.166** | **6.229.617** |
| **ADALET BAKANLIĞI** | **4** | **80.000** | **12.500** | **27.500** |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI** | **28** | **775.443** | **335.213** | **136.344** |
| **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK.** | **5** | **86.417** | **3.562** | **72.105** |
| **ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI** | **3** | **20.691** | **0** | **16.313** |
| **ANKARA DOĞAL ELEK. ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GEN. MÜD.** | **1** | **60** | **0** | **60** |
| **ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | **8** | **160.258** | **65.458** | **50.000** |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** | **21** | **729.739** | **329.955** | **184.845** |
| **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** | **6** | **278.149** | **162.824** | **40.010** |
| **ATATÜRK KÜL.DİL VE T.Y.K. BŞK.** | **1** | **455** | **0** | **455** |
| **ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ** | **4** | **5.017** | **0** | **4.858** |
| **AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI** | **3** | **6.443** | **0** | **6.443** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **BASIN-YAYIN VE ENFOR. GN. MD.** | **1** | **3.233** | **0** | **3.233** |
| **BİLGİ TEKN. VE İLETİŞİM KUR. BŞK.** | **2** | **195.893** | **162.893** | **33.000** |
| **BİLİM, SANAYİ VE TEK. BAK.LIĞI** | **11** | **58.449** | **43.910** | **4.890** |
| **CEZA İNF. KUR. TUTUKEV. İŞYURTLARI KUR. BŞK.** | **1** | **34.000** | **0** | **3.400** |
| **CUMHURBAŞKANLIĞI** | **1** | **1.470.000** | **1.218.800** | **210.000** |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.** | **14** | **360.573** | **166.399** | **66.471** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK.LIĞI** | **31** | **290.237** | **96.536** | **74.182** |
| **DANIŞTAY BAŞKANLĞI** | **2** | **5.208** | **0** | **5.208** |
| **DHMİ GN. MD.** | **6** | **301.098** | **161.716** | **31.500** |
| **DEVLET MALZ. OFİSİ GN.MÜD.** | **5** | **22.000** | **0** | **13.500** |
| **DEVLET OPERA VE BAL. GN. MD.** | **1** | **20.000** | **0** | **6.880** |
| **DEVLET PERSONEL BŞK.** | **3** | **7.554** | **409** | **4.472** |
| **DEVLET SU İŞLERİ GN. MD.** | **1** | **1.218.943** | **615.105** | **63.551** |
| **DEVLET TİYATROLARI GN. MD.** | **1** | **10.000** | **4.200** | **4.000** |
| **DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI** | **7** | **740.020** | **73.356** | **148.444** |
| **DİYANET İŞLERİ BŞK.** | **7** | **179.390** | **36.288** | **102.224** |
| **EKONOMİ BAKANLIĞI** | **1** | **18.645** | **0** | **18.645** |
| **ELEKTRİK ÜR. A. Ş. GEN. MÜD.** | **2** | **111.000** | **70.853** | **33.000** |
| **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **3** | **130.000** | **125.063** | **1.000** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BŞK.** | **1** | **2.900** | **0** | **2.900** |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAK. BK.** | **13** | **84.042** | **5.614** | **57.128** |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | **15** | **531.106** | **183.113** | **164.010** |
| **GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI** | **6** | **285.501** | **105.883** | **145.107** |
| **GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI** | **2** | **5.715** | **1.500** | **4.215** |
| **GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | **7** | **462.227** | **316.588** | **98.746** |
| **GÖÇ İDARESİ GN. MD.** | **2** | **90.150** | **57.000** | **24.150** |
| **GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI** | **9** | **32.136** | **2.000** | **13.900** |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | **15** | **637.912** | **336.103** | **190.220** |
| **HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU** | **1** | **3.316** | **0** | **3.316** |
| **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI** | **2** | **14.020** | **0** | **14.020** |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | **19** | **1.512.676** | **491.052** | **358.371** |
| **JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI** | **1** | **500** | **0** | **500** |
| **KALKINMA BAKANLIĞI** | **5** | **74.208** | **3.958** | **64.950** |
| **KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞDENETÇİLİĞİ** | **1** | **3.085** | **0** | **3.085** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI** | **1** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **KAMU GÖZETİMİ, MUH. VE DEN. STAND. KUR.** | **2** | **32.000** | **2.000** | **8.000** |
| **KAMU İHALE KURUMU** | **2** | **137.775** | **0** | **50.000** |
| **KARAYOLLARI GN.MD.** | **7** | **935.629** | **154.339** | **67.002** |
| **KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **8.500** | **0** | **8.500** |
| **KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ. İŞL. GEL. VE DES. İDAR.BŞK.** | **4** | **61.706** | **40.235** | **2.731** |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | **12** | **735.730** | **392.822** | **41.216** |
| **MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **4** | **637.186** | **519.361** | **69.330** |
| **MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GEN. MÜD.** | **4** | **100.030** | **44.950** | **32.580** |
| **MALİYE BAKANLIĞI** | **3** | **184.502** | **119.969** | **30.500** |
| **MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | **12** | **123.250** | **33.730** | **6.671** |
| **METEOROLOJİ GN.MD.** | **2** | **29.301** | **1** | **2.001** |
| **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI** | **1** | **500.000** | **20.000** | **35.000** |
| **MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.** | **2** | **4.887** | **500** | **4.387** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN. MD.** | **1** | **10.296** | **0** | **10.296** |
| **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI** | **4** | **91.124** | **2.256** | **87.048** |
| **ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **1** | **2.436.756** | **691.045** | **40** |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | **15** | **436.681** | **269.790** | **45.936** |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | **20** | **563.159** | **445.209** | **55.322** |
| **ÖSYM BAŞKANLIĞI** | **2** | **50.606** | **5.500** | **206** |
| **ÖZELLEŞTİRME İD.BSK.** | **1** | **1.700** | **0** | **1.700** |
| **RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI** | **1** | **13.546** | **0** | **13.546** |
| **REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **11.505** | **0** | **11.505** |
| **SAĞLIK BAKANLIĞI** | **9** | **1.188.747** | **407.622** | **396.057** |
| **SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI** | **2** | **3.302** | **0** | **3.302** |
| **SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI** | **3** | **63.800** | **5.900** | **27.000** |
| **SERMAYE PİYASASI KUR. BŞK.** | **1** | **1.550** | **0** | **1.550** |
| **SİVİL HAVACILIK GN.MD.** | **2** | **2.933** | **0** | **2.933** |
| **SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.** | **11** | **393.070** | **24.763** | **160.201** |
| **SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **2** | **565.068** | **114.300** | **38.241** |
| **SÜMERHOLDİNG A. Ş. GN. MÜD.** | **1** | **200** | **0** | **200** |
| **TAPU VE KADASTRO GN.MD.** | **4** | **882.631** | **566.612** | **82.400** |
| **TARIM İŞLETMELERİ GN. MD.** | **1** | **100** | **0** | **100** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TCDD İŞLETMESİ GN.MD.** | **4** | **1.520.911** | **1.133.996** | **284.569** |
| **TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GN. MD.** | **1** | **50** | **0** | **50** |
| **TEDAŞ GN.MD.** | **1** | **183.974** | **0** | **24.000** |
| **TEİAŞ GN.MD.** | **3** | **98.500** | **51.817** | **9.200** |
| **TETAŞ GN.MD.** | **2** | **1.800** | **0** | **1.800** |
| **TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN. MD.** | **1** | **143.976** | **79.026** | **28.508** |
| **TRT GENEL MD.** | **1** | **30.500** | **0** | **3.000** |
| **TÜİK BŞK.** | **7** | **168.125** | **103.200** | **37.175** |
| **TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GN. SEK.** | **1** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **TÜRK DİL KURUMU BŞK.** | **2** | **76500** | **398** | **300** |
| **TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)** | **1** | **2787** | **0** | **2.787** |
| **TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **5.230** | **0** | **5.230** |
| **TÜRK TARİH KURUMU BŞK.** | **4** | **5.974** | **1.810** | **1.279** |
| **TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | **2** | **4.440** | **0** | **4.440** |
| **TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **1.606** | **0** | **0** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TÜRKİYE BİLİMLER AKAD. BŞK.** | **3** | **11.025** | **4.305** | **2.334** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞT. KURUMU** | **25** | **1.433.150** | **605.865** | **221.796** |
| **TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI** | **2** | **250.210** | **0** | **239.000** |
| **TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞ.** | **1** | **14.400** | **0** | **14.400** |
| **TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GN. MÜD.** | **2** | **1.174.722** | **760.698** | **413.744** |
| **TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ** | **3** | **6.640** | **3.852** | **2.014** |
| **TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİ. BŞK.** | **1** | **20.000** | **0** | **9.000** |
| **TÜTÜN VE ALKOL Pİ. DÜZ. KUR.** | **1** | **13590** | **0** | **13.590** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAK.** | **30** | **5.874.398** | **4.010.612** | **814.788** |
| **ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI** | **1** | **11.003** | **0** | **11.003** |
| **YARGITAY BAŞKANLIĞI** | **3** | **1.259.371** | **2.832** | **271.993** |
| **YURT DIŞI TÜRKLER VE AK. TOP. BŞ** | **2** | **12.550** | **11.000** | **1.550** |
| **YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.** | **2** | **3.415** | **0** | **3.415** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(Müstakil Projeler İcmal ) (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **GENEL TOPLAM** | **530** | **33.596.526** | **15.818.166** | **6.229.617** |
| **TARIM SEKTÖRÜ** | **10** | **2.692.785** | **806.819** | **44.513** |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜD. | 1 | 810 |  | 810 |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜD. | 1 | 205 |  | 205 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 4.571 | 2.110 | 700 |
| TARIM İŞLETMELERİ GN. MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 100 |  | 100 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN. MÜD. | 1 | 143.976 | 79.026 | 28.508 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 42.000 | 1.704 | 10.000 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 2.436.756 | 691.045 | 40 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 17.000 |  | 1.700 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 27.397 | 17.964 | 450 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 19.970 | 14.970 | 2.000 |
| **MADENCİLİK SEKTÖRÜ** | **9** | **1.914.532** | **1.351.051** | **501.652** |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 8.700 |  | 2.500 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 18.000 | 1.500 | 8.500 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA. | 1 | 5.907 |  | 5.907 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD. | 1 | 76.000 | 70.853 | 3.000 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MD. | 1 | 482.170 | 482.169 | 1 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MD. | 1 | 129.033 | 35.831 | 48.000 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MD. | 1 | 20.000 |  | 20.000 |
| TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 21.282 | 18.258 | 2.744 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **MADENCİLİK SEKTÖRÜ** | | | | |
| TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1.153.440 | 742.440 | 411.000 |
| **İMALAT SEKTÖRÜ** | **15** | **168.847** | **81.685** | **56.162** |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜD. | 1 | 1.002 |  | 1.002 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 38.735 | 36.735 | 2.000 |
| SÜMERHOLDİNG A. Ş. GENEL MÜD. | 1 | 200 |  | 200 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD. | 1 | 7.000 |  | 3.500 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD. | 1 | 7.500 |  | 5.000 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD. | 1 | 3.000 |  | 2.000 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD. | 1 | 2.000 |  | 1.500 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD. | 1 | 2.500 |  | 1.500 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. | 1 | 650 |  | 650 |
| MAKİNA VE KİMYA END. KUR. GN. MD. | 1 | 2.275 |  | 2.275 |
| MAKİNA VE KİMYA END. KUR. GN. MD. | 1 | 36.215 | 32.585 | 3.630 |
| MAKİNA VE KİMYA END. KUR. GN. MD. | 1 | 27.540 | 9.365 | 15.675 |
| MAKİNA VE KİMYA END. KUR. GN. MD. | 1 | 34.000 | 3.000 | 11.000 |
| TÜRK AKREDİTASYON KUR. GN. SEKR. | 1 | 1.000 |  | 1.000 |
| TÜRK AKREDİTASYON KUR. GN. SEKR. | 1 | 5.230 |  | 5.230 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ** | **52** | **8.692.533** | **5.460.664** | **1.208.546** |
| TCDD İŞLETMESİ GN.MD. | 1 | 17.024 |  | 17.024 |
| TCDD İŞLETMESİ GN.MD. | 1 | 1.226.675 | 1.009.130 | 217.545 |
| TCDD İŞLETMESİ GN.MD. | 1 | 124.602 | 124.602 |  |
| TCDD İŞLETMESİ GN.MD. | 1 | 152.610 | 264 | 50.000 |
| TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GN. MD. | 1 | 50 |  | 50 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 15.116 | 9.541 | 5.575 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 10.000 |  | 5.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 10.000 |  | 4.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 1.881 | 1.681 | 200 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 10.000 |  | 5.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 3.211 | 870 | 1.850 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD. | 1 | 12.460 | 10.960 | 500 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD. | 1 | 2.977 | 595 | 1.489 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD. | 1 | 2.664 | 1.164 | 500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ** |  | | | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD. | 1 | 177.997 | 148.997 | 29.000 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD. | 1 | 100.000 |  | 1 |
| METEOROLOJİ GN.MD. | 1 | 301 | 1 | 1 |
| METEOROLOJİ GN.MD. | 1 | 29.000 |  | 2.000 |
| SİVİL HAVACILIK GN.MD. | 1 | 456 |  | 456 |
| SİVİL HAVACILIK GN.MD. | 1 | 2.477 |  | 2.477 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 105.249 | 24.471 | 10.000 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 113.617 | 56.186 | 5.000 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 295.000 | 41.454 | 10.000 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 40.391 | 32.226 | 2.000 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 273.373 | 2 | 20.000 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 1.600 |  | 20.000 |
| KARAYOLLARI GN.MD. | 1 | 106.399 |  | 2 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 35.909 | 20.589 | 2.298 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 8.700 | 1.900 | 580 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 1.158 | 940 | 218 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 35.500 |  | 2.294 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 2.677 | 1.077 | 1.130 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 285.961 | 276.526 | 9.435 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 245.976 | 243.725 | 2.251 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 615.812 | 598.166 | 17.646 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 1.399.521 | 1.077.571 | 162.785 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 1.855.416 | 1.231.965 | 389.608 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 223.095 | 158.757 | 64.338 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 196.480 | 187.686 | 8.794 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 639.601 |  | 96.030 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 29.106 |  | 4.366 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 49.942 | 47.605 | 2.337 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 51.532 | 50.499 | 1.033 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 67.372 | 67.372 |  |
| BASIN-YAYIN VE ENFORMAS. GN. MD. | 1 | 3.233 |  | 3.233 |
| TRT GENEL MD. | 1 | 30.500 |  | 3.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 22.691 | 10.391 | 12.300 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 4.807 | 2.307 | 1.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 9.500 |  | 3.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 27.264 | 21.444 | 4.200 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 2.000 |  | 1.000 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 1 | 13.650 |  | 6.000 |
| **ENERJİ SEKTÖRÜ** | **19** | **375.475** | **55.931** | **106.206** |
| ANKARA DOĞAL ELEK. ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GEN. MÜD. | 1 | 60 |  | 60 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 3.150 |  | 975 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 6.240 |  | 6.240 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 6.631 |  | 6.631 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ENERJİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 755 |  | 755 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 510 |  | 510 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 7.420 | 120 | 2.150 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 4.372 | 2.072 | 2.100 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 4.722 | 1.922 | 1.050 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 17.250 |  | 17.250 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | 1 | 3.485 |  | 3.485 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD. | 1 | 35.000 |  | 30.000 |
| TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KUR. BŞK. | 1 | 1.606 |  |  |
| TEDAŞ GN.MD. | 1 | 183.974 |  | 24.000 |
| TEİAŞ GN.MD. | 1 | 56.000 | 50.000 | 4.200 |
| TEİAŞ GN.MD. | 1 | 29.500 | 17 | 3.000 |
| TEİAŞ GN.MD. | 1 | 13.000 | 1.800 | 2.000 |
| TETAŞ GN.MD. | 1 | 1.550 |  | 1.550 |
| TETAŞ GN.MD. | 1 | 250 |  | 250 |
| **TURİZM SEKTÖRÜE** | **5** | **68.851** | **55.075** | **11.776** |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 500 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 3.410 | 3.160 | 250 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 3.000 | 474 | 2.526 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 3.000 |  | 1.500 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 58.441 | 51.441 | 7.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **KONUT SEKTÖRÜE** | **15** | **50.224** | **11.550** | **28.684** |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | **1** | 2.454 | 2.450 | 4 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | **1** | 24.100 | 9.100 | 10.000 |
| ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | **1** | 313 |  | 313 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | **1** | 60 |  | 60 |
| DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | **1** | 712 |  | 712 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD. | **1** | 5.000 |  | 10 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | **1** | 624 |  | 624 |
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. | **1** | 50 |  | 50 |
| HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | **1** | 500 |  | 500 |
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | **1** | 500 |  | 500 |
| KALKINMA BAKANLIĞI | **1** | 10.200 |  | 10.200 |
| SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | **1** | 239 |  | 239 |
| SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | **1** | 4.300 |  | 4.300 |
| ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | **1** | 520 |  | 520 |
| YARGITAY BAŞKANLIĞI | **1** | 652 |  | 652 |
| **EĞİTİM SEKTÖRÜE** | **97** | **3.846.887** | **1.531.374** | **543.873** |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 15.000 |  | 15.000 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 17.500 |  | 9.750 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **EĞİTİM SEKTÖRÜE** |  | | | |
| MALİYE BAKANLIĞI | 1 | 65.000 | 64.000 | 1.000 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 31.333 | 31.163 | 170 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 350 | 310 | 40 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 980 |  | 490 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 50 |  | 50 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 400 |  | 100 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 1.100 | 320 | 351 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 80 |  | 40 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 50 |  | 30 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 7.250 |  | 2.000 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 68.880 |  | 50 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 1.407 | 237 | 350 |
| MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK. | 1 | 11.370 | 1.700 | 3.000 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 1 | 500.000 | 20.000 | 35.000 |
| TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 1 | 240 |  | 240 |
| MALİYE BAKANLIĞI | 1 | 4.200 |  | 4.200 |
| TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BŞK. | 1 | 2.500 |  | 2.500 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 28.000 |  | 7.200 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 5.998 |  | 5.998 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 1.300 |  | 1.300 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **EĞİTİM SEKTÖRÜE** |  | | | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 5.000 |  | 3.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 500 |  | 500 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 20.500 | 11.500 | 6.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 118.000 | 95.500 | 20.484 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 15.000 | 7.000 | 4.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 7.568 |  | 7.514 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 6.500 |  | 6.500 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 1 | 750 | 250 | 250 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 1 | 235.000 | 137.000 | 28.500 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 1 | 16.000 | 9.935 | 500 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 1 | 10.000 |  | 10.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 1 | 750 |  | 750 |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 125.000 | 124.963 | 37 |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 3.000 |  | 463 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 500 |  | 500 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 32.000 |  | 3.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 69.277 | 39.277 | 20.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 15.056 | 9.056 | 4.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 11.500 |  | 11.500 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 6.000 |  | 6.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 500 |  | 500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **EĞİTİM SEKTÖRÜE** |  | | | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 151.294 | 123.466 | 9.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 84.104 | 54.004 | 29.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 6.500 |  | 6.500 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 6.000 |  | 6.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 28.500 |  | 9.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 2.000 | 1.015 | 100 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 55.685 | 52.525 | 400 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 35.000 |  | 10.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 163.747 | 148.747 | 4.500 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 54.478 | 30.478 | 4.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 6.000 |  | 6.000 |
| ÖSYM BAŞKANLIĞI | 1 | 106 |  | 106 |
| ÖSYM BAŞKANLIĞI | 1 | 50.500 | 5.500 | 100 |
| TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GN. MD. | 1 | 3.500 | 2.776 | 350 |
| TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GN. MD. | 1 | 1.164 |  | 1.164 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK. | 1 | 517 |  | 517 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK. | 1 | 2.898 |  | 2.898 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 6.261 | 3.261 | 1.000 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 111.197 | 62.197 | 29.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **EĞİTİM SEKTÖRÜE** |  | | | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 4.495 | 1.495 | 1.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 53.072 | 3.072 | 18.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3.500 |  | 1.000 |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜD. | 1 | 3.000 |  | 2.841 |
| ATATÜRK KÜL.DİL VE T.Y.K. BŞK. | 1 | 455 |  | 455 |
| DEVLET OPERA VE BAL. GEN. MÜD. | 1 | 20.000 |  | 6.880 |
| DEVLET TİYATROLARI GEN. MÜD. | 1 | 10.000 | 4.200 | 4.000 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 9.000 | 3.000 | 2.000 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 61.788 | 29.788 | 10.000 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 12.500 | 3.500 | 4.000 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 63.132 |  | 61.004 |
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1 | 470 |  | 470 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 20.510 | 14.510 | 6.000 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 10.000 |  | 2.500 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 10.000 | 4.998 | 2.000 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 98.170 | 57.180 | 10.800 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 560.000 | 307.000 | 10.000 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 16.340 | 4.500 | 2.840 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 7.300 | 1.000 | 1.300 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1 | 3.000 |  | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **EĞİTİM SEKTÖRÜE** |  | | | |
| TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BŞK. | 1 | 4.602 | 958 | 958 |
| TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BŞK. | 1 | 2.803 | 353 | 750 |
| TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 3.500 | 206 | 200 |
| TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 73.000 | 192 | 100 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 47 |  | 47 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 1.600 | 1.000 | 50 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 3.974 | 810 | 829 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 353 |  | 353 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | 1 | 2 |  | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2.000 |  | 2.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 500 |  | 500 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 56.932 | 52.432 | 4.500 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 2 |  | 2 |
| SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 450.000 |  | 38.000 |
| **SAĞLIK SEKTÖRÜ** | **19** | **1.886.883** | **625.408** | **671.655** |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 72.241 | 34.570 | 37.320 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 10.000 |  | 500 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83.000 | 40.000 | 35.978 |
| CEZA İNF. KUR. TUTUKEV. İŞYURTLARI KUR. BŞK. | 1 | 34.000 |  | 3.400 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 55.793 | 19.716 | 1 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **SAĞLIK SEKTÖRÜ** |  | | | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 137.652 | 85.000 | 2.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 77.999 |  | 77.999 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 158.051 | 38.500 | 49.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 55.000 |  | 55.000 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 345.176 | 242.912 | 102.264 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 25.657 | 657 | 25.000 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 180.000 |  | 35.000 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 70.000 | 22.626 | 47.374 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 55.000 | 49.697 | 5.303 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 68.200 |  | 30.000 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 60.000 |  | 10.000 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 384.000 | 91.730 | 140.404 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 714 |  | 712 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 14.400 |  | 14.400 |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** | **289** | **13.899.509** | **5.838.609** | **3.056.550** |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 1 | 4.377 |  | 4.377 |
| CUMHURBAŞKANLIĞI | 1 | 1.470.000 | 1.218.800 | 210.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 12.800 | 12.250 | 550 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 780 | 530 | 250 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 330 | 180 | 150 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 560 | 230 | 330 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 3.400 | 800 | 700 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 750 |  | 750 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 4.268 |  | 4.268 |
| DEVLET PERSONEL BŞK. | 1 | 3.472 |  | 3.472 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 53.735 | 45.000 | 8.735 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 9.090 | 4.545 | 4.545 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 16.791 | 10.381 | 6.410 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 605.500 | 9.500 | 120.000 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 12.380 | 3.930 | 3.930 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 41.900 |  | 4.200 |
| EKONOMİ BAKANLIĞI | 1 | 18.645 |  | 18.645 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 97.766 | 75.766 | 12.000 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 8.982 | 8.980 | 1 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 56.480 | 20.420 | 12.000 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 1.392 | 717 | 225 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 60.000 |  | 60.000 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 60.881 |  | 60.881 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 1.000 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 1.500 |  | 1.500 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 400 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 500 |
| GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 21.136 |  | 6.000 |
| HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 1 | 13.520 |  | 13.520 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 2.000 |  | 1.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 440.000 | 48.400 | 130.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 28.543 |  | 1.360 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 24.000 |  | 15.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 28.000 |  | 28.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 18.300 |  | 18.300 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 16.000 |  | 16.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 1.500 |  | 1.000 |
| KALKINMA BAKANLIĞI | 1 | 35.892 | 3.958 | 30.634 |
| KALKINMA BAKANLIĞI | 1 | 15.758 |  | 15.758 |
| KALKINMA BAKANLIĞI | 1 | 6.000 |  | 2.000 |
| KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞDENETÇİLİĞİ | 1 | 3.085 |  | 3.085 |
| MALİYE BAKANLIĞI | 1 | 53.000 | 43.000 | 10.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| MALİYE BAKANLIĞI | 1 | 66.502 | 12.969 | 19.500 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | 1 | 2.000 | 500 | 1.500 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKR. | 1 | 2.887 |  | 2.887 |
| MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜD. | 1 | 10.296 |  | 10.296 |
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 1 | 79.046 |  | 79.046 |
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 1 | 1.923 |  | 1.923 |
| ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 1.700 |  | 1.700 |
| SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 1 | 3.063 |  | 3.063 |
| SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 1 | 51.550 | 5.900 | 14.750 |
| SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 1 | 7.950 |  | 7.950 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BŞK. | 1 | 11.210 |  |  |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BŞK. | 1 | 239.000 |  | 239.000 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. | 1 | 108.265 | 83.265 | 25.000 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. | 1 | 370 | 120 | 250 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. | 1 | 57.725 | 19.490 | 10.920 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. | 1 | 505 | 225 | 115 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 21.895 | 5.000 | 4.400 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 4.000 |  | 1.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 50.921 |  | 16.544 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 775.000 | 414.919 | 120.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 6.200 |  | 620 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 10.800 | 2.000 | 1.600 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 47.700 |  | 1.080 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 18.900 |  | 600 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 5.000 |  | 5.000 |
| KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 1 | 1.000 |  | 1.000 |
| ADALET BAKANLIĞI | 1 | 3.000 |  | 3.000 |
| ADALET BAKANLIĞI | 1 | 2.000 |  | 2.000 |
| ADALET BAKANLIĞI | 1 | 30.000 | 12.500 | 17.500 |
| ADALET BAKANLIĞI | 1 | 45.000 |  | 5.000 |
| ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 19.378 |  | 15.000 |
| ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 1.000 |
| DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 1 | 4.496 |  | 4.496 |
| HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI | 1 | 3.316 |  | 3.316 |
| YARGITAY BAŞKANLIĞI | 1 | 1.250.000 | 2.832 | 262.622 |
| YARGITAY BAŞKANLIĞI | 1 | 8.719 |  | 8.719 |
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 163.393 | 162.893 | 500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 32.500 |  | 32.500 |
| ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 2.900 |  | 2.900 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 28.000 | 2.000 | 4.000 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 4.000 |  | 4.000 |
| KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 132.775 |  | 45.000 |
| KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 5.000 |  | 5.000 |
| KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 8.500 |  | 8.500 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 11.505 |  | 11.505 |
| RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI | 1 | 13.546 |  | 13.546 |
| SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI | 1 | 1.550 |  | 1.550 |
| TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 13.590 |  | 13.590 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1.218.943 | 615.105 | 63.551 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 32.833 | 27.238 | 1.150 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 7.644 | 2.953 | 263 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 44.756 | 32.006 | 3.000 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 77.507 | 47.907 | 10.350 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 12.100 | 8.100 | 850 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 27.188 | 9.945 | 7.893 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 33.329 | 9.324 | 6.007 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 8.567 | 6.817 | 600 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 17.089 | 1 | 1 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 14.313 | 10.313 | 4.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 9.000 |  | 2.811 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 50 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 5.420 | 4.420 | 1.000 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GN. MD. | 1 | 1.976 | 1.076 | 500 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 3.000 |  | 3.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 4.800 | 1.800 | 3.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 5.100 | 2.600 | 2.500 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 16.500 | 8.500 | 8.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 4.000 |  | 3.500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 30.000 | 15.300 | 6.300 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 2.200 |  | 2.200 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 24.000 |  | 13.000 |
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 1 | 5.000 | 2.256 | 2.744 |
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 1 | 5.155 |  | 3.335 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GN. MÜD. | 1 | 5.983 | 1.361 | 1.329 |
| TAPU VE KADASTRO GN. MÜD. | 1 | 876.612 | 566.612 | 80.000 |
| TAPU VE KADASTRO GN. MÜD. | 1 | 4.619 |  | 1.000 |
| TAPU VE KADASTRO GN. MÜD. | 1 | 950 |  | 950 |
| TAPU VE KADASTRO GN. MÜD. | 1 | 450 |  | 450 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 54.178 | 41.678 | 12.500 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 5.500 | 500 | 2.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 2.800 | 1.000 | 1.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 9.140 | 2.723 | 320 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 9.140 | 2.723 | 320 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 9.140 | 2.723 | 320 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 1.372 |  | 206 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 250 |  | 250 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 8.000 |  | 3.500 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 13.709 |  | 343 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 3.000 |  | 1.500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 4.000 |  | 1.500 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 1 | 50.271 |  | 800 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 27.689 | 22.890 | 4.000 |
| ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 1 | 25.171 | 18.234 | 672 |
| TÜİK BŞK. | 1 | 271 | 60 | 70 |
| TÜİK BŞK. | 1 | 339 | 40 | 170 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 2.500 | 1.922 |  |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 2.000 |  | 1.000 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 600 |  | 600 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 1.250 |  | 50 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 35.010 | 30.000 | 10 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 4.000 | 2.650 | 750 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 400 | 54 | 300 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 2.000 | 95 | 1.000 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 1.000 |  | 680 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 1.000 | 744 | 138 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 2.000 |  | 1.000 |
| GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 1 | 500 |  | 500 |
| KOSGEB | 1 | 43.070 | 38.235 |  |
| KOSGEB | 1 | 731 |  | 731 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| KOSGEB | 1 | 3.450 | 1.000 | 1.000 |
| KOSGEB | 1 | 14.455 | 1.000 | 1.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 1 | 17.993 | 14.997 | 2.996 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 200 |  | 200 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 18.549 | 18.249 | 300 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 12.115 | 11.815 | 300 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3.460 | 2.395 | 1.065 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 19.609 | 17.235 | 2.374 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 211.972 | 67.194 | 29.990 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 30.000 | 6.000 | 1.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 28.648 | 13.930 | 10 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 9.010 |  | 9.010 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 1 | 15.649 | 15.639 | 10 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 2.283 | 1.883 | 400 |
| BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 1 | 7.406 | 7.306 | 100 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 13.737 | 10.237 | 3.500 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 11.092 | 11.072 | 10 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 40.000 | 3.755 | 20.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 10.000 |  | 10.000 |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 356.619 | 264.148 | 79.908 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK. | 1 | 17.302 | 11.147 | 5.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 30.012 | 30.002 | 10 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 28.735 | 28.725 | 10 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 7.663 | 5.163 | 2.500 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3.931 | 3.811 | 10 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 17.690 |  | 17.690 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3.000 |  | 1.500 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 46.884 | 39.884 | 7.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 39.708 | 39.698 | 10 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 1.725 | 1.715 | 10 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 72.629 | 67.329 | 5.300 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 2.530 | 2.010 | 520 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 6.732 | 4.732 | 2.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 7.730 | 5.730 | 2.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 8.370 | 6.310 | 2.060 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 7.632 | 7.532 | 100 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 11.192 | 8.192 | 2.700 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 24.392 | 18.382 | 6.000 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 16.603 | 10.930 | 2.500 |
| ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ. | 1 | 120 |  | 120 |
| TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BŞK. | 1 | 3.620 | 2.994 | 626 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BŞK. | 1 | 20.000 |  | 9.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 35.835 | 31.835 | 4.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 67.326 | 67.316 | 10 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 23.809 | 23.799 | 10 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 23.365 | 20.865 | 2.500 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 16.497 | 14.497 | 2.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 42.097 | 34.597 | 7.500 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 5.136 | 4.386 | 750 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 4.352 | 3.752 | 600 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 2.018 | 2.008 | 10 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 16.674 | 10.674 | 6.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 8.910 | 6.560 | 2.350 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 18.769 | 13.413 | 5.356 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 750.000 | 128.327 | 63.700 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 33.339 | 33.309 | 10 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 121.867 | 113.867 | 7.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 20.016 | 14.516 | 4.500 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 35.619 | 30.619 | 4.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 26.625 | 10.133 | 7.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 13.842 | 4.459 | 1.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 34.400 | 19.179 | 13.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 4.842 | 1.614 | 1.500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 39.812 | 16.140 | 1.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 1.000 |  | 1.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 2.000 |  | 2.000 |
| TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 | 85.000 |  | 85.000 |
| ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 1 | 11.003 |  | 11.003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 3.290 | 2.290 | 1.000 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 8.020 |  | 8.020 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 9.000 | 5.500 | 3.500 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 16.100 |  | 1.610 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 195.060 | 5.835 | 23.176 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 50.000 | 8.207 | 20.000 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 900 |  | 750 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 4.000 |  | 3.050 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 10.200 | 2.931 | 3.595 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 5.000 |  | 4.000 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 1 | 91.500 |  | 91.500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 3.855 | 2.855 | 1.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 9.259 | 6.609 | 2.650 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 11.964 | 9.964 | 2.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 1.450 | 750 | 700 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 414 | 214 | 200 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 31.618 | 24.404 | 4.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 248.322 | 164.322 | 26.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 45.996 | 23.696 | 800 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 9.605 | 4.605 | 2.500 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 76.102 | 58.102 | 5.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 12.745 | 7.095 | 2.650 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 1.950 | 1.050 | 600 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 95.000 |  | 9.500 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 5.000 |  | 2.000 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 11.800 |  | 11.800 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 300 |  | 300 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 36.480 |  | 16.480 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 1.500 |  | 500 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 38.520 |  | 8.520 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 10.000 |  | 2.000 |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. | 1 | 3.099 | 2.999 | 100 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 1 | 900 |  | 900 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 37.407 | 31.407 | 6.000 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 118.873 | 101.633 | 2.586 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 362 | 162 | 200 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 99.649 | 22.149 | 30.000 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 61.867 | 10.000 | 800 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 2.648 | 1.048 | 800 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 9.627 |  | 2.725 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 15.000 |  | 15.000 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 2.000 |  | 2.000 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 5.000 |  | 5.000 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 5.000 |  | 500 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 1.380 |  | 100 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. | 1 | 1.700 |  | 700 |
| DEVLET PERSONEL BŞK. | 1 | 3.282 | 409 | 900 |
| DEVLET PERSONEL BŞK. | 1 | 800 |  | 100 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK. | 1 | 4.850 |  | 4.850 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK. | 1 | 3.467 | 3.462 | 5 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK. | 1 | 60.000 |  | 50.000 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK. | 1 | 1.600 | 100 | 750 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **DİGER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ** |  | | | |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK. | 1 | 16.500 |  | 16.500 |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 2.000 | 100 | 500 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 1 | 1.600 | 1.500 | 100 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 1 | 4.115 |  | 4.115 |
| SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 115.068 | 114.300 | 241 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BŞK. | 1 | 2.000 |  | 2.000 |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 1 | 1.166 |  | 1.166 |
| KALKINMA BAKANLIĞI | 1 | 6.358 |  | 6.358 |
| TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA) | 1 | 2.787 |  | 2.787 |
| GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85.000 | 57.000 | 19.000 |
| GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 5.150 |  | 5.150 |
| YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ | 1 | 12.500 | 11.000 | 1.500 |
| YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ | 1 | 50 |  | 50 |

***TARIM SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **10** | **2.692.785** | **806.819** | **44.513** |
| **MUHTELİF İLLER** | **1** | **390.000** | **4.277** | **2.848** |
| **TOPLAM** | **11** | **3.082.785** | **811.096** | **47.361** |

**SEKTÖRÜ: TARIM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **1.015** | **0** | **1.015** |  |
| 2018A020520 | İdame Yenileme ve Tamamlama(DS) | Ankara | Alet ve Cihaz. Bina Bak. Onar. Donan. | 2018-2018 | 810 |  | 810 | Yeni proje |
| 2018A020530 | Arazi Isl.ve Hudutl.Park-Ağaçl.ve Rekr.Alanı (DS) | Ankara | Ağaç. Arazi hudut. Arazi İşl. Çev.Düz. | 2018-2018 | 205 |  | 205 | Yeni proje |
| **GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **436.571** | **8.091** | **13.548** |  |
| 2016A020070 | AB Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum Stratejisi Hazırlanması Projesi [12] | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2016-2018 | 4.571 | 2.110 | 700 | Devam Eden |
| 2014A030020 | Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi | Ankara, İstanbul | Bak. On. İnş. (47653 m²), Mak.-Teç. Müş. /Kont. | 2014-2021 | 390.000 | 4.277 | 2.848 | Devam Eden |
| 2015A030050 | Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi | Ankara | Ahır/Ağıl Yap. (32000 m²), Bak. On. Mak.- Teç. Müş./Kont. | 2015-2020 | 42.000 | 1.704 | 10.000 | Devam Eden |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.436.756** | **691.045** | **40** |  |
| 2012A050140 | Helikopter Alımı Projesi [18] | Ankara | Helikopter (26 adet) | 2012-2026 | 2.436.756 | 691.045 | 40 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: TARIM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **100** |  | **100** |  |
| 2018A020180 | Muhtelif Fizibilite | Ankara | Fizibilite Etüdü (2 adet) | 2018-2018 | 100 |  | 100 | Yeni proje |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **64.367** | **32.934** | **4.150** |  |
| 2018A050050 | Ulusal Arazi Örtüsü Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2021 | 17.000 |  | 1.700 | Yeni proje |
| 2011A050070 | Potansiyel Ağaçlandırma sahaları Veri Tabanı ile Havza Bazlı İzleme Sis. Geliştirme Projesi | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknol. Etüt-Proje | 2011-2020 | 27.397 | 17.964 | 450 | Devam Eden |
| 2013A050070 | Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknol. Danış, Mak.-Teçh. | 2013-2019 | 19.970 | 14.970 | 2.000 | Devam Eden |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **143.976** | **79.026** | **28.508** |  |
| 2014A030020 | Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyon Projesi | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Tekno. Hiz. Bina. (800 m²), Mak.-Teç. Tarımsal Tesis (2100 m²) | 2010-2020 | 143.976 | 79.026 | 28.508 | Devam Eden |

***MADENCİLİK SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **9** | **1.914.532** | **1.351.051** | **501.652** |
| **MUHTELİF İLLER** | **12** | **494.987** | **37.244** | **429.850** |
| **TOPLAM** | **21** | **2.409.519** | **1.388.295** | **931.502** |

**SEKTÖRÜ: MADENCİLİK (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ELEKTİRK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **157.880** | **70.853** | **84.880** |  |
| 2015B000025 | Çayırhan Linyit Havzası Teknik Etüdleri | Ankara | Arama son. (84.400 m), Hidroj. Etüt, Jeolojik Etüt (7.300 ha), Num. Anal. | 2015-2020 | 76.000 | 70.853 | 3.000 | Devam Eden |
| 2018B000012 | Muhtelif İşler | Müşterek | Mak.-Teç. T-10 (1 adet), T-4 (5 adet), T-5 (1 adet) | 2018-2018 | 62.480 |  | 62.480 | Yeni proje |
| 2018B000060 | Madencilik Altyapı ve İyileştirme (KOP) | Müşterek | Bina Bak. Onr. Çev. Düzen. Etüt-Proje, Müş. İnş. | 2018-2018 | 19.400 |  | 19.400 | Yeni proje |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR. BAK.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **32.607** | **1.500** | **16.907** |  |
| 2018B000240 | MİGEM Akademi Kurul. Etüd Proj. | Ankara | Etüt-Proj, Müşavir. | 2018-2019 | 8.700 |  | 2.500 | Yeni proje |
| 2016B000036 | Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi | Ankara | Don. Özel Gelişt. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2016-2019 | 18.000 | 1.500 | 8.500 | Devam Eden |
| 2018B000035 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İleti. Tek.. Bin. Bak. Onar. | 2018-2018 | 5.907 |  | 5.907 | Yeni proje |
| **ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **69.636** | **0** | **48.849** |  |
| 2018B000007 | Muhtelif İşler | Müşterek | Bak. Onr. Don. Güv. Yaz., Mak.- Teç. Sis. Yazıl. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 34.436 |  | 34.436 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: MADENCİLİK (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
| 2018B000020 | Madencilik Altyapı ve İyileştirme | Müşterek | Depo Sah. (8350 m²), Lab. (7000 m²), Şant. Bin. (820 m²) | 2018-2020 | 35.200 |  | 14.413 | Yeni proje |
| **MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **631.203** | **518.000** | **68.001** |  |
| 2006B400080 | Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırma Gemisi | Ankara | Gemi (1 adet) Mak. Teç. | 2006-2018 | 482.170 | 482.169 | 1 | Devam Eden |
| 2016B000113 | Havadan Jeofizik Araştırmalar | Ankara | Jeofizik Etüt | 2016-2019 | 129.033 | 35.831 | 48.000 | Devam Eden |
| 2018B000260 | Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası | Ankara | Arşiv Bin. (47000 m²), Don. Güv. Yazı. Hiz. Bin. (5235 m²), Mak.-Teç. Sis. Yazıl., | 2018-2018 | 20.000 |  | 20.000 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **93.278** | **4.097** | **89.181** |  |
| 2014B000035 | TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Sahalarında Ortak Yatır. Yönelik Etüt ve Arş. Pro. | Müşterek | Ara. Son. (10000 m) Etüt-Proje | 2014-2018 | 9.097 | 4.097 | 5.000 | Devam Eden |
| 2017B000001 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütleri | Müşterek | Arama Sondajı (28000 m) | 2017-2018 | 24.900 |  | 24.900 | Devam Eden |
| 2018B000030 | Muhtelif İşler | Müşterek | Çevr.Düz.Don..İnş. Bak. Onar. İşçi Yatakha. (2 adet), Mak.-Teçh., Şanti. Bin. (2 adet), T-12 (1 adet), T-7 (1 ad) | 2018-2018 | 59.281 |  | 59.281 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: MADENCİLİK (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **1.424.915** | **793.845** | **623.684** |  |
| 2015B000131 | Batı Karadeniz'de Gaz Hidrat Potansiyeli Köken Oluşum Mekanizması ve Üretimin 3D Modellemesi | Müşterek | Etüt-Proje | 2015-2018 | 33.342 | 23.590 | 9.752 | Devam Eden |
| 2014B000129 | Ağır Petrollerin Mikrodalga Yöntemi Kullanılarak Üretilmesi (GAP) | Müşterek | Fizibilite Etüdü | 2014-2019 | 6.869 | 4.930 | 1.000 | Devam Eden |
| 2015B000130 | Hidrokarbon Arama ve Üretimi Yerlileştirme Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2015-2019 | 21.282 | 18.258 | 2.744 | Devam Eden |
| 2017B000143 | Denizlerde Yüzeyden Jeokimyasal Prospeksiyon Yöntemini Kullanarak Petrol Aramacılığı | Müşterek | Fizibilite Etüdü, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt | 2017-2019 | 8.154 | 4.627 | 100 | Devam Eden |
| 2018B000250 | TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Rezerv Geliş. Projesi-2. Faz | Müşterek | Fizibilite Etüdü | 2018-2020 | 2.940 |  | 200 | Yeni proje |
| 2017B000150 | Sondaj Gemisi Temini ve Geliştirilmesi | Ankara | Gemi (1 adet), Mak.-Teçh. | 2017-2018 | 1.153.440 | 742.440 | 411.000 | Devam Eden |
| 2018B000144 | Sondaj Öncesi Aramalar (DAP, DOKAP, GAP) | Müşterek | Akaryakıt ve Yağ, Alet ve Cihaz. Jeofizik Etüt (1293000 ha), (780 km), Jeolojik Etüt (30 adam/ay) | 2018-2018 | 198.888 |  | 198.888 | Yeni proje |

***İMALAT SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **15** | **168.847** | **81.685** | **56.162** |
| **MUHTELİF İLLER** | **6** | **472.734** | **32.085** | **135.029** |
| **TOPLAM** | **21** | **641.581** | **113.770** | **191.191** |

**SEKTÖRÜ: İMALAT (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.002** | **0** | **1.002** |  |
| 2018C010070 | Muhtelif İşler (DS) | Ankara | İmal. Mak. ve Sis. | 2018-2018 | 1.002 |  | 1.002 | Yeni proje |
| **DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **45.500** | **0** | **37.000** |  |
| 2018C070060 | Muhtelif İşler (DOKAP, GAP) | Müşterek | Bak. On. Bilgi ve İleti. Tekn. Mak.- Teçh. T-9 (1 adet) | 2018-2018 | 23.500 |  | 23.500 | Yeni proje |
| 2018C070040 | Kurumsal Kaynak Planlama Projesi | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknolojileri | 2018-2019 | 7.000 |  | 3.500 | Yeni proje |
| 2018C070050 | Çeşitli Alanların Dönüştürülmesi ve Yenilenmesi | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 7.500 |  | 5.000 | Yeni proje |
| 2018C070050 | Laboratuvar ve Eğitim Salonuna Dönüştürme İşi | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 3.000 |  | 2.000 | Yeni proje |
| 2018C070050 | Mutfağa Dönüştürme ve Trafonun Yenilenmesi İşi | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 2.000 |  | 1.500 | Yeni proje |
| 2018C070050 | Toplantı Salonu Dönüştürme ve Yemekhane Genişletme | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 2.500 |  | 1.500 | Yeni proje |
| **ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **9.454** | **2.865** | **3.550** |  |
| 2017C110030 | Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri | Müşterek | Etüt-Proje, Mak. - Teçh. | 2017-2019 | 9.454 | 2.865 | 3.550 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: İMALAT (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **38.735** | **36.735** | **2.000** |  |
| 2009C010050 | Ankara İl Kontrol Laboratuvarı | Ankara | İnşaat (23747 m²), Mak.-Teç. | 2012-2018 | 38.735 | 36.735 | 2.000 | Devam Eden |
| **MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **163.360** | **44.950** | **95.910** |  |
| 2018C110090 | Patlayıcı Kimyasalları Üretimi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2018 | 2.275 |  | 2.275 | Yeni proje |
| 1998C110070 | Oleum Tesisi | Ankara | İmalat Tesisi (5000 ton/yıl) | 1998-2018 | 36.215 | 32.585 | 3.630 | Devam Eden |
| 2015C110070 | İş Sağlığı ve Güvenliği Ortamının Geliştirilmesi | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teçh. | 2015-2019 | 27.540 | 9.365 | 15.675 | Devam Eden |
| 2018C110100 | Muhtelif İşler (KOP) | Müşterek | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Tekno. Mak - Teçh. | 2018-2018 | 11.420 |  | 11.420 | Yeni proje |
| 2018C190010 | Muhtelif İşler (KOP) | Müşterek | Bak. Onar. Bilgi ve İleti .Teknol. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 15.910 |  | 15.910 | Yeni proje |
| 2013C220020 | Kovan Hattı Yenilemesi | Ankara | İma.at Tesisi (24000000 adt/yıl) | 2013-2020 | 34.000 | 3.000 | 11.000 | Devam Eden |
| 2018C220010 | Muhtelif İşler (KOP) | Müşterek | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknolo. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 36.000 |  | 36.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: İMALAT (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **SÜMERHOLDİNG A. Ş. MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **200** |  | **200** |  |
| 2018C040010 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cih. Don. İnş. Bak. Onar. | 2018-2018 | 200 |  | 200 | Yeni proje |
| **TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERLİĞİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.000** |  | **1.000** |  |
| 2018C310020 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onr. Bilgi ve İle. Tek. Mak. Teç | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| **TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **5.230** |  | **5.230** |  |
| 2018C310110 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onr. Bilgi ve İle. Tek. Mak. Teç | 2018-2018 | 5.230 |  | 5.230 | Yeni proje |
| **TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **650** |  | **650** |  |
| 2018C070100 | Muhtelif İşler | Ankara | Mak. Teç. Bakım Onarı. | 2018-2018 | 650 |  | 650 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. GENEL MÜD.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **376.450** | **29.220** | **44.649** |  |
| 2013C010080 | Çevre Koruma Amaçlı Projeler (DAP, KOP) | Müşterek | Depo Sah. (20 m²),Etüt.Pro. Müş. Mak.- Teç. | 2013-2020 | 376.450 | 29.220 | 44.649 | Devam Eden |

***ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **52** | **8.692.533** | **5.460.664** | **1.208.546** |
| **MUHTELİF İLLER** | **22** | **26.524.567** | **13.636.087** | **1.678.238** |
| **TOPLAM** | **74** | **35.217.100** | **19.096.751** | **2.886.784** |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.233** |  | **3.233** |  |
| 2018E110020 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Tekn.Mak.- Teç. | 2018-2018 | 3.233 |  | 3.233 | Yeni proje |
| **DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **996.791** | **555.314** | **228.125** |  |
| 2009E030010 | Havalimanları Master Planları | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2009-2020 | 12.460 | 10.960 | 500 | Devam Eden |
| 2013E030010 | Hava Ulaşımı Genel Etüdü | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2013-2019 | 2.977 | 595 | 1.489 | Devam Eden |
| 2013E030020 | eTOD ve Mania Tespit Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2013-2020 | 2.664 | 1.164 | 500 | Devam Eden |
| 2005E030140 | Hava Liman ve Meydanlarının PAT Sahalarının Yenilenmesi | Müşterek | Altyapı (1270000 m²), Çevre Tel Örgüsü (42000 m), Rehabi. (7062000 m²) | 2005-2021 | 678.758 | 393.598 | 192.700 | Devam Eden |
| 2005E030140 | Esenboğa Hv. PAT Sahaları Yapımı Onarım ve Tevsii | Ankara | Rehabilitasyon (700000 m²) | 2012-2018 | 177.997 | 148.997 | 29.000 | Devam Eden |
| 2008E030070 | Teknik Blok ve Kule ile Seyrüsefer Sist. Altyp. İnş. (DAP) | Müşterek | Üstyapı (15000 m²) | 2008-2020 | 21.935 |  | 3.935 | Devam Eden |
| 2011E030090 | Hava Seyrüsefer Hizmetleri Eğitim Kompleksi [22] | Ankara | Üstyapı (48000 m²) | 2011-2021 | 100.000 |  | 1 | Devam Eden |
| **METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **36.300** | **2.336** | **2.250** |  |
| 2017E030070 | Etüd Proje İşleri DS | Ankara | Etüt-Proje | 2017-2020 | 301 | 1 | 1 | Devam Eden |
| 2007E030160 | Met. Amaç. Eği. ve Danışmanlık Hizmetleri | Müşerek | Müşavirlik/Kontrollük | 2007-2023 | 6.999 | 2.335 | 249 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
| 2016E030130 | Met. Sayısal Hava Tah. Amaçlı Yük. Başarımlı Bilg. Sist. (SAYBİS) | Ankara | Sistem Kurulumu | 2016-2022 | 29.000 |  | 2.000 | Devam Eden |
| **KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **15** | **5.389.152** | **2.173.001** | **208.206** |  |
| 1973E040980 | Yenikent-Ayaş-Beypazarı | Ankara | Bitümlü sıcak karışım kap.(62 km) | 2006-2021 | 105.249 | 24.471 | 10.000 | Devam Eden |
| 1986E040280 | (Elmadağ-Kırıkkale) ayr.-Kalecik | Ankara | Bölünmüş yol (32km) | 1986-2021 | 113.617 | 56.186 | 5.000 | Devam Eden |
| 1993E040860 | Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.(KOP) | Müşterek | Bölünmüş yol (285km) | 1993-2021 | 742.695 | 625.547 | 20.000 | Devam Eden |
| 1995E040250 | Ankara-Kırıkkale Üstyapı (KOP) | Müşterek | BY (78 Km) | 1997-2021 | 496.281 | 490.325 | 5.500 | Devam Eden |
| 1997E040130 | BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi | Müşterek | 1A Stan. Karayolu (142 km), Altgeçit (1000 m),B. Yol (133 km), Kav. Düz. (4 adet) | 1997-2021 | 2.312.218 | 568.901 | 35.704 | Devam Eden |
| 1997E040130 | Ankara-Bala Ayr. | Ankara | Altgeçit (1000 m), Böl. Yol (15 km), Kavşak Düz.. (4 adet) | 1998-2021 | 295.000 | 41.454 | 10.000 | Devam Eden |
| 1997E040750 | Ankara-Çankırı | Müşterek | 1A stan. karayolu (84 Km), BY (23 Km) | 1997-2021 | 191.383 | 157.840 | 20.000 | Devam Eden |
| 2000E040120 | (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.(KOP) | Müşterek | BY (134 Km) | 2000-2021 | 191.532 | 79.503 | 10.000 | Devam Eden |
| 2000E040130 | Polatlı-Haymana | Ankara | 1A standardında karayolu (40 Km) | 2000-2021 | 40.391 | 32.226 | 2.000 | Devam Eden |
| 2005E040300 | Polatlı-Yunak-Akşehir (KOP) | Müşterek | 1A standardında karayolu (168 Km) | 2005-2021 | 109.840 | 28.223 | 10.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
| 2008E040130 | Kahramankazan-Kızılcahamam-Gerede | Müşterek | BY (71 Km) | 2008-2021 | 176.614 | 30.356 | 10.000 | Devam Eden |
| 2013E040780 | Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu | Müşterek | Karayolu İyileştirme (114 km) | 2013-2021 | 232.960 | 37.967 | 30.000 | Devam Eden |
| 2016E040350 | Ankara Kahramankazan (çevre yolu ayr.-Kahramankazan arası) | Ankara | BY BSK (27,50 km) | 2016-2021 | 273.373 | 2 | 20.000 | Devam Eden |
| 2018E040190 | Taşıt Alımları | Ankara | T-12 (7 adet), T-7 (7 adet) | 2018-2018 | 1.600 |  | 20.000 | Yeni proje |
| 2018E040350 | Beypazarı-Nallıhan | Ankara | BY BSK (59 km) | 2018-2021 | 106.399 |  | 2 | Yeni proje |
| **SİVİL HAVACILIK MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **2.933** | **0** | **2.933** |  |
| 2018E030050 | Bakım Onarım Tadilat | Ankara | Bina Bakım Onarımı | 2018-2018 | 456 |  | 456 | Yeni proje |
| 2018E030060 | Bilgisayar Yazılımı Projesi | Ankara | Sistem Yazılımı | 2018-2018 | 2.477 |  | 2.477 | Yeni proje |
| **TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **10** | **20.248.666** | **10.459.737** | **1.460.253** |  |
| 2017E010070 | Ankara Yol Mekanik Atölye Modernizasyonu | Ankara | Bina Bak. Onar., Mak.-Teç., Uyg. Proj., Üstyapı (1 adet) | 2017-2018 | 17.024 |  | 17.024 | Devam Eden |
| 1994E010180 | Kayaş-Ankara-Sincan | Ankara | Hat İlavesi(36 km) | 2010-2018 | 1.226.675 | 1.009.130 | 217.545 | Devam Eden |
| 1994E010180 | Sincan-Esenkent | Ankara | Yüks.Hızlı Tren Hattı(15 km) | 1995-2009 | 124.602 | 124.602 |  | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
| 1994E010180 | Esenkent-Eskişehir | Müşterek | Yük. Hızlı Tren Hattı (206 km) | 1994-2010 | 1.848.528 | 1.848.528 |  | Devam Eden |
| 1994E010180 | Hızlı Tren Depo Yapımı | Müşterek | Depo Sahası (390.000m2), Müş/Kont. | 2005-2019 | 1.208.855 | 772.680 | 15.000 | Devam Eden |
| 2007E010120 | Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (DAP, KOP) | Müşterek | Kont. Müş.Yük. Hızlı Tren Hattı (393 km) | 2007-2019 | 9.749.065 | 5.268.151 | 500.000 | Devam Eden |
| 2007E010130 | Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Demiryolu | Müşterek | Kont. Müş. Yük. Stand. Demiryolu (495 km) | 2007-2020 | 5.224.209 | 1.199.422 | 500.000 | Devam Eden |
| 2010E010070 | Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya (EA) (DAP, KOP) | Müşterek | Danış. Demiryolu İyileş.Elek.. (791 km) | 2010-2018 | 386.644 | 236.960 | 149.684 | Devam Eden |
| 2010E010070 | Irmak-Karabük-Zonguldak (E) | Müşterek | Danış. Elektrifik. (415 km), Müş. / Kont. | 2017-2020 | 310.454 |  | 11.000 | Devam Eden |
| 2012E010060 | Sincan OSB-Yenikent-Kazan Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (ESTA) | Ankara | Demiryolu İyileştrime, Elektrifik. (15 km), Konvans. Demiryolu (15km), Sinya. (15km) | 2014-2019 | 152.610 | 264 | 50.000 | Devam Eden |
| **TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **50** |  | **50** |  |
| 2018E010010 | Başkentray Set Temini | Ankara | Revize Fizibilite Etüdü | 2018-2018 | 50 |  | 50 | Yeni proje |
| **TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **30.500** |  | **3.000** |  |
| 2018E110030 | TRT Ankara Radyosu Binası Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2018-2020 | 30.500 |  | 3.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **34** | **8.509.475** | **5.906.363** | **978.734** |  |
| 2013E010060 | DDGM Etüd Proje | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2013-2018 | 15.116 | 9.541 | 5.575 | Devam Eden |
| 2007E010080 | Yıldırım B. Üni.-Çubuk Ray. Sis. Bağ. Et. Pr. | Ankara | ÇED, Fizibilite Etüdü, Kat'i Proje | 2018-2019 | 10.000 |  | 5.000 | Devam Eden |
| 2007E010080 | YHT Gar-Şehir Hast.-Depo Sah. Raylı Sis. Et. Pr. | Ankara | ÇED, Fizibilite Etüdü, Kat'i Proje | 2018-2019 | 10.000 |  | 4.000 | Devam Eden |
| 1975E010110 | Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu | Müşterek | Çift Hat Demiryolu (45,50 km), Etüt-Proje | 1975-2019 | 1.064.826 | 809.653 | 1.520 | Devam Eden |
| 1975E010110 | Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (I. Kısım) | Müşterek | Çift Hat Demiryolu (12,90 km) | 1976-2019 | 914.098 | 726.109 | 1.500 | Devam Eden |
| 1975E010110 | Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (III. Kısım) | Müşterek | Çift Hat Demiryolu (32,60 km) | 1976-2019 | 144.523 | 83.544 | 10 | Devam Eden |
| 1975E010110 | Etüd Proje İşleri | Müşterek | Etüt-Proje | 2015-2019 | 6.205 |  | 10 | Devam Eden |
| 2015E020110 | Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Sist. Yazılımı | 2015-2018 | 1.881 | 1.681 | 200 | Devam Eden |
| 2016E020090 | Otomatik Tanımlama Sistemi Modernizasyonu | Ankara | Radar ve Gözetleme Sist. Sis. Yazılımı | 2016-2019 | 10.000 |  | 5.000 | Devam Eden |
| 2016E020100 | Cospas-Sarsat Beacon Simülatörü ve Referans Beacon Alımı | Ankara | İzleme ve Kontrol Sistem.. Sis. Yazılımı | 2016-2020 | 3.211 | 870 | 1.850 | Devam Eden |
| 2000E040260 | Ulaştırma Ana Planı | Ankara | Danışmanlık | 2000-2018 | 35.909 | 20.589 | 2.298 | Devam Eden |
| 2015E040110 | Engellilerin ve Hareket Kısıtlılığı Olan Yolcuların Ulaştırma Hiz. Erişiminin Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 8.700 | 1.900 | 580 | Devam Eden |
| 2014E040060 | Yönetim Bilgi Sistemi (DS) | Ankara | Bilgi ve İletişim tek. | 2014-2018 | 1.158 | 940 | 218 | Devam Eden |
| 2011E040400 | Ulaştırma Bakanlığı Ek Hizmet Binası(DS) [50] | Ankara | Hizmet binası (50.610 m2) | 2011-2021 | 35.500 |  | 2.294 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2014E040070 | Envanter Bilgi Sistemi | Ankara | Bilgi ve İletişim tek. | 2014-2019 | 2.677 | 1.077 | 1.130 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2) (Kalan İnşaat İşleri) | Ankara | Raylı sistem (18 km) | 2011-2018 | 285.961 | 276.526 | 9.435 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Batıkent-Sincan Metrosu (M3) (Kalan İnşaat İşler) | Ankara | Raylı sistem (15,60 km) | 2011-2018 | 245.976 | 243.725 | 2.251 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Tandoğan-Keçiören Metrosu (M4) (Kalan İnşaat İşleri) | Ankara | Raylı sistem (10,20 km) | 2011-2018 | 615.812 | 598.166 | 17.646 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Mevcut Elektromekanik İşler | Ankara | Elektromekanik+Raylı sis.inş. (43,80 km) | 2011-2019 | 1.399.521 | 1.077.571 | 162.785 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Araç Alımı | Ankara | Metro aracı (324 adet) | 2013-2019 | 1.855.416 | 1.231.965 | 389.608 | Devam Eden |
| 2011E060030 | (M4)-Mevcut (M1) Metro Hattı Bağlan. Macunköy Depo Sah. İlave Hatları Yapım ve Elektr. İşl. | Ankara | Raylı sis.inşaat+ Elektromekanik (5,20 km) | 2015-2018 | 223.095 | 158.757 | 64.338 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik İşleri | Ankara | Raylı sis. depo sahası (14,900 m2), Raylı sis. İnş. +Elektro. (9,30 km) | 2015-2018 | 196.480 | 187.686 | 8.794 | Devam Eden |
| 2011E060030 | AKM-Gar -Kızılay Metro Hattı | Ankara | Raylı Sis. İnş.+Elektromekanik (3,50 km) | 2016-2021 | 639.601 |  | 96.030 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Kalan Mühendislik-Müşavirlik İşleri | Ankara | Müşavirlik | 2016-2021 | 29.106 |  | 4.366 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Mühendislik-Müşavi. Hizmetleri | Ankara | Müşavirlik | 2013-2018 | 49.942 | 47.605 | 2.337 | Devam Eden |
| 2011E060030 | M4-M1 Bağlantı hattı | Ankara | Raylı sis. İnş. +Elektromekanik (1 km) | 2015-2018 | 51.532 | 50.499 | 1.033 | Devam Eden |
| 2011E060030 | Necatibey İstasyonu Tamamlama (Biten İşler) | Ankara | Tamamlama | 2013-2014 | 67.372 | 67.372 |  | Devam Eden |
| 2015E110010 | Kamu Entegre Veri Merkezi | Ankara | Fizibilite etüdü | 2015-2018 | 22.691 | 10.391 | 12.300 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2001E110040 | Sektördeki Düzenlemelere Ait Muhtelif Etüdler | Ankara | Etüd-Proje, Müşavirlik | 2001-2020 | 4.807 | 2.307 | 1.000 | Devam Eden |
| 2013E110050 | Sayısal Yayıncılık | Müşterek | Etüt-Proje, Müşa. Yayıncılık kulesi | 2013-2021 | 505.945 | 276.445 | 161.426 | Devam Eden |
| 2013E110050 | Ankara TV-Radyo Kulesi [65] | Ankara | Etüd-proje,Müşavirlik | 2018-2019 | 9.500 |  | 3.000 | Yeni proje |
| 2013E110060 | Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Programı | Ankara | Etüd-proje,Müşavirlik | 2013-2019 | 27.264 | 21.444 | 4.200 | Devam Eden |
| 2018E110400 | Milli E-posta ve Güvenli Mesaj Sistemi [66] | Ankara | Bilgi ve İletişim Teknoloj. | 2018-2019 | 2.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2018E110450 | E-Devlet Stratejisi Uygulama Programı | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 13.650 |  | 6.000 | Yeni proje |

***ENERJİ SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **19** | **375.475** | **55.931** | **106.206** |
| **MUHTELİF İLLER** | **5** | **145.797** | **12.769** | **56.646** |
| **TOPLAM** | **24** | **521.272** | **68.700** | **162.852** |

**SEKTÖRÜ: ENERJİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ANKARA DOĞAL ELEK. ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **60** | **0** | **60** |  |
| 2018D000670 | Muhtelif İşler | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2018 | 60 |  | 60 | Yeni proje |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.150** |  | **975** |  |
| 2018D000070 | Binalarda Enerji Verimliliği Uyg. ve Yaz. | Ankara | Etüt-Proje, Özel Geliş.. Yaz. Yazılım Bak. Onar. | 2018-2021 | 3.150 |  | 975 | Yeni proje |
| **ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **35.000** |  | **30.000** |  |
| 2018D000330 | Sargı İmalat Atölyesi Kurulması | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2019 | 35.000 |  | 30.000 | Yeni proje |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARI BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **9** | **51.385** | **4.114** | **40.171** |  |
| 2018D000080 | Enerji Verimliliği Çalışmaları | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 6.240 |  | 6.240 | Yeni proje |
| 2018D000090 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışmaları | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 6.631 |  | 6.631 | Yeni proje |
| 2018D000100 | Teknoloji Yönetimi Çalışmaları | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 755 |  | 755 | Yeni proje |
| 2018D000110 | İklim Değişikliği ve Çevre Çalışmaları | Ankara | Müşavirlik/Kontrollük | 2018-2018 | 510 |  | 510 | Yeni proje |
| 2010D090090 | Enerji Verimliliği Portalının Geliştirilmesi | Ankara | Müşav. Kontrol. Uyg. Projesi | 2010-2020 | 7.420 | 120 | 2.150 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ENERJİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARI BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2013D400070 | Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi | Ankara | Müşav. Kontrol. Uyg. Projesi | 2013-2020 | 4.372 | 2.072 | 2.100 | Devam Eden |
| 2014D090030 | Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Laboratuvarı | Ankara | Müşav. Kontrol. Uyg. Projesi | 2014-2020 | 4.722 | 1.922 | 1.050 | Devam Eden |
| 2018D000120 | Bilgi Sistemleri | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknol. | 2018-2018 | 17.250 |  | 17.250 | Yeni proje |
| 2018D000130 | Muhtelif İşler | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 3.485 |  | 3.485 | Yeni proje |
| **TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **126.000** | **54.330** | **36.700** |  |
| 2018D000810 | Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı [31] | Ankara | Laboratuvar (85800 m²) | 2018-2019 | 183.974 |  | 24.000 | Yeni proje |
| **TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **106.500** | **52.817** | **11.200** |  |
| 2010D080030 | Milli Yük Tevzi SCADA Projesi | Ankara | Donan. Özel Gelişt. Yazılım | 2010-2019 | 56.000 | 50.000 | 4.200 | Devam Eden |
| 2015D070040 | Direk Test Merkezi | Ankara | Diğer Sis. Yazılımı, Hiz. Bin. (18000 m²) | 2015-2021 | 29.500 | 17 | 3.000 | Devam Eden |
| 2015D070140 | Gölbaşı Sosyal Tesislerinin Rehabilitasyonu (DA-G) | Ankara | Rehabilitasyon | 2015-2020 | 13.000 | 1.800 | 2.000 | Devam Eden |
| 2016D000400 | Uzaktan Eğitim Sistemi (Genel Müdürlük ve 4 bölge için) (DAP) | (5 il) | Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2016-2019 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: ENERJİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **1.800** | **0** | **1.800** |  |
| 2018D000640 | Bilişim Teknolojileri Geliştirme Projesi | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknolojileri | 2018-2018 | 1.550 |  | 1.550 | Yeni proje |
| 2018D000650 | Muhtelif İşler Projesi | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2018 | 250 |  | 250 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | **139.403** | **11.769** | **54.646** |  |
| 2012D000010 | Nükleer Tesislerin Lisanslanması [29] | Müşterek | Alet ve Cihazlar, Müşav. Özel Geliş.. Yazılım | 2012-2022 | 106.144 | 11.769 | 22.993 | Devam Eden |
| 2018D000380 | Muhtelif İşler | Müşterek | Alet ve Cihazlar, Özel Geliştiril. Yazılım, Yayın | 2018-2018 | 14.500 |  | 14.500 | Yeni proje |
| 2018D000390 | İdame ve Bakım | Müşterek | Bina Bakım Onar. (3 adet), Donan. Onar. | 2018-2018 | 8.600 |  | 8.600 | Yeni proje |
| 2018D000430 | Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği [30] Sermaye Transferi | Ankara | Program Destekleri | 2018-2018 | 1.606 |  |  | Yeni proje |
| 2018D000440 | Nükleer ve Radyasyon Alan. Uyg. ve Ar-Ge Projeleri | Müşterek | Alet ve Cihazlar | 2018-2018 | 8.553 |  | 8.553 | Yeni proje |

***TURİZM SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **5** | **68.851** | **55.075** | **11.776** |
| **MUHTELİF İLLER** | **1** | **43.000** |  | **43.000** |
| **TOPLAM** | **6** | **111.851** | **55.075** | **54.776** |

**SEKTÖRÜ: TURİZM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | **53.410** | **3.634** | **47.776** |  |
| 2017F000020 | Tanıtma Bilişim Yönetim Sistemi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2017-2019 | 1.000 |  | 500 | Devam Eden |
| 2015F000090 | Turizm İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi | Ankara | Donan. Etüd-Proje,Müş. Özel Gel. Yaz. | 2015-2018 | 3.410 | 3.160 | 250 | Devam Eden |
| 2017F000410 | Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Projesi | Ankara | Dona. Etüd-Proje,Müş. Özel Gel. Yaz. | 2017-2018 | 3.000 | 474 | 2.526 | Devam Eden |
| 2018F000380 | Termal Turizm Altyapı Uygulamaları (KOP) | (6 il) | Proje Desteği | 2018-2018 | 43.000 |  | 43.000 | Yeni proje |
| 2018F000450 | Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi | Ankara | Donan. Etüd-Proje, Müşa. Özel Gel. Yaz. | 2018-2019 | 3.000 |  | 1.500 | Yeni proje |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **58.441** | **51.441** | **7.000** |  |
| 2016F000250 | Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı (Faz 1) Projesi | Ankara | Basılı Yayın Alı. (100 adet), Çevre Düzen. (1 adet), Müze tefri. (220 m²), Şehitlik İhyası (5 adet), Ziyaretçi Mer. (2 adet), (12700 m²) | 2016-2018 | 58.441 | 51.441 | 7.000 | Devam Eden |

***KONUT SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **15** | **50.224** | **11.550** | **28.684** |
| **MUHTELİF İLLER** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOPLAM** | **15** | **50.224** | **11.550** | **28.684** |

**SEKTÖRÜ: KONUT (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **26.554** | **11.550** | **10.004** |  |
| 2013G000050 | Afet Konutları | Ankara | İşyeri (15 adet), (3273 m²) | 2013-2018 | 2.454 | 2.450 | 4 | Devam Eden |
| 2017G000093 | Afet Konutları [68] | Ankara | Afet Konut. (100 daire), (11000 m²) | 2017-2019 | 24.100 | 9.100 | 10.000 | Devam Eden |
| **ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **313** |  | **313** |  |
| 2018G000130 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 313 |  | 313 | Yeni proje |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **60** |  | **60** |  |
| 2018G000160 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 60 |  | 60 | Yeni proje |
| **DANIŞTAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **712** |  | **712** |  |
| 2018G000180 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 712 |  | 712 | Yeni proje |
| **DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **5.000** |  | **10** |  |
| 2013G000170 | Lojman Yapımı | Ankara | Lojman (40 daire), (7000 m²) | 2013-2020 | 5.000 |  | 10 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: KONUT (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **624** |  | **624** |  |
| 2018G000530 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 624 |  | 624 | Yeni proje |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **50** |  | **50** |  |
| 2018G000310 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 50 |  | 50 | Yeni proje |
| **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **500** |  | **500** |  |
| 2018G000360 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Yeni proje |
| **JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **500** |  | **500** |  |
| 2018G000430 | Konut | Ankara | Lojman (1 daire), (350 m²) | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Yeni proje |
| **KALKINMA BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **10.200** |  | **10.200** |  |
| 2018G000460 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 10.200 |  | 10.200 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: KONUT (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **239** |  | **239** |  |
| 2018G000740 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 239 |  | 239 | Yeni proje |
| **SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **4.300** |  | **4.300** |  |
| 2018G000750 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 4.300 |  | 4.300 | Yeni proje |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **520** |  | **520** |  |
| 2018G000760 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 520 |  | 520 | Yeni proje |
| **YARGITAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **652** |  | **652** |  |
| 2018G000780 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 652 |  | 652 | Yeni proje |

***EĞİTİM SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **97** | **3.846.887** | **1.531.374** | **543.873** |
| **MUHTELİF İLLER** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOPLAM** | **97** | **3.846.887** | **1.531.374** | **543.873** |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **8** | **160.258** | **65.458** | **50.000** |  |
| 2018H030080 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüd-Proje | 2018-2018 | 2.500 |  | 2.500 | Yeni proje |
| 2015H030380 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (7000 m²), Kütüphane (7000 m²) | 2015-2020 | 28.000 |  | 7.200 | Devam Eden |
| 2018H032430 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Tekno. Kesin Hes. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 5.998 |  | 5.998 | Yeni proje |
| 2018H032440 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Alımı, Elektr. Yayın Al. | 2018-2018 | 1.300 |  | 1.300 | Yeni proje |
| 2018H034910 | Kampüs Altyapısı | Ankara | Doğalgaz Dönüş. Elektr. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanali. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 2018-2019 | 5.000 |  | 3.000 | Yeni proje |
| 2014H040000 | Muhtelif Etüd Proje İşleri | Ankara | Etüt-Proje | 2014-2020 | 6.261 | 3.261 | 1.000 | Devam Eden |
| 2014H040010 | Tarihi Binaların Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2014-2020 | 111.197 | 62.197 | 29.000 | Devam Eden |
| 2018H050510 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 2 |  | 2 | Yeni proje |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **10** | **231.135** | **118.567** | **66.998** |  |
| 2018H032390 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüd-Proje | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Yeni proje |
| 1994H030440 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (2300 m²), Topl. ve Konf. (13500 m²) | 1994-2019 | 20.500 | 11.500 | 6.000 | Devam Eden |
| 2013H030660 | Büyük Onarım | Ankara | Büyük Onarım | 2013-2020 | 118.000 | 95.500 | 20.484 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
| 2016H031420 | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknolojileri | 2016-2020 | 15.000 | 7.000 | 4.000 | Devam Eden |
| 2018H030290 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Tekn. Kes. Hes., Mak.-Teç. Mak.-Teç. T-2 (1 adet) | 2018-2018 | 7.568 |  | 7.514 | Yeni proje |
| 2018H032410 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Alı, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.500 |  | 6.500 | Yeni proje |
| 2014H040020 | Tarihi Yapıların Etüd Projesi | Ankara | Etüd Proje | 2014-2020 | 4.495 | 1.495 | 1.000 | Devam Eden |
| 2014H040030 | Tarihi Binaların Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2014-2020 | 53.072 | 3.072 | 18.000 | Devam Eden |
| 2018H040240 | Yazma ve Nadir Eserler Projesi | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Teknoloj. | 2018-2021 | 3.500 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2018H050910 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bak.Onr, Basket. Sa.(1 adet), Futbol Sa. (1 adet), Voley. Sah.(1 adet) | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 | Yeni proje |
| **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | **262.500** | **147.185** | **40.000** |  |
| 2017H036080 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2017-2019 | 750 | 250 | 250 | Devam Eden |
| 2011H037200 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (138600 m²) | 2011-2020 | 235.000 | 137.000 | 28.500 | Devam Eden |
| 2012H033150 | Kampüs Altyapısı | Ankara | D.gaz Dönüş. Elek. hattı, Kam. İçi Yol, Kan. hattı, Pey. Su isa. Hat. Tel.hattı | 2012-2019 | 16.000 | 9.935 | 500 | Devam Eden |
| 2018H036090 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Tek. Kes. Hes. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 10.000 |  | 10.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
| 2018H037000 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 750 |  | 750 | Yeni proje |
| **ATATÜRK KÜL.DİL VE T.Y.K. BŞK.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **455** |  | **455** |  |
| 2018H040010 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Teknoloj, Mak.- Teç. | 2018-2018 | 455 |  | 455 | Yeni proje |
| **ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.000** |  | **2.841** |  |
| 2016H040110 | Tarihi Hamam Restorasyonu ve Tefrişatı | Ankara | Restorasyon | 2016-2019 | 3.000 |  | 2.841 | Devam Eden |
| **DEVLET OPERA VE BAL. GEN. MÜD.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **20.000** |  | **6.880** |  |
| 2016H040120 | Ankara Devlet Opera ve Bale Binası Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2016-2019 | 20.000 |  | 6.880 | Devam Eden |
| **DEVLET TİYATROLARI GEN. MÜD.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **10.000** | **4.200** | **4.000** |  |
| 2015H040060 | Atölye Sahne ve Depo Yapımı | Ankara | Etüt-Proje, Hiz. Binası (3500 m²) | 2015-2019 | 10.000 | 4.200 | 4.000 | Devam Eden |
| **DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **179.390** | **36.288** | **102.224** |  |
| 2018H020140 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina tefrişatı, İnş. Bak. Onar. | 2018-2018 | 15.000 |  | 15.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2018H020260 | Dini Yüksek İhtisas Merkezi | Ankara | Bina Bak. Onar. Bina tefrişatı | 2018-2020 | 17.500 |  | 9.750 | Yeni proje |
| 2012H040250 | Muhtelif Etüd Proje İşleri | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2012-2020 | 9.000 | 3.000 | 2.000 | Devam Eden |
| 2002H040260 | Bilgi İşlem Teknolojisi Projeleri | Ankara | Bilgi ve İlt. Tekno. | 2002-2020 | 61.788 | 29.788 | 10.000 | Devam Eden |
| 2017H040220 | Sosyal Mekan Düzenleme | Ankara | Bak. Onar. Etüt-Proje, Müşav. Mak.-Teç. | 2017-2020 | 12.500 | 3.500 | 4.000 | Devam Eden |
| 2018H040050 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onr. Donan. Kitap Bas. Mak.-Teç. T- 2 (15 adet), T-5 (20 adet), Yay. | 2018-2018 | 63.132 |  | 61.004 | Yeni proje |
| 2018H040660 | İdari Bina Onarımı İkmali | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 470 |  | 470 | Yeni proje |
| **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **128.000** | **124.963** | **500** |  |
| 2006H032940 | Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu | Ankara | Eğitim Merkezi (90000 m²) | 2010-2018 | 125.000 | 124.963 | 37 | Devam Eden |
| 2006H032940 | Polis Akademisi Başkanlığı Kurum Arşivi | Ankara | İdari Bina (1056 m²) | 2018-2021 | 3.000 |  | 463 | Devam Eden |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **8** | **184.833** | **53.333** | **50.500** |  |
| 2018H030990 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Yeni proje |
| 2008H032320 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (18000 m²) | 2008-2020 | 32.000 |  | 3.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
| 2013H031060 | Büyük Onarım | Ankara | B. Onar. Güçlendirme, Restor. | 2013-2020 | 69.277 | 39.277 | 20.000 | Devam Eden |
| 2013H031070 | Kampüs Altyapısı | Ankara | Doğalgaz Dönüş. Elek. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanal. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 2013-2019 | 15.056 | 9.056 | 4.000 | Devam Eden |
| 2018H030770 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Teknoloj, Kesin Hes. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 11.500 |  | 11.500 | Yeni proje |
| 2018H031090 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Al, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.000 |  | 6.000 | Yeni proje |
| 2017H040070 | Rektörlük Binası Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2017-2020 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | Devam Eden |
| 2018H050430 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Yeni proje |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **333.830** | **229.902** | **64.500** |  |
| 2018H033350 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Yeni proje |
| 1982H030120 | Kampüs Altyapısı | Ankara | Doğalgaz Dönü. Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanal. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 1982-2020 | 151.294 | 123.466 | 9.000 | Devam Eden |
| 2005H031340 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Diğer (1145 m²), Eğitim (45500 m²) | 2005-2019 | 84.104 | 54.004 | 29.000 | Devam Eden |
| 2018H030960 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Teknoloj, Kesin Hes., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 6.500 |  | 6.500 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
| 2018H030970 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Al, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.000 |  | 6.000 | Yeni proje |
| 2018H033310 | Büyük Onarım | Ankara | B. Onar. Güçlen. Restorasyon | 2018-2020 | 28.500 |  | 9.000 | Yeni proje |
| 1998H050180 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bak. Ona., Mak.-Teç.t, Yar.Ol.Kap.Yüz.Hav. | 1998-2020 | 56.932 | 52.432 | 4.500 | Devam Eden |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **8** | **725.320** | **389.188** | **36.440** |  |
| 1976H040130 | Ek Depo Yapımı | Ankara | Hizmet Binası (8.119 m2) | 2010-2018 | 20.510 | 14.510 | 6.000 | Devam Eden |
| 1976H040130 | Yenimahalle İl.Halk.Küt. ve Ank.Böl.Yaz.Es.Küt.Yp. | Ankara | Kütüphane (12000 m²) | 2010-2021 | 10.000 |  | 2.500 | Devam Eden |
| 1976H040130 | Ankara 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müz.Yap. | Ankara | Müze (3000 m²) | 2017-2019 | 10.000 | 4.998 | 2.000 | Devam Eden |
| 1988H040570 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknoloj, Mak.-Teç. | 1988-2020 | 98.170 | 57.180 | 10.800 | Devam Eden |
| 1991H040890 | AKM Konser Salonu (CSO) | Ankara | Konser Salonu (100000 m²) | 1991-2020 | 560.000 | 307.000 | 10.000 | Devam Eden |
| 1993H040010 | Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Depo Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi | Ankara | Çevre Düzen. Restorasyon | 2017-2020 | 16.340 | 4.500 | 2.840 | Devam Eden |
| 2016H040350 | Kültür İstatistikleri Geliştirme | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2016-2020 | 7.300 | 1.000 | 1.300 | Devam Eden |
| 2018H040340 | Kültür Portalı | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknolojileri | 2018-2020 | 3.000 |  | 1.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **MALİYE BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **65.000** | **64.000** | **1.000** |  |
| 2011H020100 | Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi | Ankara | Hizmet Bin. (61891 m²) | 2011-2018 | 65.000 | 64.000 | 1.000 | Devam Eden |
| **MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **12** | **123.250** | **33.730** | **6.671** |  |
| 2017H036080 | Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP II) | Ankara | Etüd-Proje | 2014-2018 | 31.333 | 31.163 | 170 | Devam Eden |
| 2017H022060 | Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontr. | 2017-2018 | 350 | 310 | 40 | Devam Eden |
| 2018H020270 | Europass 2018 | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 980 |  | 490 | Yeni proje |
| 2018H020280 | Meslek Sınıflama Sisteminin Geliştirilmesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontro. | 2018-2018 | 50 |  | 50 | Yeni proje |
| 2018H020300 | AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası 2018 | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 400 |  | 100 | Yeni proje |
| 2017H022030 | UMS ve UY Hazırlama-Güncelleme Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontro. | 2017-2019 | 1.100 | 320 | 351 | Devam Eden |
| 2017H022040 | Mesleki Eğitimde Akreditasyon Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2017-2019 | 80 |  | 40 | Devam Eden |
| 2017H022050 | Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2017-2019 | 50 |  | 30 | Devam Eden |
| 2018H020290 | Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2018-2020 | 7.250 |  | 2.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | | **Karakteristik** | | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | |  |
| 2018H020310 | Türkiye Yeter. Sis. ve Çer. Uyg. Prj. (TUYEP) | | Ankara | | Donan. Etüt-Proje, Mak. Teç. Bak. Onar. Müşa./Kontrol, Sis. Yazıl. Yazıl. Bak. Onar. | 2018-2022 | | 68.880 | |  | | 50 | Yeni proje |
| 2016H020080 | MYK Denetimlerinin Desteklenmesi Projesi | | Ankara | | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2016-2020 | | 1.407 | | 237 | | 350 | Devam Eden |
| 2017H022020 | Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi | | Ankara | | Donan. Etüt-Proje, Mak. Teç. Bak. Onar. Müşa./Kontrol., Sist. Yazıl. Yazıl. Bak. Onar. | 2017-2020 | | 11.370 | | 1.700 | | 3.000 | Devam Eden |
| **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **PROJE SAYISI** | |  | **1** | | **500.000** | | **20.000** | | **35.000** |  |
| 2015H020050 | Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri Projesi | | Ankara | | Bak. Onar. Donan. Mak.-Teç. Müşa/Kontr. Özel Geliş. Yazıl. Uyg.Yazıl. | 2015-2019 | | 500.000 | | 20.000 | | 35.000 | Devam Eden |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **PROJE SAYISI** | |  | **7** | | **316.912** | | **232.765** | | **25.002** |  |
| 2014H030320 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | | Ankara | | Etüt-Proje | 2014-2020 | | 2.000 | | 1.015 | | 100 | Devam Eden |
| 1993H030660 | Kampüs Altyapısı | | Ankara | | Doğalgaz Dönü. Elek. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanal. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 1993-2020 | | 55.685 | | 52.525 | | 400 | Devam Eden |
| 2005H032240 | Derslik ve Merkezi Birimler | | Ankara | | Eğitim (7450 m²), Sosyal Donatı (9405 m²) | 2005-2020 | | 35.000 | |  | | 10.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | | | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2010H031580 | Muhtelif İşler | | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol, Kesin Hes., Mak.-Teç. | | | 2010-2020 | | 163.747 | 148.747 | | 4.500 | | Devam Eden |
| 2015H034530 | Büyük Onarım | | Ankara | Büyük Onarım | | | 2015-2020 | | 54.478 | 30.478 | | 4.000 | | Devam Eden |
| 2018H035410 | Yayın Alımı | | Ankara | Basılı Yayın Al, Elektronik Yayın Al. | | | 2018-2018 | | 6.000 |  | | 6.000 | | Yeni proje |
| 2018H050800 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. | | | 2018-2018 | | 2 |  | | 2 | | Yeni proje |
| **ÖSYM BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | | | **2** | | **50.606** | **5.500** | | **206** | |  |
| 2018H031110 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | | Ankara | Etüt-Proje | | | 2018-2018 | | 106 |  | | 106 | | Yeni proje |
| 2017H031150 | E-Sınav Hizmet Binası Kompleksi [90] | | Ankara | Bilgi ve İlet. Teknolo. Etüt-Proje, Hiz. Bin. (1 adet), Mak.-Teç. | | | 2017-2020 | | 50.500 | 5.500 | | 100 | | Devam Eden |
| **SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | | | **1** | | **450.000** |  | | **38.000** | |  |
| 2017H055040 | Ankara Stadyumu | | Ankara | Stadyum (45000 seyirci kapasitesi) | | | 2017-2021 | | 450.000 |  | | 38.000 | | Devam Eden |
| **TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | | | **2** | | **76.500** | **398** | | **300** | |  |
| 2011H040100 | Etimolojik Sözlük | | Ankara | Etüt-Proje | | | 2011-2022 | | 3.500 | 206 | | 200 | | Devam Eden |
| 2015H040500 | Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Yapımı [101] | | Ankara | Ana Hiz. Binası (48725 m²) | | | 2015-2019 | | 73.000 | 192 | | 100 | | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | | **4** | | **5.974** | **1.810** | **1.279** |  |
| 2016H040180 | Kütüphane Depo ve Raf Sistemi Yapımı | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. | | 2016-2018 | | 47 |  | 47 | Devam Eden |
| 1998H040300 | Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti | Ankara | Etüt-Proje, Müşa. | | 1998-2020 | | 1.600 | 1.000 | 50 | Devam Eden |
| 2013H040170 | Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma Projesi | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknoloj. | | 2013-2020 | | 3.974 | 810 | 829 | Devam Eden |
| 2018H040210 | Muhtelif İşler Projesi | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol, Mak.- Teç. | | 2018-2018 | | 353 |  | 353 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | | **2** | | **4.440** |  | **4.440** |  |
| 2018H020150 | Çeşitli İşlerin Etüt Projesi | Ankara | Etüt-Proje | | 2018-2018 | | 240 |  | 240 | Yeni proje |
| 2018H020160 | Muhtelif İşler | Ankara | İnşaat Bak. Onar. Kitap Basımı, Yayın, Yazılım Bak. Onar. | | 2018-2018 | | 4.200 |  | 4.200 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | | **2** | | **7.405** | **1.311** | **1.708** |  |
| 2014H040310 | Yazma ve Matbu Tarihi Eserlerin Muhtevalarının Araştırılması ve Tıpkı Basımı | Ankara | Etüt-Proje, Müşa. Mak.-Teç. Yayın | | 2014-2020 | | 4.602 | 958 | 958 | Devam Eden |
| 2015H040080 | Tietze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati | Ankara | Etüt-Proje, Müşa. Mak.-Teç. | | 2015-2020 | | 2.803 | 353 | 750 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **4.664** | **2.776** | **1.514** |  |
| 2010H030020 | Sosyal Araştırma Projeleri | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrol. | 2010-2019 | 3.500 | 2.776 | 350 | Devam Eden |
| 2018H034500 | Muhtelif İşler | Ankara | Basılı Yayın Alımı, B. Onar. Mak.-Teç. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 1.164 |  | 1.164 | Yeni proje |
| **YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **3.415** |  | **3.415** |  |
| 2018H030630 | Çeşit Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 517 |  | 517 | Yeni proje |
| 2018H035550 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet.Teknoloj, Mak.- Teç. | 2018-2018 | 2.898 |  | 2.898 | Yeni proje |

***SAĞLIK SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **19** | **1.886.883** | **625.408** | **671.655** |
| **MUHTELİF İLLER** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOPLAM** | **19** | **1.886.883** | **625.408** | **671.655** |

**SEKTÖRÜ: SAĞLIK (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **165.241** | **74.570** | **73.798** |  |
| 2017I000090 | Muhtelif İşler | Ankara | Büyük Onar. Mak.-Teç. T-15 (2 adet) | 2017-2018 | 72.241 | 34.570 | 37.320 | Devam Eden |
| 2011I000130 | İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi | Ankara | Büyük Onarım | 2011-2020 | 10.000 |  | 500 | Devam Eden |
| 2014I000080 | Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (35758 m²), Mak.-Teç. | 2014-2019 | 83.000 | 40.000 | 35.978 | Devam Eden |
| **CEZA İNF. KUR. TUTUKEV. İŞ Y. K.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **34.000** |  | **3.400** |  |
| 2012I000620 | Sincan Ceza İnfaz Kur.Kamp.Hst.Yapımı | Ankara | Hastane İnş. (15.318 m2), (50 Yataklı) | 2014-2020 | 34.000 |  | 3.400 | Devam Eden |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **271.444** | **104.716** | **80.000** |  |
| 1998I001310 | Çocuk Hastanesi | Ankara | Et.-Prj.+Hst.İnş. (65.000 m2), (350 Yt.), Mak-Tec | 1998-2019 | 55.793 | 19.716 | 1 | Devam Eden |
| 2013I000250 | Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi | Ankara | Hast. İnş. (50.428 m2), (350 Yt.), Mak- Teç. | 2013-2020 | 137.652 | 85.000 | 2.000 | Devam Eden |
| 2018I000330 | Muhtelif İşler | Ankara | Büyük Onar. Mak.-Teç. T-15 (2 adet) | 2018-2018 | 77.999 |  | 77.999 | Yeni proje |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **213.051** | **38.500** | **104.000** |  |
| 2016I000240 | Hastaneler Büyük Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2016-2019 | 158.051 | 38.500 | 49.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: SAĞLIK (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
| 2018I000880 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. B. Onar. Ma.-Teç. | 2018-2018 | 55.000 |  | 55.000 | Yeni proje |
| **SAĞLIK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **9** | **1.188.747** | **407.622** | **396.057** |  |
| 2013I000530 | Afetlerde Yön., Don., Haberleşme, İletişim Altyapı, Güçlendirme | Ankara | Danış. Etüt-Proje, Müş. | 2013-2018 | 345.176 | 242.912 | 102.264 | Devam Eden |
| 2013I000540 | Mobil Acil Müdahale Üniteleri Güç.Projesi | Ankara | Danış. Etüt-Proje, Mak.-Teç. | 2013-2018 | 25.657 | 657 | 25.000 | Devam Eden |
| 1991I000030 | Sincan Devlet Hastanesi ve ADSM | Ankara | Ağız ve Diş Sağ. Merk. (90 ünit), Hast. İnş. (90000 m²), (480 yatak) | 2015-2020 | 180.000 |  | 35.000 | Devam Eden |
| 1991I000030 | Mamak Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (36450 m²), (200 yatak) | 2014-2018 | 70.000 | 22.626 | 47.374 | Devam Eden |
| 1991I000030 | Etimesgut Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (35116 m²), (250 yatak) | 2014-2018 | 55.000 | 49.697 | 5.303 | Devam Eden |
| 1991I000030 | Gölbaşı Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (44677 m²), (200 yatak) | 2015-2019 | 68.200 |  | 30.000 | Devam Eden |
| 1991I000030 | Kahramankazan Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (30000 m²), (150 yatak) | 2017-2020 | 60.000 |  | 10.000 | Devam Eden |
| 2015I000500 | Sağlık Sist. Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Etüt-Proje, Müş. Hast. Ekipman. Uyg. Yazıl. | 2015-2020 | 384.000 | 91.730 | 140.404 | Devam Eden |
| 2018I000460 | Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi | Ankara | Destekler, Etüt-Proje, Müşa. Mak.-Teç. | 2018-2020 | 714 |  | 712 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **14.400** |  | **14.400** |  |
| 2018I000570 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. B. Onar. Güv. Yazıl. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 14.400 |  | 14.400 | Yeni proje |

***DİĞER KAMU***

***HİZMETLERİ SEKTÖRÜ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ANKARA** | **289** | **13.899.509** | **5.838.609** | **3.056.550** |
| **MUHTELİF İLLER** | **39** | **2.158.813** | **386.820** | **530.288** |
| **TOPLAM** | **328** | **16.058.322** | **6.225.429** | **3.586.838** |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ADALET BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **80.000** | **12.500** | **27.500** |  |
| 2017K150110 | Ankara Adalet Binası | Ankara | Etüt-Proje | 2017-2018 | 3.000 |  | 3.000 | Devam Eden |
| 2018K150580 | Ankara Bölge İdare Mahkemesi Binası | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 | Devam Eden |
| 2016K150120 | Ankara Adliyesi Ek Hizmet Binası Büyük Onarımı | Ankara | İnşaat Bakım Onarımı | 2016-2018 | 30.000 | 12.500 | 17.500 | Devam Eden |
| 2018K150560 | Yüksek Seçim Kurulu Veri Merkezi | Ankara | Alet ve Cihazlar, Danış., Merk. Ağ/Cihaz Yön. Sis. | 2018-2019 | 45.000 |  | 5.000 | Yeni proje |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **29** | **992.900** | **345.663** | **159.540** |  |
| 2016K020090 | İKAS Sistemi Kurulumu Projesi (DAP, GAP) | (12 il) | Danış., Etüt-Proje, Mak.-Teç. | 2016-2020 | 235.811 | 22.000 | 25.000 | Devam Eden |
| 2016K020100 | KBRN Kapasite Geliştirme Projesi | Ankara | Danış. Makine-Teçhizat | 2016-2020 | 21.895 | 5.000 | 4.400 | Devam Eden |
| 2018K020090 | Ülkemizde Sığınak Politikasının Belirlenmesi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2020 | 4.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2018K020100 | Sivil Savunma Alanında Farkındalık Oluşturma | Ankara | Danışmanlık | 2018-2020 | 50.921 |  | 16.544 | Yeni proje |
| 2012K120300 | Ulusal Deprem Araştırma Programı | Ankara | Proje Desteği, Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 17.993 | 14.997 | 2.996 | Devam Eden |
| 2018K120050 | Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Pr. | Ankara | Proje Desteği, Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 200 |  | 200 | Yeni proje |
| 2013K140030 | Kurumsal Kaynak Planlama Sist. Kurulması | Ankara | Uyg. Projesi, Uyg. Yazı. | 2013-2018 | 3.855 | 2.855 | 1.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2013K140070 | Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi Ar-Ge Çalışması | Ankara | Uygulama Yaz. | 2013-2018 | 9.259 | 6.609 | 2.650 | Devam Eden |
| 2014K140070 | Afet Sonrası Görüntü İşleme İstasyonu Kurulması | Ankara | Görüntü İşleme İstas. (14 adet) | 2014-2018 | 11.964 | 9.964 | 2.000 | Devam Eden |
| 2017K140060 | Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Hazırlanması [181] | Ankara | Danışmanlık | 2017-2018 | 1.450 | 750 | 700 | Devam Eden |
| 2017K140080 | Belge Yönetim ve Elektronik İmza Sisteminin Kurulması | Ankara | Sistem Yazılımı | 2017-2018 | 414 | 214 | 200 | Devam Eden |
| 1991K140010 | Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi ve Deprem Araştırma Projesi (Usag) | Ankara | Sismik Ölçüm İstas. (75 adet) | 1991-2020 | 31.618 | 24.404 | 4.000 | Devam Eden |
| 2012K140100 | İl Müd. Acil Durum Müdahale İhtiyaçlarının Karşılanması | Ankara | Arama Kurtarma Cih. | 2012-2020 | 248.322 | 164.322 | 26.000 | Devam Eden |
| 2012K140110 | Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sis.Kur. | Ankara | Donanım (119 adet) | 2012-2022 | 45.996 | 23.696 | 800 | Devam Eden |
| 2012K140140 | Derin Kuyu Sismometre Araştırması | Ankara | Sismik Ölçüm İstas. (2 adet) | 2012-2019 | 9.605 | 4.605 | 2.500 | Devam Eden |
| 2013K140040 | Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi | Ankara | Kişisel Bilgisayar, Merk. Ağ/Cihaz Yön. Sis. Ofis Ekip. | 2013-2020 | 76.102 | 58.102 | 5.000 | Devam Eden |
| 2013K140060 | Afet Yön. Karar Destek Sistemi (AYDES) Faz-1 | Ankara | Sis. Yaz. Uyg. Projesi | 2013-2019 | 12.745 | 7.095 | 2.650 | Devam Eden |
| 2014K140040 | Teknolojik Afet Risk Haritalarının Hazırlanması | Ankara | Danışmanlık | 2014-2019 | 1.950 | 1.050 | 600 | Devam Eden |
| 2016K140100 | Afet Farkındalık Merk. Kurulması [180] | Ankara | Alet ve Cihazlar, Hiz. Bin. (27100 m²) | 2016-2022 | 95.000 |  | 9.500 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2017K140070 | Arama Kurtarma İçin Köpek Yetiştirme ve Eğitim Merk. Kurul.[180] | Ankara | İnş. (16642 m²), Proje Des. | 2017-2019 | 5.000 |  | 2.000 | Devam Eden |
| 2018K140040 | Bina Bak. ve Onarımları (DAP, DOKAP, GAP) | (12 il) | Bina Bak. Ona. (12 daire) | 2018-2018 | 5.200 |  | 5.200 | Yeni proje |
| 2018K140050 | Makine Teçhizat Alımları (DAP, DOKAP, KOP) | (11 il) | Alet ve Cihazlar (11 adet) | 2018-2018 | 3.000 |  | 3.000 | Yeni proje |
| 2018K140060 | Afet Acil Durum Yön. Bşk. Hizmet Binası | Ankara | Kesin Hesap | 2018-2018 | 11.800 |  | 11.800 | Yeni proje |
| 2018K140110 | Muhtelif İşler | Ankara | Mak. Teç. Bak. Ona. (43 adet) | 2018-2018 | 300 |  | 300 | Yeni proje |
| 2018K140210 | Afet Konteynerlerinin Donatımı [180] | Ankara | Arama Kurtarma Cih. (100 adet) | 2018-2020 | 36.480 |  | 16.480 | Yeni proje |
| 2018K140250 | Uydu Sistemi İle Deprem Parametreleri Belir. | Ankara | Alet ve Cihazlar (10 adet) | 2018-2020 | 1.500 |  | 500 | Yeni proje |
| 2018K140280 | Müdahale Araçları Alınması | Ankara | T-22 (18 adet) | 2018-2020 | 38.520 |  | 8.520 | Yeni proje |
| 2018K140450 | Afete Hazır Türkiye Projesi - 2 [180] | Ankara | Alet ve Cihazlar, Danış. Uyg. Proj. | 2018-2020 | 10.000 |  | 2.000 | Yeni proje |
| 2018K180040 | Uluslararası Afet ve Risk Azalımı Proj. (KAGEP) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 | Yeni proje |
| **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **286.417** | **3.562** | **86.105** |  |
| 2018K170390 | Etüd-Proje | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2018 | 4.850 |  | 4.850 | Yeni proje |
| 2013K170120 | Aile Bilgi Sistemi (UNDP - e-DTR) | Ankara | Müşavirlik, Özel Geliş. Yaz. | 2013-2018 | 3.467 | 3.462 | 5 | Devam Eden |
| 2015K170150 | Bakanlık Hizmet Binası | Ankara | Bina Bak. Onar. Etüt-Proje, Hiz. Bin. (5000 m²), Mak.-Teç. | 2015-2019 | 60.000 |  | 50.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2017K170080 | İç Kontrol Tabanlı Etkili Yön. Sist. Kur. | Ankara | Müş. Özel Gel. Yaz. | 2017-2019 | 1.600 | 100 | 750 | Devam Eden |
| 2018K170220 | Bilgi İşlem Projeleri (e-DTR) | Ankara | Don., Dona. Onar. Uyg. Yaz. Yaz. Bak. Onar. | 2018-2018 | 16.500 |  | 16.500 | Yeni proje |
| 2018K170660 | Aktif Yaşam Merkezleri (DAP, GAP) | (7 il) | Aktif Yaşam Merk. (10 adet) | 2018-2018 | 200.000 |  | 14.000 | Yeni proje |
| **ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **20.378** | **0** | **16.000** |  |
| 2017K150120 | Anayasa Mahkemesi Ek Hizmet Binası | Ankara | Ek Hizmet Bin. (7734 m²) | 2017-2019 | 19.378 |  | 15.000 | Devam Eden |
| 2018K150300 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihazlar, Bina tef., Büyük Onar., Don. Prog. Dest. | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **8** | **333.363** | **136.818** | **44.049** |  |
| 2010K120520 | Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. | Ankara | İnş. (5930 m²), Mak.-Teçh., Teknolojik Araş. | 2010-2018 | 18.549 | 18.249 | 300 | Devam Eden |
| 2012K120440 | Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Ankara | İnş. (2500 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 12.115 | 11.815 | 300 | Devam Eden |
| 2016K121120 | Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Gelişt.Altyapısı | Ankara | İnş. (200 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 3.460 | 2.395 | 1.065 | Devam Eden |
| 2016K121130 | Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi | Ankara | İnş. (700 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 19.609 | 17.235 | 2.374 | Devam Eden |
| 2006K120470 | Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) | Ankara | İnş. (5148 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2006-2020 | 211.972 | 67.194 | 29.990 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
| 2017K120760 | Kök Hücre Araştırma Merkezi [167] | Ankara | Etüt-Proje | 2017-2019 | 30.000 | 6.000 | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K120770 | Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2017-2019 | 28.648 | 13.930 | 10 | Devam Eden |
| 2018K120720 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 9.010 |  | 9.010 | Yeni proje |
| **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **15.649** | **15.639** | **10** |  |
| 2014K120710 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Ankara | İnş. (4900 m²) Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2014-2018 | 15.649 | 15.639 | 10 | Devam Eden |
| **AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **6.443** | **0** | **6.443** |  |
| 2018K010010 | Muhtelif İşler | Ankara | Bakım Onar. Donan. Mak.-Teçh. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 4.377 |  | 4.377 | Yeni proje |
| 2018K160260 | EaSI (İstihdam ve Sosyal Yenilik) Programı | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 900 |  | 900 | Yeni proje |
| 2018K180360 | Karadeniz Havzası/Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 1.166 |  | 1.166 | Yeni proje |
| **BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **229.545** | **121.225** | **79.019** |  |
| 2014K500030 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Ana Hizmet Bin. (113916 m²) | 2014-2018 | 163.393 | 162.893 | 500 | Devam Eden |
| 2018K500200 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina Bak. Onar. Don. Sis.Yaz. T-11b (1 adet), T-4 (2 adet) | 2018-2018 | 32.500 |  | 32.500 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **12** | **185.849** | **52.795** | **7.290** |  |
| 2010K110010 | Küme Kapasite Geliş. ve Destek Programı | (4 il) | Proje Desteği | 2010-2022 | 102.000 | 1.885 | 1.000 | Devam Eden |
| 2011K110020 | OSB Teknoloji Geliştirme Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2011-2019 | 2.500 | 1.922 |  | Devam Eden |
| 2012K110200 | OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi | Ankara | Danışmanlık | 2012-2019 | 2.000 |  | 1.000 | Devam Eden |
| 2013K110600 | TÜBİTAK ve KOSGEB Destekleri Etki Analizi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 600 |  | 600 | Yeni proje |
| 2013K110600 | Diğer Etki Analizleri | Ankara | Danışmanlık | 2013-2020 | 1.250 |  | 50 | Devam Eden |
| 2013K110700 | Bakanlık Hizmet Binası [165] | Ankara | İnşaat (50000 m²) | 2013-2019 | 35.010 | 30.000 | 10 | Devam Eden |
| 2015K110510 | Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Haritalarının Hazırlanması Projesi | Ankara | Danış. Don. Özel Geliş. Yaz. | 2015-2020 | 4.000 | 2.650 | 750 | Devam Eden |
| 2015K110530 | Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merk. Projesi (Model Fabrika) | (2 il) | Danış. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. | 2015-2020 | 22.400 | 7.000 |  | Devam Eden |
| 2015K110950 | Ulusal Kümelenme Akademi Binasına Ait Proje Hizmetleri | Ankara | Uygulama Projesi | 2015-2019 | 400 | 54 | 300 | Devam Eden |
| 2016K110350 | Verimlilik Akademisi Projesi | Ankara | Bina tef. B. Ona. Danış. Donan. | 2016-2020 | 2.000 | 95 | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K110800 | Verimlilik Destek Programı Geliştirme Projesi (GAP, KOP) | (6 il) | Donan. Özel Geliş. Yazı, Uyg. Pro. | 2017-2020 | 3.000 |  | 1.400 | Devam Eden |
| 2018K110120 | OSB ve EB Coğrafi Bilgi Sistemi | Ankara | Sistem Yazılımı | 2018-2019 | 1.000 |  | 680 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **26.355** | **600** | **5.640** |  |
| 2017K150100 | Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değer. Sisteminin Geliştirilmesi (DOKAP, GAP) [106] | (13 il) | Danışmanlık, Proje Desteği | 2017-2018 | 8.500 | 600 | 250 | Devam Eden |
| 2016K150140 | Mahkumlar İçin Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Artırılması (DAP, DOKAP, GAP) [106] | (11 il) | Danışmanlık, Proje Desteği | 2016-2020 | 12.855 |  | 390 | Devam Eden |
| 2018K150350 | Kesin Hesap Farkı (DAP, DOKAP, GAP, KOP) | (11 il) | Kesin Hesap | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 | Yeni proje |
| **CUMHURBAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **1.827.300** | **1.275.100** | **391.000** |  |
| 2018K010040 | Muhtelif Proje İşleri | (2 il) | Etüd-Proje | 2018-2018 | 3.000 |  | 3.000 | Yeni proje |
| 2016K010060 | Ek Hizmet Binaları | Ankara | Don.. Etüt-Proje, İnş. (322088 m²), Mak.-Teçh. Pey. (112210 m²) | 2016-2019 | 1.470.000 | 1.218.800 | 210.000 | Devam Eden |
| 2017K010040 | Muhtelif İnşaat Onarım | (3 il) | Bakım Onarım | 2017-2019 | 246.300 | 56.300 | 70.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **CUMHURBAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2018K010050 | Muhtelif İşler | (3 il) | Bak. Onar. Mak.-Teçh., Sist. Yazıl, T-11a (3 adet), T-11b (3 adet), T-13 (1 adet), T-14 (1 adet), T-1b (5 adet), T-2 (9 adet), T-21a (2 adet), T-22 (8 adet), T-5 (4 adet), T-9 (2 adet) | 2018-2018 | 108.000 |  | 108.000 | Yeni proje |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **19** | **787.051** | **781.385** | **781.385** |  |
| 2011K160110 | ÇSGB e-Dönüşüm Projesi | Ankara | Danış. Diğer Sis. Yaz. | 2011-2018 | 37.407 | 31.407 | 6.000 | Devam Eden |
| 2013K160150 | Dezavantajlı Kişilerin İstihdamının ve Sos. İçermenin İyileştirilmesi Pro. | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2013-2018 | 118.873 | 101.633 | 2.586 | Devam Eden |
| 2015K160230 | Aktif İşgücü Programlarının Etki Değerlendirmesi [184] | Ankara | Danışmanlık | 2015-2018 | 362 | 162 | 200 | Devam Eden |
| 2016K160130 | İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliş. ve Destek Proj.(GAP) | (5 il) | Etüt-Proje, Müş. | 2016-2018 | 1.450 | 225 | 1.225 | Devam Eden |
| 2014K160220 | Bilgi İşlem Altyapısı Güçlendirme Projesi [184] | Ankara | Don., Merk. Ağ/Cihaz Yönet. Sist. Özel Gelişti. Yaz. | 2014-2019 | 99.649 | 22.149 | 30.000 | Devam Eden |
| 2015K160220 | İş ve Meslek Danışmanlığı Hiz. Geliştirilmesi [184] | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2015-2020 | 61.867 | 10.000 | 800 | Devam Eden |
| 2015K160240 | İş Kulüpleri Projesi [184] | Ankara | Danışmanlık | 2015-2020 | 2.648 | 1.048 | 800 | Devam Eden |
| 2017K160100 | Bilişim Altyapı Hiz. Projesi | Ankara | Alet ve Cihaz., Don., Sis. Yaz. | 2017-2019 | 9.627 |  | 2.725 | Devam Eden |
| 2018K160020 | Muhtelif İşler | Ankara | Danış. Mak. Teç.Bak. Onar. Mak.- Teç. Sis. Yaz. | 2018-2018 | 15.000 |  | 15.000 | Yeni proje |
| 2018K160180 | Beceri Envanteri Proj.[184] | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
| 2018K160250 | İnsan Kayn. Gel. Op.Prog. Destek Projesi (DOKAP) [185] | (7 il) | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 27.179 |  | 27.179 | Yeni proje |
| 2018K160300 | Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi [184] [186] | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 | Yeni proje |
| 2018K160030 | İst. Eğt. ve Sos. Pol. Sek. Op.Prog. Destek.Proj. (GAP) | (8 il) | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2021 | 115.986 |  | 6.000 | Yeni proje |
| 2018K160080 | İşyerinde Psik. Tacizle Müc. Pol. Gel. Prj. (GAP) | (5 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 878 |  | 275 | Yeni proje |
| 2018K160090 | Kadın İstihdamının Destek. Yönelik Araştırma Proj. (DAP, GAP, KOP) | (8 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 620 |  | 300 | Yeni proje |
| 2018K160110 | Roman Vatan. İstihdamının Des. Projesi (GAP) | (15 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 958 |  | 300 | Yeni proje |
| 2018K160170 | Engelli Bireylerin İstihdamı [184] | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 5.000 |  | 500 | Yeni proje |
| 2018K160210 | ÇASGEM'in Eğitim Kapasitesinin Gel. Proj. | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 1.380 |  | 100 | Yeni proje |
| 2018K160220 | Girişimcilik Eğitim Programları [184] | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 1.700 |  | 700 | Yeni proje |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **34** | **484.819** | **147.901** | **131.332** |  |
| 2010K010110 | Yapı Malz.Piyasa Gözetimi ve Denet. Hiz. Artırılması | Ankara | Danışmanlık, Donanım | 2010-2018 | 12.800 | 12.250 | 550 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2015K010080 | Yapı Ustalarına Eği. Verilerek MYK Taraf. Belgelen. Proj. | Ankara | Danış., Mak.Teç., | 2015-2018 | 780 | 530 | 250 | Devam Eden |
| 2016K010070 | Yapı Malz. Düzen.Şartname. Sayısının Artırılması | Ankara | Donanım, Danışmanlık | 2016-2018 | 330 | 180 | 150 | Devam Eden |
| 2016K010090 | Müellif Takip ve Bilgi sis. (MÜTABİS) Tasarım | Ankara | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2016-2018 | 560 | 230 | 330 | Devam Eden |
| 2015K010090 | Yapı Sist. Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 3.400 | 800 | 700 | Devam Eden |
| 2018K010080 | Yüksek ve Sis.Yalıtımlı Bina Tasarım-Onay Yön. | Ankara | Danışmanlık, Donanım | 2018-2018 | 750 |  | 750 | Yeni proje |
| 2018K010090 | Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi | Ankara | Bak. Onar. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2018-2018 | 4.268 |  | 4.268 | Yeni proje |
| 2018K080010 | İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2021 | 1.000 |  | 50 | Yeni proje |
| 2015K090410 | CBS Stratejisi ve Eylem Planı | Ankara | Danışmanlık | 2015-2018 | 3.000 |  | 3.000 | Devam Eden |
| 2017K090370 | Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi | Ankara | Diğer Güvenlik Cih. (1 adet), Diğer Güvenlik Yaz. (1 adet) | 2017-2018 | 4.800 | 1.800 | 3.000 | Devam Eden |
| 2017K090390 | Veri Arşiv Sisteminin Modernizasyonu | Ankara | Danış. (1 adet), Diğer Sis. Yaz. (1 adet), Veri Dep. Üni. (4000 Tbyte) | 2017-2018 | 5.100 | 2.600 | 2.500 | Devam Eden |
| 2017K090530 | Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı [141] | Ankara | Kesin Hesap | 2017-2018 | 16.500 | 8.500 | 8.000 | Devam Eden |
| 2015K090430 | Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 4.000 |  | 3.500 | Devam Eden |
| 2017K090360 | Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi | Ankara | Diğer Güv. Yaz. (1 adet), Diğer Sis.Yaz. (120 adet), Uyg.Yaz. | 2017-2019 | 30.000 | 15.300 | 6.300 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2017K090510 | Hizmet Binası İnşaatı (DAP, DOKAP, GAP) [144] | (17 il) | Ek Hiz. Bin. (1669 m²), Hiz. Bin. (145382 m²) | 2017-2020 | 188.383 | 49.489 | 54.900 | Devam Eden |
| 2018K090320 | Kentsel Dönüşüm Str. Belgesi Hazırlama Reh[146] | Ankara | Danışmanlık (1 adet) | 2018-2018 | 2.200 |  | 2.200 | Yeni proje |
| 2018K090630 | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi | Ankara | Coğrafi Bil. Sis./CAD (1 adet), Danış. (68 adam/ay), Özel Geliş. Yaz. (15 adam/ay) | 2018-2019 | 24.000 |  | 13.000 | Yeni proje |
| 2014K100140 | Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi [150] | Ankara | Uygulama Projesi | 2014-2018 | 54.178 | 41.678 | 12.500 | Devam Eden |
| 2011K100190 | Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) | (7 il) | Danışmanlık | 2011-2019 | 3.049 | 1.701 | 425 | Devam Eden |
| 2016K100050 | Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2020 | 5.500 | 500 | 2.000 | Devam Eden |
| 2016K100070 | Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belir. | Ankara | Danışmanlık | 2016-2020 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K100030 | Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araş.Proj (KOP) | (7 il) | Danışmanlık | 2017-2020 | 2.300 | 175 | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K100040 | Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 9.140 | 2.723 | 320 | Devam Eden |
| 2017K100040 | Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 9.140 | 2.723 | 320 | Devam Eden |
| 2017K100040 | İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 9.140 | 2.723 | 320 | Devam Eden |
| 2018K100190 | İklim Değişikliği Kurumsal Kapasitenin Gel.(AB) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 1.372 |  | 206 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2018K100200 | Olfaktometre Satın Alımı | Ankara | Lab. cihazları (1 adet) | 2018-2018 | 250 |  | 250 | Yeni proje |
| 2018K100020 | Hava Emisyonlarının Yönetimi [151] | Ankara | Danış., Özel Geliş. Yaz. | 2018-2020 | 8.000 |  | 3.500 | Yeni proje |
| 2018K100400 | KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2021 | 13.709 |  | 343 | Yeni proje |
| 2018K100410 | EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tes. Değ. | Ankara | Danışmanlık | 2018-2020 | 3.000 |  | 1.500 | Yeni proje |
| 2018K100470 | San. Tesis. Hava Kirl. Etki Modellemesi | Ankara | Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2018-2019 | 4.000 |  | 1.500 | Yeni proje |
| 2018K100610 | İklim Değişikliğine Uyum Faal. Güçlendir.(AB) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2021 | 50.271 |  | 800 | Yeni proje |
| 2018K100660 | Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri | (5 il) | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2018-2020 | 4.000 |  | 1.800 | Yeni proje |
| 2015K140160 | Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yap. | Ankara | Müş./Kontr. Özel Gelişt. Yaz. | 2015-2018 | 3.099 | 2.999 | 100 | Devam Eden |
| **DANIŞTAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **4.496** |  | **4.496** |  |
| 2018K150270 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cih., Bina Bak. Onar., Bina tef.,Don., Sanallaş. Pla. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 4.496 |  | 4.496 | Yeni proje |
| **DEVLET PERSONEL BŞK.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **7.554** | **409** | **4.472** |  |
| 2018K010110 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Donan. Mak.-Teç. Özel Gelişt. Yazıl. | 2018-2018 | 3.472 |  | 3.472 | Yeni proje |
| 2016K160110 | Uzaktan Eğitim Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2020 | 3.282 | 409 | 900 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **DEVLET PERSONEL BŞK.** | | | | | | | |  |
| 2018K160010 | Elektronik Kamu İstihdamı Portalı Geliş.Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 800 |  | 100 | Yeni proje |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **355.080** | **221.443** | **87.768** |  |
| 1998K050060 | Ankara İçmesuyu 2. Merhale (Gerede) | Ankara | Atıksu Arıt. Tes. (3800 m3/gün), İçmesuyu Temini (226 hm3/yıl), İsale Hattı (31,60 km), Kol. (8,98 km) | 1998-2021 | 1.218.943 | 615.105 | 63.551 | Devam Eden |
| **DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **739.396** | **73.356** | **147.820** |  |
| 2014K010080 | Bakanlık Arşivinin Düzenlenmesi ve Sayısal Veri Tabanı Oluşturulması | Ankara | Bak. Onrm. Kontro, Mak.Teç. Veri Sayısall. | 2014-2018 | 53.735 | 45.000 | 8.735 | Devam Eden |
| 2017K010090 | Yeni Tempest Donanım Projesi | Ankara | Donanım ,Mak-Teç | 2017-2018 | 9.090 | 4.545 | 4.545 | Devam Eden |
| 2017K010110 | Dışişleri Bakanlığı IPKC li Veri İletişimi | Ankara | Donanım ,Mak-Teç,Güv. Yaz. | 2017-2018 | 16.791 | 10.381 | 6.410 | Devam Eden |
| 2010K010210 | Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi | Ankara | Etüt Proje. İnş. (187.900 m2) | 2010-2020 | 605.500 | 9.500 | 120.000 | Devam Eden |
| 2017K010100 | Yeni Tempest Kripto Cihazı ve Rastgele Anahtar Üreticisi Projesi | Ankara | Donanım ,Mak-Teç | 2017-2019 | 12.380 | 3.930 | 3.930 | Devam Eden |
| 2018K010130 | Ankara Palas Devlet Konukevi Onarımı | Ankara | Restorasyon | 2018-2020 | 41.900 |  | 4.200 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **EKONOMİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **18.645** |  | **18.645** |  |
| 2018K010140 | Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme | Ankara | Bak. Ona., Danış., Don., Güvenlik Yaz.,Özel Geliş. Yaz., Sis. Yaz. | 2018-2018 | 18.645 |  | 18.645 | Yeni proje |
| **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.000** | **100** | **500** |  |
| 2016K170200 | Mükerrer Suçluluğun Önlenmesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2019 | 2.000 | 100 | 500 | Devam Eden |
| **ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.900** |  | **2.900** |  |
| 2018K500180 | Muhtelif İşler | Ankara | Don., Mak.-Teç. Tef. Uyg. Yaz. | 2018-2018 | 2.900 |  | 2.900 | Yeni proje |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **74.829** | **25.064** | **33.510** |  |
| 2016K121220 | Fotonik Uygulama ve Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 13.737 | 10.237 | 3.500 | Devam Eden |
| 2014K120400 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Ankara | İnş. Bak. Onar., Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2014-2019 | 11.092 | 11.072 | 10 | Devam Eden |
| 2017K121310 | Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2017-2020 | 40.000 | 3.755 | 20.000 | Devam Eden |
| 2018K120410 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 10.000 |  | 10.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **285.501** | **105.883** | **145.107** |  |
| 2013K010170 | Mükellef Uyum Yönetim Sistemleri | Ankara | Bak. Onar. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. Uyg. Yazıl. | 2013-2019 | 97.766 | 75.766 | 12.000 | Devam Eden |
| 2014K010540 | Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Bşk. Veri Merkezi Projesi | Ankara | Danışmalık, Etüd-Proje | 2014-2019 | 8.982 | 8.980 | 1 | Devam Eden |
| 2015K010190 | Vergisel Yönetim ve Denetim Sistemleri | Ankara | Bakım Onar. Danış. Donan. Özel Geliştir. Yazıl. | 2015-2019 | 56.480 | 20.420 | 12.000 | Devam Eden |
| 2017K010190 | OECD Ortak Aktarım Sistemi | Ankara | Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2017-2020 | 1.392 | 717 | 225 | Devam Eden |
| 2018K010160 | Vedop Yenileme Çalışmaları Projesi | Ankara | Donan. Güvenlik Yazıl, Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 60.000 |  | 60.000 | Yeni proje |
| 2018K010180 | Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı | Ankara | Bak. Onar. Kontrollük | 2018-2018 | 60.881 |  | 60.881 | Yeni proje |
| **GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **5.715** | **1.500** | **4.215** |  |
| 2017K170180 | Gençlik ve Spor Veri Tabanı | Ankara | Özel Geliş. Yaz. Sis. Yaz. | 2017-2018 | 1.600 | 1.500 | 100 | Devam Eden |
| 2018K170380 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İletişim Tekno. Don., Yayın | 2018-2018 | 4.115 |  | 4.115 | Yeni proje |
| **GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **376.921** | **276.039** | **86.046** |  |
| 2014K110100 | Tarıma Dayalı İhtisas OSB Uygulama Projesi | Ankara | Danış., Mak.-Teç., Özel Geliş. Yaz. | 2014-2019 | 1.000 | 744 | 138 | Devam Eden |
| 2015K110710 | Tarıma Dayalı İhtisas OSB İhtiyaç Analizi Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 2.000 |  | 1.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2011K120170 | Milli Botanik Bahçesi | Ankara | İnş. (88431 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2011-2019 | 356.619 | 264.148 | 79.908 | Devam Eden |
| 2016K121530 | Hububat Referans Materyal Merkezi | Ankara | İnş. (3000 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2019 | 17.302 | 11.147 | 5.000 | Devam Eden |
| **GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **360.150** | **192.219** | **65.442** |  |
| 2013K190020 | Geri Gönderme Merkezleri (DAP, DOKAP, KOP) | (12 il) | Bina Bak. Onar. Bina Tef. Hizm. Bin. (176.000 m2) | 2013-2020 | 270.000 | 135.219 | 41.292 | Devam Eden |
| 2013K190030 | Göç-Net Kurumsal Bilişim Yapılandırma Projesi | Ankara | Bilgi ve İletişim Tekno. Don. Ofis Ekip. | 2013-2019 | 85.000 | 57.000 | 19.000 | Devam Eden |
| 2018K190010 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina Bak. Ona. Bina tef. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 5.150 |  | 5.150 | Yeni proje |
| **GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **11** | **244.424** | **43.234** | **63.286** |  |
| 2017K010220 | Kara Sınır Kapıları Master Planı Pilot Projesi | Ankara | Etüt Proje | 2017-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K010230 | Kurumsal Veri Sözlüğü | Ankara | Etüt Proje | 2017-2018 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | Devam Eden |
| 2018K010200 | Yeni Bilge Projesi | Ankara | Etüt Proje | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2016K010250 | Eğitim sistemleri Otomasyonu | Ankara | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2016-2018 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | Devam Eden |
| 2017K010270 | Smilasyon Projesi | Ankara | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2017-2018 | 1.500 |  | 1.500 | Devam Eden |
| 2013K010240 | Muhtelif Hizmet Binası Yapımı (DAP, DOKAP, GAP) | (14 il) | Ek Hiz. Bin. (1695 m²), Hiz. Bin. (9 adet), (77441 m²), Kesin Hes. | 2013-2020 | 143.440 | 41.234 | 30.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2014K010180 | Muhtelif İşletme Tesisi Yapımı (D.S.) (DAP, DOKAP) | (9 il) | Etüt-Proje, Güm.Tes. (5 adet), (29590 m²), Kesin Hes. Saha Betonu (50100 m²) | 2014-2020 | 68.848 |  | 19.386 | Devam Eden |
| 2017K010280 | Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Merkezi Kimlik Doğrulama Sist. Yaygın. | Ankara | Etüt-Proje, Özel Gelişt. Yazıl. | 2017-2019 | 1.000 |  | 400 | Devam Eden |
| 2017K010290 | İşletmelerin Faliyetlerine İlişkin Hiz. Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması | Ankara | Etüt Proje, Özel Gelişt. Yazıl. | 2017-2019 | 1.000 |  | 500 | Devam Eden |
| 2018K010240 | Bakanlık 2. Ek Hizmet Binası Yapımı [110] | Ankara | Ek Hiz. Bin. (10389 m²), Etüt-Proje | 2018-2020 | 21.136 |  | 6.000 | Yeni proje |
| 2018K110340 | Kooperatiflerin Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 500 |  | 500 | Devam Eden |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **48.895** | **0** | **41.015** |  |
| 2009K120770 | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Ar-Ge Merk. | Ankara | İnş. (6436 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2009-2018 | 30.012 | 30.002 | 10 | Devam Eden |
| 2010K120960 | Merkezi Araştırma Lab. | Ankara | Mak-Teçh. Tekn. Araş. | 2010-2018 | 28.735 | 28.725 | 10 | Devam Eden |
| 2016K121230 | İleri Kütle Spektrometresi Arş.Lab. | Ankara | Mak-Teçh. Tekn. Araş. | 2016-2018 | 7.663 | 5.163 | 2.500 | Devam Eden |
| 2016K121240 | Faz-I Klinik Merkezi | Ankara | B. Ona. (955 m2), Mak-Teçh. Tek. Araş. | 2016-2019 | 3.931 | 3.811 | 10 | Devam Eden |
| 2018K120500 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 17.690 |  | 17.690 | Yeni proje |
| 2018K120520 | Nadir Hast. Biyobankası Alty. Güçlendirilmesi | Ankara | Mak-Teçh. Tekn. Araş. | 2018-2020 | 3.000 |  | 1.500 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.316** |  | **3.316** |  |
| 2018K150340 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihazlar, Bina tef., B. Onar., Diğer Güven.Yaz. | 2018-2018 | 3.316 |  | 3.316 | Yeni proje |
| **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **13.520** |  | **13.520** |  |
| 2018K010250 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Donan. Güv. Yazıl. Mak.-Teç. Özel Gelişt. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 13.520 |  | 13.520 | Yeni proje |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **20** | **1.514.976** | **491.052** | **360.671** |  |
| 2014K010300 | Dijital Arşiv Projesi | Ankara | Danış. Donan.Sis. Yazıl. Veri Sayısallaştırma | 2014-2020 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | Devam Eden |
| 2015K010340 | İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaş.Proj.Fizibilitesi ve Pilot Uygulama | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Sis. Yazıl. Uyg. Yazıl. | 2015-2019 | 2.000 |  | 1.000 | Devam Eden |
| 2015K010350 | Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırması | Ankara | Danış. Donan. Uyg. Yazıl. Veri Sayısallaştırma | 2015-2019 | 440.000 | 48.400 | 130.000 | Devam Eden |
| 2017K010370 | STK’lar ile İşbirliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendir. Proj. [112] | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2017-2019 | 28.543 |  | 1.360 | Devam Eden |
| 2017K010680 | Bulut Belediye Projesi | Ankara | Danış. Donan. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yazı. Sis. Yazıl. | 2017-2020 | 24.000 |  | 15.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2018K010290 | Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi | Ankara | Danış. Donan. Sis. Yazıl. Uyg. Yazılımı | 2018-2018 | 28.000 |  | 28.000 | Yeni proje |
| 2018K010300 | e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi | Ankara | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 18.300 |  | 18.300 | Yeni proje |
| 2018K010310 | Veri Merkezi ve Sistem Altyapı Güçlendirme Projesi | Ankara | Danış. Donanım, Sis. Yazılımı | 2018-2018 | 16.000 |  | 16.000 | Yeni proje |
| 2018K010340 | DERBİS Geliştirme ve İdame Projesi | (2 il) | Bak. Onar. Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazılım | 2018-2018 | 2.300 |  | 2.300 | Yeni proje |
| 2018K010350 | İl Yatırım Takip Sistemi | Ankara | Danış. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yazılım | 2018-2019 | 1.500 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2005K020020 | Acil Çağrı Sistemi (112) | Ankara | Bina Bak. Onar. Donan. Güvenlik Yazıl. Hiz. Bin. (14+35 adet), Mak. Teç. Bak. Onar.,Mak.-Teç., Sis. Yaz., Tefrişat, Uyg. Yaz. | 2005-2020 | 775.000 | 414.919 | 120.000 | Devam Eden |
| 2016K020040 | Sınır Yönetimi Konusunda İdari Kapasitenin Geliştirilmesi [106] | Ankara | Proje Desteği | 2016-2020 | 6.200 |  | 620 | Devam Eden |
| 2017K020090 | Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan Arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Projesi Aşama-2 [106] | Ankara | Danış. Makine-Teçhizat | 2017-2019 | 10.800 | 2.000 | 1.600 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2017K020100 | Uluslararası Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi Kurulması ile Entegre Sınır Yönetimi Ortak Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi [106] | Ankara | Proje Desteği | 2017-2020 | 47.700 |  | 1.080 | Devam Eden |
| 2017K020110 | İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi Aşama-3 [106] | Ankara | Proje Desteği | 2017-2019 | 18.900 |  | 600 | Devam Eden |
| 2018K020120 | GAMER Projesi | Ankara | Don., Güvenlik Yaz.,Sis. Yaz., Uyg. Yaz., Veri Sayısallaş. | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 | Yeni proje |
| 2014K070020 | Köylerin Altyapısının İzlenmesi Projesi | Ankara | Don., Müş., Özel Geliş. Yaz. | 2014-2018 | 14.313 | 10.313 | 4.000 | Devam Eden |
| 2018K070110 | Kırsal Bilgi Sistemi (KIRBİS ) Projesi | Ankara | Don., Müş.,Özel Geliş. Yaz. | 2018-2019 | 9.000 |  | 2.811 | Yeni proje |
| 2003K080080 | Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı [136] | Ankara | Fizibilite Etüdü, Özel Geliş. Yaz. | 2003-2018 | 5.420 | 4.420 | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K080030 | Büyükşehir Bel. Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi [136] | Ankara | Fizibilite Etüdü | 2017-2018 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | Devam Eden |
| **İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **77.000** |  | **4.000** |  |
| 2018K120080 | Helikopter Kavramsal Doğrul. Aracı Tas. ve İmal. [167] | (2 il) | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2018-2020 | 77.000 |  | 4.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **KALKINMA BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | **67.508** | **3.958** | **54.752** |  |
| 2015K010360 | Araştırma Giderleri | Ankara | Etüt-Proje | 2015-2018 | 35.892 | 3.958 | 30.634 | Devam Eden |
| 2018K010370 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Danış. Don. Etüt-Proje, Mak.-Teç. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 15.758 |  | 15.758 | Yeni proje |
| 2018K010380 | KAYS'ın Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Sistem Yazılımı | 2018-2020 | 6.000 |  | 2.000 | Yeni proje |
| 2018K070050 | Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegras. (GAP, KOP) | (3 il) | Müşavirlik | 2018-2020 | 3.500 |  | 2 | Yeni proje |
| 2018K180020 | Uluslararası Teknik İşbirliği Projeleri | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 6.358 |  | 6.358 | Yeni proje |
| **KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞDENETÇİLİĞİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.085** |  | **3.085** |  |
| 2018K010390 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Don.. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 3.085 |  | 3.085 | Yeni proje |
| **KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.000** |  | **1.000** |  |
| 2018K020080 | Muhtelif İşler | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| **KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **32.000** | **2.000** | **8.000** |  |
| 2017K500050 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Ana Hiz. Bin. (18000 m²), Etüt-Proje, Müş. | 2017-2020 | 28.000 | 2.000 | 4.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2018K500090 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İlet. Tek., Bina Bak. Onar. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 4.000 |  | 4.000 | Yeni proje |
| **KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **137.775** | **0** | **50.000** |  |
| 2015K500060 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Ana Hiz. Bin. (50603 m²) | 2015-2019 | 132.775 |  | 45.000 | Devam Eden |
| 2018K500100 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihaz. Don. Güv Yaz. İnş. Bak. Onar. Sis. Yaz. Tef. Yayın | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 | Yeni proje |
| **KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **8.500** |  | **8.500** |  |
| 2018K500160 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İlet. Tek., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 8.500 |  | 8.500 | Yeni proje |
| **KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | **84.529** | **59.058** | **6.731** |  |
| 2009K110040 | Laboratuvarların Yeniden Yapılandırılması (GAP) | (6 il) | Lab. cihazları | 2009-2018 | 22.823 | 18.823 | 4.000 | Devam Eden |
| 2011K110050 | Hizmet Binası Yapımı | Ankara | İnşaat (30000 m²) | 2011-2018 | 43.070 | 38.235 |  | Devam Eden |
| 2015K110410 | Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırmaları [42] | Ankara | Danış., Müş. | 2015-2018 | 731 |  | 731 | Devam Eden |
| 2017K110110 | Bilişim Altyapısının Yenilenmesi ve Modernizasyonu Projesi | Ankara | Ağ Kablolama, Don., Modernizasyon | 2017-2019 | 3.450 | 1.000 | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K110980 | KOBİ Bilgi Sistemi Projesi | Ankara | Don., Özel Geliş. Yaz. | 2017-2019 | 14.455 | 1.000 | 1.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **5.983** | **1.361** | **1.329** |  |
| 2016K092200 | Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi | Ankara | Niv. ve Gra. (5290 Nokta) | 2016-2020 | 5.983 | 1.361 | 1.329 | Devam Eden |
| **MALİYE BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **119.502** | **55.969** | **29.500** |  |
| 2013K010680 | Yeni Makam Bloğu ve Ek Hizmet Binası | Ankara | Ek Hizmet Binası (40435 m²) | 2013-2018 | 53.000 | 43.000 | 10.000 | Devam Eden |
| 2016K010460 | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi | Ankara | Bak. Onar. Donan. Özel Geliş. Yazıl. | 2016-2019 | 66.502 | 12.969 | 19.500 | Devam Eden |
| **MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **4.887** | **500** | **4.387** |  |
| 2016K010490 | SEKAPS Projesi | Ankara | Danış. Donanım, Özel Geliş. Yazılım | 2016-2018 | 2.000 | 500 | 1.500 | Devam Eden |
| 2018K010430 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Sis. Yazılımı | 2018-2018 | 2.887 |  | 2.887 | Yeni proje |
| **MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **10.296** |  | **10.296** |  |
| 2018K010440 | Muhtelif İşler (D.S.) | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Te., Sis. Kurul. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 10.296 |  | 10.296 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **91.124** | **2.256** | **87.048** |  |
| 2018K010450 | Taşıt Alımı | Ankara | T-10 (40 adet), T-11a (10 adet), T-11b (1 adet), T-12 (3 adet), T-13 (4 adet), T-14 (10 adet), T-15 (15 adet), T-16 (1 adet), T-2 (150 adet), T-22 (60 adet), T-3 (20 adet), T-5 (75 adet), T-6 (1 adet), T-7 (50 adet), T-8 (20 adet), T-9 (85 adet), Traktör (1 adet) | 2018-2018 | 79.046 |  | 79.046 | Yeni proje |
| 2018K010460 | Taşıt Alımı (D.S.) | Ankara | T-2 (1 adet), T-20 (20 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet), T-8 (2 adet), T-9 (2 adet) | 2018-2018 | 1.923 |  | 1.923 | Yeni proje |
| 2016K090990 | Tarihi Hava Fotoğraflarından Ortofoto Üretimi ve Sunumu | Ankara | Ortofoto Üretimi (1500000 ha) | 2016-2018 | 5.000 | 2.256 | 2.744 | Devam Eden |
| 2018K090010 | Düşey Engel Veri Tabanı | Ankara | Geokodlama | 2018-2020 | 5.155 |  | 3.335 | Yeni proje |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **12** | **316.303** | **185.845** | **36.236** |  |
| 2014K050200 | Nehir Havza Yönetim Planları Hazırlanması (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2014-2018 | 32.833 | 27.238 | 1.150 | Devam Eden |
| 2014K050210 | Türkiye'de Yeraltı Suyu Yön. Kapasitesinin Gelişt. (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2014-2018 | 7.644 | 2.953 | 263 | Devam Eden |
| 2011K050400 | Havza İzl. ve Referans Noktaları Belirleme (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2011-2020 | 44.756 | 32.006 | 3.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | | | |  |
| 2012K050220 | Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | | 2012-2021 | | 77.507 | 47.907 | 10.350 | Devam Eden |
| 2012K050230 | Ulusal Su Bilgi Sistemi | Ankara | Danış., Etüt-Proje, Özel Geliş. Yaz. | | 2012-2019 | | 12.100 | 8.100 | 850 | Devam Eden |
| 2013K050200 | Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | | 2013-2020 | | 27.188 | 9.945 | 7.893 | Devam Eden |
| 2013K050210 | Havza Yönetim Projeleri | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | | 2013-2021 | | 33.329 | 9.324 | 6.007 | Devam Eden |
| 2013K050230 | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | | 2013-2019 | | 8.567 | 6.817 | 600 | Devam Eden |
| 2015K050510 | Havza Yönetim Planları Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışması (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | | 2015-2020 | | 17.089 | 1 | 1 | Devam Eden |
| 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Prj. | Ankara | Danışmanlık | | 2013-2019 | | 27.689 | 22.890 | 4.000 | Devam Eden |
| 2013K100150 | Natura 2000 Gerek.Uyg. İçin Doğa Kor.Sist.Güçl.Prj.(AB) | Ankara | Danışmanlık | | 2013-2018 | | 25.171 | 18.234 | 672 | Devam Eden |
| 2017K100080 | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi (DAP, DOKAP) | (6 il) | Danışmanlık | | 2017-2019 | | 2.430 | 430 | 1.450 | Devam Eden |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | | | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **13** | | **246.247** | | **212.444** | **30.320** |  |
| 2011K120340 | Rüzgar Enerjisi Tekn. Ar-Ge Mrk. | Ankara | Bak. Onar. İnş. (3200 m²), Teknolojik Araş. | | 2011-2018 | | 46.884 | 39.884 | 7.000 | Devam Eden |
| 2011K121010 | Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | 2011-2018 | | 39.708 | 39.698 | 10 | Devam Eden |
| 2012K120870 | Araştırmacı Yetiştirme Programı | Ankara | Teknolojik Araş. | | 2012-2018 | | 1.725 | 1.715 | 10 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | | | | | | | |  |
| 2013K120510 | Araştırma Parkı | Ankara | Donan. İnş. (27000 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2013-2018 | 72.629 | 67.329 | 5.300 | Devam Eden |
| 2016K121380 | Doğu Anadolu Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi | Ankara | B. Ona.(10 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 2.530 | 2.010 | 520 | Devam Eden |
| 2016K121510 | Enerji Depolama Malzemeleri ve Cihazları Araştırma Merkezi | Ankara | Mak. -Teçh. Tek. Araş. | 2016-2018 | 6.732 | 4.732 | 2.000 | Devam Eden |
| 2016K121520 | BIOMATEN Altyapısının Geliş. | Ankara | Mak. -Teçh. Tek. Araş. | 2016-2018 | 7.730 | 5.730 | 2.000 | Devam Eden |
| 2016K121540 | Kanser Sistem Biyolojisi Laboratuvarı (KANSİL) | Ankara | Bak. Onar. Don., Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 8.370 | 6.310 | 2.060 | Devam Eden |
| 2017K121370 | Teknoloji Tasarım ve Yenilik Uygulama ve Araştırma Merkezi [171] | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2017-2018 | 7.632 | 7.532 | 100 | Devam Eden |
| 2015K121190 | Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2015-2019 | 11.192 | 8.192 | 2.700 | Devam Eden |
| 2015K121200 | GÜNAM 2. Aşama Global Mükemmeliyet ve Sanayi Ara Yüzü Oluşturulması | Ankara | Bak. Onar. İnş. (955 m²), Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Tekno. Araş. | 2015-2019 | 24.392 | 18.382 | 6.000 | Devam Eden |
| 2016K121320 | Dişli ve Güç Aktarma Sistemleri Araştırma Merkezi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2019 | 16.603 | 10.930 | 2.500 | Devam Eden |
| 2018K122020 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 120 |  | 120 | Yeni proje |
| **ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.700** |  | **1.700** |  |
| 2018K010470 | Muhtelif İşler | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 1.700 |  | 1.700 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **13.546** |  | **13.546** |  |
| 2018K500220 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Tek. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 13.546 |  | 13.546 | Yeni proje |
| **REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **11.505** |  | **11.505** |  |
| 2018K500230 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İle. Tek., Bina Bak. Ona., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 11.505 |  | 11.505 | Yeni proje |
| **SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.063** |  | **3.063** |  |
| 2018K010480 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Donan. Mak.-Teç. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 3.063 |  | 3.063 | Yeni proje |
| **SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **66.300** | **5.900** | **29.500** |  |
| 2013K010330 | Sayıştay Bilgi Sistemleri | Ankara | Danış. Donan. Mak.-Teç. Özel Gelişt. Yazıl. | 2013-2020 | 51.550 | 5.900 | 14.750 | Devam Eden |
| 2018K010490 | Hizmet Tesisleri | Ankara, Antalya | Büy. Onar. Mak.-Teç. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 6.800 |  | 6.800 | Yeni proje |
| 2018K010500 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina Bak. Onar. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 7.950 |  | 7.950 | Yeni proje |
| **SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.550** |  | **1.550** |  |
| 2018K500240 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İletişim Tek., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 1.550 |  | 1.550 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **11** | **393.070** | **24.763** | **160.201** |  |
| 2015K130010 | Sosyal Güvenlik Merkezi ve SGK İl Müdürlükleri Binaları | Ankara | Etüt-Proje | 2015-2018 | 3.290 | 2.290 | 1.000 | Yeni proje |
| 2015K130100 | MEDULA Uygulamalarında Hizmet Odaklı Mimarı SOA Yaklaşımı | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yaz. Sis. Yaz. | 2015-2018 | 8.020 |  | 8.020 | Devam Eden |
| 2017K130010 | Siber Güvenlik İzleme ve İdare Merkezi Kurulum Projesi | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz. | 2017-2018 | 9.000 | 5.500 | 3.500 | Devam Eden |
| 2009K130060 | Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ek Binası | Ankara | Ek Hiz. Bin. (1 adet), (7000 m²) | 2009-2020 | 16.100 |  | 1.610 | Devam Eden |
| 2010K130070 | E-İmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yön. Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz., Özel Geliş. Yaz. Sis. Yaz. Veri Sayısallaştırma | 2010-2020 | 195.060 | 5.835 | 23.176 | Devam Eden |
| 2010K130080 | Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi [179] | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yaz. Sist. Yaz. | 2010-2020 | 50.000 | 8.207 | 20.000 | Devam Eden |
| 2012K130060 | Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması | Ankara | Danış. Donan Özel Geliş. Yaz. | 2012-2019 | 900 |  | 750 | Devam Eden |
| 2012K130120 | TİG'e Dayalı Geri Ödeme Sisteminin Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Don. Özel Geliş. Yaz. | 2012-2019 | 4.000 |  | 3.050 | Devam Eden |
| 2012K130160 | Veri Ambarının Güncellenmesi, Büyük Veri Altyapısının Kurulması ve Veri Madenciliğinin Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz. Özel Geliş. Yaz. Sist. Yaz. | 2012-2019 | 10.200 | 2.931 | 3.595 | Devam Eden |
| 2017K130060 | Bilişim Operas. İyileştirilmesi ve İş Sürekliliği Proj. | Ankara | Danış. Özel Gelişt.Yaz. Sist. Yaz. | 2017-2019 | 5.000 |  | 4.000 | Devam Eden |
| 2018K130040 | Bilişim Sistemleri İdame Projesi | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz. Özel Gelişt.Yaz. Sis. Yaz. | 2018-2018 | 91.500 |  | 91.500 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **115.068** | **114.300** | **241** |  |
| 2014K170220 | İl Gençlik Merkezleri | Ankara | İnş. Bak. Ona. Tefr. | 2014-2020 | 115.068 | 114.300 | 241 | Devam Eden |
| **TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **1.710.677** | **1.051.282** | **217.421** |  |
| 2008K090090 | Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi | Ankara | Kadastro Sayısallaş., Kadastro Yenileme | 2008-2020 | 876.612 | 566.612 | 80.000 | Devam Eden |
| 2011K090030 | Bölge ve Hizmet Binası (DAP, GAP) [149] | (7 il) | Hizmet Bin.(64345 m²) | 2011-2020 | 91.077 | 10.698 | 46.887 | Devam Eden |
| 2015K090020 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçak Hangarı | Ankara | Hizmet Bin.(2965 m²) | 2015-2019 | 4.619 |  | 1.000 | Devam Eden |
| 2017K090710 | Hizmet Binası İnşaatı (DAP, DOKAP) | (9 il) | Hizmet Bin.(57678 m²) | 2017-2020 | 98.969 | 972 | 23.134 | Devam Eden |
| 2018K090810 | Ortofoto Harita | Ankara | Ortofoto Üretimi (5000000 ha) | 2018-2018 | 950 |  | 950 | Yeni proje |
| 2018K090820 | Jeodezik Ağ | Ankara | Nirengi Sık.(650 adet) | 2018-2018 | 450 |  | 450 | Yeni proje |
| **TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.787** |  | **2.787** |  |
| 2018K180030 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina tefr. (20 adet), Kişisel Bilgi.(50 adet), Özel Geliş. Yaz. (6 adet), T-4 (10 adet) | 2018-2018 | 2.787 |  | 2.787 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.620** | **2.994** | **626** |  |
| 2013K120650 | TÜBA Kapasite Geliştirme Projesi | Ankara | Dan., Don. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Tekno.Araş. | 2013-2018 | 3.620 | 2.994 | 626 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **27** | **1.499.257** | **645.934** | **238.325** |  |
| 2008K120250 | SAGE - Delici ve Delme Etkinliği Gel. Alty. (KOP) | (2 il) | Bak. Onar. İnş. (1300 m²), Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2008-2018 | 43.038 | 29.038 | 14.000 | Devam Eden |
| 2009K120110 | ULAKBİM - ULAKNET-2 Projesi | Ankara | Bak. Onar. Diğer Kazı (100 km), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2009-2018 | 35.835 | 31.835 | 4.000 | Devam Eden |
| 2009K120250 | SAGE - Çevresel Testler Merkezi | Ankara | İnş. (8500 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2009-2018 | 67.326 | 67.316 | 10 | Devam Eden |
| 2010K120150 | SAGE - Arayıcı Başlık Test Merk. | Ankara | Bak. Onar. İnş. (2668 m²), Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2010-2018 | 23.809 | 23.799 | 10 | Devam Eden |
| 2010K120160 | UZAY-Hall Etkili İtki Motoru Gel. Alt. | Ankara | Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2010-2018 | 23.365 | 20.865 | 2.500 | Devam Eden |
| 2011K120050 | SAGE - Ankara Ses Altı Rüzgar Tün. Alt. | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2011-2018 | 16.497 | 14.497 | 2.000 | Devam Eden |
| 2012K120220 | ULAKBİM - Türk Ulusal E-Bilim E-Altyapısı (TRUBA) | Ankara | Bak. Onar. Donan., Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 42.097 | 34.597 | 7.500 | Devam Eden |
| 2013K120800 | UZAY-Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi | Ankara | Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2013-2018 | 5.136 | 4.386 | 750 | Devam Eden |
| 2013K120870 | Araştırma Merkezleri İzleme Değerlendirme Sistemi | Ankara | Donan. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2013-2018 | 4.352 | 3.752 | 600 | Devam Eden |
| 2015K120990 | SAGE - Enerjik Malzeme İçeren Sistemleri Bütünleme Altyapısı | Ankara | İnşaat (700 m²) | 2015-2018 | 2.018 | 2.008 | 10 | Devam Eden |
| 2015K121160 | SAGE - Füze Fiziksel Entegrasyon Altyapısı | Ankara | Donan. İnş. (6000 m²), Mak.-Teç. Müş. | 2015-2018 | 16.674 | 10.674 | 6.000 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2015K121180 | SAGE - Isı Merkezi ve Doğalgaz Altyapısı Kurulumu | Ankara | Bak. Onar. Donan. İnş.t (1500 m²), Mak.-Teç. Müş. | 2015-2018 | 8.910 | 6.560 | 2.350 | Devam Eden |
| 2016K120780 | TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi [175 | Ankara | Danış. Gayri Maddi Hak Alı. Özel Gelişt. Yaz., Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 18.769 | 13.413 | 5.356 | Devam Eden |
| 2005K120910 | SAGE - Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli | Ankara | Bak. Onar. İnş.(20000 m²), Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2005-2023 | 750.000 | 128.327 | 63.700 | Devam Eden |
| 2008K120950 | ULAKBİM - BT PARDUS | Ankara | Bak. Onar. Don. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2008-2020 | 33.339 | 33.309 | 10 | Devam Eden |
| 2013K120790 | UZAY-İMECE Uydu Altyapı Geliştirilmesi Prj | Ankara | Araş. Altyapısı (3400 m²), Don. İnş. (2050 m²), Mak.-Teç. Müş. Özel Gelişt.Yaz.Tekno. Araş. | 2013-2020 | 121.867 | 113.867 | 7.000 | Devam Eden |
| 2014K121070 | UZAY- Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi | Ankara | Don. Mak.-Teç, Müş, Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2014-2020 | 20.016 | 14.516 | 4.500 | Devam Eden |
| 2014K121140 | SAGE - Hava Solumalı Füze Sistemleri Geliştirme Altyapısı | Ankara | Bina Bak. Onar. Mak.-Teç, Müş. Tekno.Araş. | 2014-2019 | 35.619 | 30.619 | 4.000 | Devam Eden |
| 2015K121170 | SAGE - Ar-Ge Hizmet Binası | Ankara | Don. İnş. (9000 m²), Mak.-Teç. Müş. | 2015-2019 | 26.625 | 10.133 | 7.000 | Devam Eden |
| 2016K120620 | ULAKBİM - Açık Kaynak Yaygınlaştırma Projesi (AKYAY) | Ankara | Bak. Onar. Don. Mak.-Teç. Müş., Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 13.842 | 4.459 | 1.000 | Devam Eden |
| 2016K120750 | BİLGEM - SGE Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi | Ankara, Kocaeli | Don. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 23.069 | 11.031 | 2.529 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
| 2016K122930 | UZAY-Optik Sistemler Araştırma Merkezi | Ankara | Don. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 34.400 | 19.179 | 13.000 | Devam Eden |
| 2017K120610 | ULAKBİM - BT Ulusal Atıf Dizini | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2017-2019 | 4.842 | 1.614 | 1.500 | Devam Eden |
| 2017K121020 | SAGE - Çevresel Testler Merkezi İlave Altyapı | Ankara | İnş. (1000 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araşt. | 2017-2019 | 39.812 | 16.140 | 1.000 | Devam Eden |
| 2018K120060 | ULAKBİM - Akademik Bulut Depolama Hizmetleri | Ankara | Danış, Don., Mak.-Teç, Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2018K121100 | SAGE Projeleri | Ankara | Bak. Onar. Don., Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 | Yeni proje |
| 2018K121920 | ULAKBİM - Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme [177] | Ankara | Basılı Yayın Al. Don., Elektronik Yayın Alımı, Mak.- Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 85.000 |  | 85.000 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **250.210** | **0** | **239.000** |  |
| 2017K010620 | 1.TBMM Binası Restorasyonu [114] | Ankara | Restorasyon | 2017-2019 | 11.210 |  |  | Devam Eden |
| 2018K010520 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Sis. Yazıl. T-11b (1 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet), T-9 (6 adet) | 2018-2018 | 239.000 |  | 239.000 | Yeni proje |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **168.475** | **103.200** | **37.525** |  |
| 2012K010500 | Hizmet Binası | Ankara | Ana Hiz. Bin. (81269 m²), Etüt-Proje | 2012-2018 | 108.265 | 83.265 | 25.000 | Devam Eden |
| 2016K010610 | Resmi İstatistik ve İdari Kayıtların Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yazılım | 2016-2018 | 370 | 120 | 250 | Devam Eden |
| 2012K010230 | Bilgi İşlem Sistemlerinin Güçlendirilmesi | Ankara | Bak. Onar. Don. Güv. Yazıl. Mak.-Teç. Müşa./Kont. Öz. Gelişt. Yazıl. Sis.Yazıl. | 2012-2020 | 57.725 | 19.490 | 10.920 | Devam Eden |
| 2017K010590 | Kapasite ve Yetkinliklerin Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Özel Gelişt. Yazılım | 2017-2019 | 505 | 225 | 115 | Devam Eden |
| 2018K010530 | Kesin Hesap Farkı | (2 il) | Kesin Hesap | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 | Yeni proje |
| 2017K100090 | Ulusal Sera Gazı Envanterinin Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 271 | 60 | 70 | Devam Eden |
| 2017K100100 | Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gösterge.Belir.Pro. | Ankara | Danış., Özel Geliş. Yaz. | 2017-2019 | 339 | 40 | 170 | Devam Eden |
| **TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **24.650** | **0** | **12.864** |  |
| 2018K121900 | Muhtelif İşler | (2 il) | Donan. İnş. Bak. Ona. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Tef. | 2018-2018 | 2.320 |  | 2.320 | Yeni proje |
| 2018K120040 | Etüt Proje İşleri | (2 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 2.330 |  | 1.544 | Yeni proje |
| 2018K121010 | Aziz Sancar Araşt. Merkezi Geliştirme Prj. | Ankara | B. Onar. Mak.-Teç. | 2018-2019 | 20.000 |  | 9.000 | Yeni proje |
| **TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GN. MD.** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.976** | **1.076** | **500** |  |
| 2014K080030 | Yerel Yönetimler Kapasite Geliş. Projesi [140] | Ankara | Danışmanlık | 2014-2019 | 1.976 | 1.076 | 500 | Devam Eden |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** | **-Devam Eden /**  **-Yeni** |
| **TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **13.590** |  | **13.590** |  |
| 2018K500120 | Muhtelif İşler [117] | Ankara | Basılı Yayın Al., Bina tef., Don., Elekt. Yayın Al. Lab. Cih. Lab. Sarf Malz. | 2018-2018 | 13.590 |  | 13.590 | Yeni proje |
| **ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **11.003** |  | **11.003** |  |
| 2018K120480 | Bor Araştırmaları [178] | Ankara | Proje Desteği, Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 11.003 |  | 11.003 | Yeni proje |
| **YARGITAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **1.258.719** | **2.832** | **271.341** |  |
| 2008K150465 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Hizmet Binası (456655 m²) | 2008-2020 | 1.250.000 | 2.832 | 262.622 | Devam Eden |
| 2018K150440 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina tef., B Onar., Dan., Diğer Güvenlik Yaz., Don. Onar., Kişisel Bilgisayar, T-2 (30 adet),T-5 (3 adet) | 2018-2018 | 8.719 |  | 8.719 | Yeni proje |
| **YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ** | | | | | | | |  |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **12.550** | **11.000** | **1.550** |  |
| 2014K190070 | YTB Bilgi Sistemleri Altyapı Projesi | Ankara | Bilgi ve İlet. Tekno. Etüt-Proje, Müş. | 2014-2018 | 12.500 | 11.000 | 1.500 | Devam Eden |
| 2018K190040 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Ona. Mak.-Teç. Tef. | 2018-2018 | 50 |  | 50 | Yeni proje |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**( Müstakil+Muhtelif Projeler İcmal ) (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **GENEL TOPLAM** | **616** | **63.826.424** | **29.927.448** | **9.105.516** |
| **ADALET BAKANLIĞI** | **4** | **80.000** | **12.500** | **27.500** |
| **AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞK.** | **31** | **1.019.454** | **357.213** | **169.544** |
| **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK.** | **6** | **286.417** | **3.562** | **86.105** |
| **ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.** | **3** | **20.691** | **0** | **16.313** |
| **ANKARA DOĞAL ELEK. ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GEN. MÜD.** | **1** | **60** |  | **60** |
| **ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ.** | **8** | **160.258** | **65.458** | **50.000** |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | **21** | **729.739** | **329.955** | **184.845** |
| **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.** | **6** | **278.149** | **162.824** | **40.010** |
| **ATATÜRK KÜL.DİL VE T.Y.K. BŞK.** | **1** | **455** |  | **455** |
| **ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜD.** | **4** | **5.017** | **0** | **4.858** |
| **AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI** | **3** | **6.443** | **0** | **6.443** |
| **BASIN-YAYIN VE ENFOR. GN. MÜD.** | **1** | **3.233** |  | **3.233** |
| **BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞ.** | **2** | **195.893** | **162.893** | **33.000** |
| **BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI** | **14** | **185.849** | **52.795** | **7.290** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **CEZA İNF. KUR. TUTUKEV. İŞYURTLARI KUR. BŞK.** | **4** | **60.355** | **600** | **9.040** |
| **CUMHURBAŞKANLIĞI** | **4** | **1.827.300** | **1.275.100** | **391.000** |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.** | **20** | **507.644** | **166.624** | **101.750** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | **35** | **487.969** | **147.901** | **132.307** |
| **DANIŞTAY BAŞKANLIĞI** | **2** | **5.208** | **0** | **5.208** |
| **DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GN. MD.** | **8** | **1.001.791** | **555.314** | **228.135** |
| **DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD.** | **6** | **45.500** | **0** | **37.000** |
| **DEVLET OPERA VE BAL. GEN. MÜD.** | **1** | **20.000** |  | **6.880** |
| **DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI** | **3** | **7.554** | **409** | **4.472** |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **1** | **1.218.943** | **615.105** | **63.551** |
| **DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜD.** | **1** | **10.000** | **4.200** | **4.000** |
| **DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI** | **7** | **740.020** | **73.356** | **148.444** |
| **DİYANET İŞLERİ BŞK.** | **7** | **179.390** | **36.288** | **102.224** |
| **EKONOMİ BAKANLIĞI** | **1** | **18.645** |  | **18.645** |
| **ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.** | **4** | **192.880** | **70.853** | **114.880** |
| **EMNİYET GN.MD.** | **3** | **130.000** | **125.063** | **1.000** |
| **ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.** | **1** | **2.900** |  | **2.900** |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.** | **13** | **84.042** | **5.614** | **57.128** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.** | **3** | **79.090** | **2.865** | **52.399** |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | **15** | **531.106** | **183.113** | **164.010** |
| **GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI** | **6** | **285.501** | **105.883** | **145.107** |
| **GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI** | **2** | **5.715** | **1.500** | **4.215** |
| **GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAK.** | **8** | **852.227** | **320.865** | **101.594** |
| **GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **3** | **360.150** | **192.219** | **65.442** |
| **GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI** | **11** | **244.424** | **43.234** | **63.286** |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | **15** | **637.912** | **336.103** | **190.220** |
| **HAKİMLER VE SAVCILAR YÜK. KURULU** | **1** | **3.316** |  | **3.316** |
| **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI** | **2** | **14.020** | **0** | **14.020** |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | **20** | **1.514.976** | **491.052** | **360.671** |
| **İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **1** | **77.000** |  | **4.000** |
| **JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI** | **1** | **500** |  | **500** |
| **KALKINMA BAKANLIĞI** | **6** | **77.708** | **3.958** | **64.952** |
| **KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU** | **1** | **3.085** |  | **3.085** |
| **KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTE.** | **1** | **1.000** |  | **1.000** |
| **KAMU GÖZETİMİ, MUH. VE DEN. STAND. KUR.** | **2** | **32.000** | **2.000** | **8.000** |
| **KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI** | **2** | **137.775** | **0** | **50.000** |
| **KARAYOLLARI GN.MD.** | **15** | **5.389.152** | **2.173.001** | **208.206** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF**  **HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **8.500** |  | **8.500** |
| **KOSGEB** | **5** | **84.529** | **59.058** | **6.731** |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | **13** | **778.730** | **392.822** | **84.216** |
| **MADEN TETKİK VE ARAMA GN. MÜD.** | **4** | **637.186** | **519.361** | **69.330** |
| **MKEK GEN. MÜD.** | **7** | **163.360** | **44.950** | **95.910** |
| **MALİYE BAKANLIĞI** | **3** | **184.502** | **119.969** | **30.500** |
| **MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BŞK.** | **12** | **123.250** | **33.730** | **6.671** |
| **METEOROLOJİ GN.MD.** | **3** | **36.300** | **2.336** | **2.250** |
| **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI** | **1** | **500.000** | **20.000** | **35.000** |
| **MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.** | **2** | **4.887** | **500** | **4.387** |
| **MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN. MÜD.** | **1** | **10.296** |  | **10.296** |
| **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI** | **4** | **91.124** | **2.256** | **87.048** |
| **ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **1** | **2.436.756** | **691.045** | **40** |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | **16** | **439.111** | **270.220** | **47.386** |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | **20** | **563.159** | **445.209** | **55.322** |
| **ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞT. MERKEZİ** | **2** | **50.606** | **5.500** | **206** |
| **ÖZELLEŞTİRME İD.BSK.** | **1** | **1.700** |  | **1.700** |
| **RADYO VE TELEVİZYON ÜST KUR. BŞK.** | **1** | **13.546** |  | **13.546** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **11.505** |  | **11.505** |
| **SAĞLIK BAKANLIĞI** | **9** | **1.188.747** | **407.622** | **396.057** |
| **SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI** | **2** | **3.302** | **0** | **3.302** |
| **SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI** | **4** | **70.600** | **5.900** | **33.800** |
| **SERMAYE PİYASASI KURULU BŞK.** | **1** | **1.550** |  | **1.550** |
| **SİVİL HAVACILIK GN.MD.** | **2** | **2.933** | **0** | **2.933** |
| **SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.** | **11** | **393.070** | **24.763** | **160.201** |
| **SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | **2** | **565.068** | **114.300** | **38.241** |
| **SÜMERHOLDİNG A. Ş. GENEL MÜD.** | **1** | **200** |  | **200** |
| **TAPU VE KADASTRO GN.MD.** | **6** | **1.072.677** | **578.282** | **152.421** |
| **TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜD.** | **1** | **100** |  | **100** |
| **TCDD GN.MD.** | **11** | **20.248.716** | **10.459.737** | **1.460.303** |
| **TEDAŞ GN.MD.** | **1** | **183.974** |  | **24.000** |
| **TEİAŞ GN.MD.** | **4** | **106.500** | **52.817** | **11.200** |
| **TETAŞ GN.MD.** | **2** | **1.800** | **0** | **1.800** |
| **TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN. MD.** | **1** | **143.976** | **79.026** | **28.508** |
| **TRT GENEL MD.** | **1** | **30.500** |  | **3.000** |
| **TÜİK BŞK.** | **8** | **169.125** | **103.200** | **38.175** |
| **TÜRK AKREDİTASYON KURUMU** | **1** | **1.000** |  | **1.000** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TÜRK DİL KURUMU BŞK.** | **2** | **76500** | **398** | **300** |
| **TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)** | **1** | **2787** |  | **2.787** |
| **TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **5.230** |  | **5.230** |
| **TÜRK TARİH KURUMU BŞK.** | **4** | **5.974** | **1.810** | **1.279** |
| **TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | **2** | **4.440** | **0** | **4.440** |
| **TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI** | **5** | **139.403** | **11.769** | **54.646** |
| **TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | **3** | **11.025** | **4.305** | **2.334** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞT. KURUMU** | **27** | **1.499.257** | **645.934** | **238.325** |
| **TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ** | **2** | **250.210** | **0** | **239.000** |
| **TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI** | **1** | **14.400** |  | **14.400** |
| **TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GN. MÜD.** | **3** | **93.278** | **4.097** | **89.181** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **TUTARI** | **2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GN. MD.** | **3** | **6.640** | **3.852** | **2.014** |
| **TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GN. MÜD.** | **7** | **1.424.915** | **793.845** | **623.684** |
| **TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI** | **3** | **24.650** | **0** | **12.864** |
| **TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. GENEL MÜD.** | **1** | **376450** | **29220** | **44.649** |
| **TÜTÜN VE ALKOL Pİ. DÜZ. KUR.** | **1** | **13590** |  | **13.590** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAK.** | **35** | **8.509.995** | **5.906.363** | **979.254** |
| **ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI** | **1** | **11.003** |  | **11.003** |
| **YARGITAY BAŞKANLIĞI** | **3** | **1.259.371** | **2.832** | **271.993** |
| **YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ** | **2** | **12.550** | **11.000** | **1.550** |
| **YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.** | **2** | **3.415** | **0** | **3.415** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje**  **Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **GENEL TOPLAM** | | |  |  | **616** |  | **63.826.424** | **29.927.448** |
| **ADALET BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **80.000** | **12.500** | **27.500** |
| 2017K150110 | | Ankara Adalet Binası | Ankara | Etüt-Proje | 2017-2018 | 3.000 |  | 3.000 |
| 2018K150580 | | Ankara Bölge İdare Mahkemesi Binası | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 |
| 2016K150120 | | Ankara Adliyesi Ek Hizmet Binası Büyük Onarımı | Ankara | İnşaat Bakım Onarımı | 2016-2018 | 30.000 | 12.500 | 17.500 |
| 2018K150560 | | Yüksek Seçim Kurulu Veri Merkezi | Ankara | Alet ve Cihazlar, Danış., Merk. Ağ/Cihaz Yön. Sis. | 2018-2019 | 45.000 |  | 5.000 |
| **AFET VE ACİL DUR. YÖN. BAŞK.** | | | | | | | | |
|  | |  | **PROJE SAYISI** |  | **31** | **1.019.454** | **357.213** | **169.544** |
| 2013G000050 | | Afet Konutları | Ankara | İşyeri (15 adet), (3273 m²) | 2013-2018 | 2.454 | 2.450 | 4 |
| 2017G000093 | | Afet Konutları [68] | Ankara | Afet Konut. (100 daire), (11000 m²) | 2017-2019 | 24.100 | 9.100 | 10.000 |
| 2016K020090 | | İKAS Sistemi Kurulumu Projesi (DAP, GAP) | (12 İl) | Danış., Etüt-Proje, Mak.-Teç. | 2016-2020 | 235.811 | 22.000 | 25.000 |
| 2016K020100 | | KBRN Kapasite Geliştirme Projesi | Ankara | Danış. Makine-Teçhizat | 2016-2020 | 21.895 | 5.000 | 4.400 |
| 2018K020090 | | Ülkemizde Sığınak Politikasının Belirlenmesi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2020 | 4.000 |  | 1.000 |
| 2018K020100 | | Sivil Savunma Alanında Farkındalık Oluşturma | Ankara | Danışmanlık | 2018-2020 | 50.921 |  | 16.544 |
| 2012K120300 | | Ulusal Deprem Araştırma Programı | Ankara | Proje Desteği, Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 17.993 | 14.997 | 2.996 |
| 2018K120050 | | Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Pr. | Ankara | Proje Desteği, Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 200 |  | 200 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **AFET VE ACİL DUR. YÖN. BAŞK.** | | | | | | | |
| 2013K140030 | Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Kurulması | Ankara | Uyg. Projesi, Uyg. Yazı. | 2013-2018 | 3.855 | 2.855 | 1.000 |
| 2013K140070 | Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi Ar-Ge Çalışması | Ankara | Uygulama Yaz. | 2013-2018 | 9.259 | 6.609 | 2.650 |
| 2014K140070 | Afet Sonrası Görüntü İşleme İstasyonu Kurulması | Ankara | Görüntü İşleme İstas. (14 adet) | 2014-2018 | 11.964 | 9.964 | 2.000 |
| 2017K140060 | Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Hazırlanması [181] | Ankara | Danışmanlık | 2017-2018 | 1.450 | 750 | 700 |
| 2017K140080 | Belge Yönetim ve Elektronik İmza Sisteminin Kurulması | Ankara | Sistem Yazılımı | 2017-2018 | 414 | 214 | 200 |
| 1991K140010 | Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi ve Deprem Araştırma Projesi (Usag) | Ankara | Sismik Ölçüm İstas. (75 adet) | 1991-2020 | 31.618 | 24.404 | 4.000 |
| 2012K140100 | İl Müdürlükleri Acil Durum Müdahale İhtiyaçlarının Karşılanması | Ankara | Arama Kurtarma Cih. | 2012-2020 | 248.322 | 164.322 | 26.000 |
| 2012K140110 | Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi Kurulması | Ankara | Donanım (119 adet) | 2012-2022 | 45.996 | 23.696 | 800 |
| 2012K140140 | Derin Kuyu Sismometre Araştırması | Ankara | Sismik Ölçüm İstas. (2 adet) | 2012-2019 | 9.605 | 4.605 | 2.500 |
| 2013K140040 | Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi | Ankara | Kişisel Bilgisayar, Merk. Ağ/Cihaz Yön. Sis. Ofis Ekip. | 2013-2020 | 76.102 | 58.102 | 5.000 |
| 2013K140060 | Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) Faz-1 | Ankara | Sis. Yaz. Uyg. Projesi | 2013-2019 | 12.745 | 7.095 | 2.650 |
| 2014K140040 | Teknolojik Afet Risk Haritalarının Hazırlanması | Ankara | Danışmanlık | 2014-2019 | 1.950 | 1.050 | 600 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | | | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje**  **Tutarı** | | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **AFET VE ACİL DUR. YÖN. BAŞK.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2016K140100 | Afet Farkındalık Merkezinin Kurulması [180] | Ankara | | | Alet ve Cihazlar, Hiz. Bin. (27100 m²) | 2016-2022 | | 95.000 | | |  | | 9.500 |
| 2017K140070 | Arama Kurtarma İçin Köpek Yetiştirme ve Eğitim Merkezi Kurulması [180] | Ankara | | | İnş. (16642 m²), Proje Des. | 2017-2019 | | 5.000 | | |  | | 2.000 |
| 2018K140040 | Bina Bakım ve Onarımları (DAP, DOKAP, GAP) | (12 İl) | | | Bina Bak. Ona. (12 daire) | 2018-2018 | | 5.200 | | |  | | 5.200 |
| 2018K140050 | Makine Teçhizat Alımları (DAP, DOKAP, KOP) | (11 İl) | | | Alet ve Cihazlar (11 adet) | 2018-2018 | | 3.000 | | |  | | 3.000 |
| 2018K140060 | Afet Acil Durum Yön. Bşk. Hizmet Binası | Ankara | | | Kesin Hesap | 2018-2018 | | 11.800 | | |  | | 11.800 |
| 2018K140110 | Muhtelif İşler | Ankara | | | Mak. Teç. Bak. Ona. (43 adet) | 2018-2018 | | 300 | | |  | | 300 |
| 2018K140210 | Afet Konteynerlerinin Donatımı [180] | Ankara | | | Arama Kurtarma Cih. (100 adet) | 2018-2020 | | 36.480 | | |  | | 16.480 |
| 2018K140250 | Uydu Sistemi İle Deprem Parametreleri Belirlenmesi | Ankara | | | Alet ve Cihazlar (10 adet) | 2018-2020 | | 1.500 | | |  | | 500 |
| 2018K140280 | Müdahale Araçları Alınması | Ankara | | | T-22 (18 adet) | 2018-2020 | | 38.520 | | |  | | 8.520 |
| 2018K140450 | Afete Hazır Türkiye Projesi - 2 [180] | Ankara | | | Alet ve Cihazlar, Danış. Uyg. Proj. | 2018-2020 | | 10.000 | | |  | | 2.000 |
| 2018K180040 | Uluslararası Afet ve Risk Azalımı Projesi (KAGEP) | Ankara | | | Danışmanlık | 2018-2018 | | 2.000 | | |  | | 2.000 |
| **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | | | **6** | | **286.417** | **3.562** | | **86.105** | |
| 2018K170390 | Etüd-Proje | | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | | | 2018-2018 | | 4.850 |  | | 4.850 | |
| 2013K170120 | Aile Bilgi Sistemi (UNDP - e-DTR) | | Ankara | Müşavirlik, Özel Geliş. Yaz. | | | 2013-2018 | | 3.467 | 3.462 | | 5 | |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015K170150 | | Bakanlık Hizmet Binası | | Ankara | Bina Bak. Onar. Etüt-Proje, Hiz. Bin. (5000 m²), Mak.-Teç. | | 2015-2019 | | 60.000 | |  | | 50.000 | |
| 2017K170080 | | İç Kontrol Tabanlı Etkili Yön. Sist. Kur. | | Ankara | Müş. Özel Gel. Yaz. | | 2017-2019 | | 1.600 | | 100 | | 750 | |
| 2018K170220 | | Bilgi İşlem Projeleri (e-DTR) | | Ankara | Don., Dona. Onar. Uyg. Yaz. Yaz. Bak. Onar. | | 2018-2018 | | 16.500 | |  | | 16.500 | |
| 2018K170660 | | Aktif Yaşam Merkezleri (DAP, GAP) | | (7 İl) | Aktif Yaşam Merk. (10 adet) | | 2018-2018 | | 200.000 | |  | | 14.000 | |
| **ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **PROJE SAYISI** |  | | **3** | | **20.691** | | **0** | | **16.313** | |
| 2018G000130 | | Lojman Onarımı | | Ankara | Büyük Onarım | | 2018-2018 | | 313 | |  | | 313 | |
| 2017K150120 | | Anayasa Mahkemesi Ek Hizmet Binası | | Ankara | Ek Hizmet Bin. (7734 m²) | | 2017-2019 | | 19.378 | |  | | 15.000 | |
| 2018K150300 | | Muhtelif İşler | | Ankara | Alet ve Cihazlar, Bina tef., B. Onar., Don. Prog. Dest. | | 2018-2018 | | 1.000 | |  | | 1.000 | |
| **ANKARA DOĞAL ELEK. ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GEN. MÜD.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **PROJE SAYISI** |  | | **1** | | **60** | |  | | **60** | |
| 2018D000670 | | Muhtelif İşler | | Ankara | Makine-Teçhizat | | 2018-2018 | | 60 | |  | | 60 | |
| **ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **PROJE SAYISI** | | |  | | **8** | | **160.258** | | **65.458** | | **50.000** |
| 2018H030080 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | | Ankara | | | Etüd-Proje | | 2018-2018 | | 2.500 | |  | | 2.500 |
| 2015H030380 | Derslik ve Merkezi Birimler | | Ankara | | | Eğitim (7000 m²), Kütüphane (7000 m²) | | 2015-2020 | | 28.000 | |  | | 7.200 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |
| 2018H032430 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Tekno. Kes. Hes. Mak -Teç. | 2018-2018 | 5.998 |  | 5.998 |
| 2018H032440 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Alımı, Elektr. Yayın Al. | 2018-2018 | 1.300 |  | 1.300 |
| 2018H034910 | Kampüs Altyapısı | Ankara | D.gaz Dönüş. Elekt. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanali. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 2018-2019 | 5.000 |  | 3.000 |
| 2014H040000 | Muhtelif Etüd Proje İşleri | Ankara | Etüt-Proje | 2014-2020 | 6.261 | 3.261 | 1.000 |
| 2014H040010 | Tarihi Binaların Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2014-2020 | 111.197 | 62.197 | 29.000 |
| 2018H050510 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 2 |  | 2 |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **21** | **729.739** | **329.955** | **184.845** |
| 2018H032390 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüd-Proje | 2018-2018 | 500 |  | 500 |
| 1994H030440 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (2300 m²), Toplantı ve Konf. (13500 m²) | 1994-2019 | 20.500 | 11.500 | 6.000 |
| 2013H030660 | Büyük Onarım | Ankara | Büyük Onarım | 2013-2020 | 118.000 | 95.500 | 20.484 |
| 2016H031420 | Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknoloj. | 2016-2020 | 15.000 | 7.000 | 4.000 |
| 2018H030290 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknolo. Kesin Hes., Mak.-Teç. Mak.-Teç. T-2 (1 adet) | 2018-2018 | 7.568 |  | 7.514 |
| 2018H032410 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Alı, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.500 |  | 6.500 |
| 2014H040020 | Tarihi Yapıların Etüd Projesi | Ankara | Etüd Proje | 2014-2020 | 4.495 | 1.495 | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |
| 2014H040030 | Tarihi Binaların Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2014-2020 | 53.072 | 3.072 | 18.000 |
| 2018H040240 | Yazma ve Nadir Eserler Projesi | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Teknoloj. | 2018-2021 | 3.500 |  | 1.000 |
| 2018H050910 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bak.Onr, Basket. Sa.(1 adet), Futbol Sa. (1 adet), Voleybol Sa.(1 adet) | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 |
| 2017I000090 | Muhtelif İşler | Ankara | Büyük Onar. Mak.-Teç. T-15 (2 adet) | 2017-2018 | 72.241 | 34.570 | 37.320 |
| 2011I000130 | İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi | Ankara | Büyük Onarım | 2011-2020 | 10.000 |  | 500 |
| 2014I000080 | Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (35758 m²), Mak.-Teç. | 2014-2019 | 83.000 | 40.000 | 35.978 |
| 2010K120520 | Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. | Ankara | İnş. (5930 m²), Mak.-Teçh., Teknolojik Araş. | 2010-2018 | 18.549 | 18.249 | 300 |
| 2012K120440 | Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Ankara | İnş. (2500 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 12.115 | 11.815 | 300 |
| 2016K121120 | Kordon Kanından Biyoteknolojik Hücresel Ürün Geliştirme Altyapısı | Ankara | İnş. (200 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 3.460 | 2.395 | 1.065 |
| 2016K121130 | Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi | Ankara | İnş. (700 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 19.609 | 17.235 | 2.374 |
| 2006K120470 | Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) | Ankara | İnş. (5148 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2006-2020 | 211.972 | 67.194 | 29.990 |
| 2017K120760 | Kök Hücre Araştı. Merk. [167] | Ankara | Etüt-Proje | 2017-2019 | 30.000 | 6.000 | 1.000 |
| 2017K120770 | Kolorektal Kanser İçin Erken Tanı Araştırma Projesi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2017-2019 | 28.648 | 13.930 | 10 |
| 2018K120720 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 9.010 |  | 9.010 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | |  | **6** | **278.149** | **162.824** | | **40.010** |
| 2017H036080 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | | 2017-2019 | 750 | 250 | 250 | |
| 2011H037200 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (138600 m²) | | 2011-2020 | 235.000 | 137.000 | 28.500 | |
| 2012H033150 | Kampüs Altyapısı | Ankara | Doğalgaz Dönüş. Elek. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanali. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | | 2012-2019 | 16.000 | 9.935 | 500 | |
| 2018H036090 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol., Kesin Hes. Mak.-Teç. | | 2018-2018 | 10.000 |  | 10.000 | |
| 2018H037000 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Al. | | 2018-2018 | 750 |  | 750 | |
| 2014K120710 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Ankara | İnş. (4900 m²) Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | 2014-2018 | 15.649 | 15.639 | 10 | |
| **ATATÜRK KÜL. DİL VE T.Y.K. BŞK.** | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | |  | **1** | **455** | **0** | | **455** |
| 2018H040010 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Teknoloj, Mak.- Teç. | | 2018-2018 | 455 |  | 455 | |
| **ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜD.** | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | |  | **4** | **5.017** | **0** | | **4.858** |
| 2018A020520 | İdame Yenileme ve Tamamlama(DS) | Ankara | Alet ve Cihazlar, Bina Bak. Onar. Donan. | | 2018-2018 | 810 |  | 810 | |
| 2018A020530 | Arazi Isl.ve Hudutl.Park-Ağaçl.ve Rekr.Alanı (DS) | Ankara | Ağaçlan. Arazi hudut. Arazi İşl. Çevre Düzen. | | 2018-2018 | 205 |  | 205 | |
| 2018C010070 | Muhtelif İşler (DS) | Ankara | İmalat Mak. ve Sistem. | | 2018-2018 | 1.002 |  | 1.002 | |
| 2016H040110 | Tarihi Hamam Restora. ve Tefr. | Ankara | Restorasyon | | 2016-2019 | 3.000 |  | 2.841 | |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **6.443** | **0** | **6.443** |
| 2018K010010 | Muhtelif İşler | Ankara | Bakım Onar. Donan. Mak.-Teçh. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 4.377 |  | 4.377 |
| 2018K160260 | EaSI (İstihdam ve Sosyal Yenilik) Programı | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 900 |  | 900 |
| 2018K180360 | Karadeniz Havzası/Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 1.166 |  | 1.166 |
| **BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.233** |  | **3.233** |
| 2018E110020 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Teknol. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 3.233 |  | 3.233 |
| **BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **195.893** | **162.893** | **33.000** |
| 2014K500030 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Ana Hiz. Bin. (113916 m²) | 2014-2018 | 163.393 | 162.893 | 500 |
| 2018K500200 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina Bak. Onar. Don. Sis.Yaz. T-11b (1 adet), T-4 (2 adet) | 2018-2018 | 32.500 |  | 32.500 |
| **BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **14** | **185.849** | **52.795** | **7.290** |
| 2010K110010 | Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Programı | (4 il) | Proje Desteği | 2010-2022 | 102.000 | 1.885 | 1.000 |
| 2011K110020 | OSB Teknoloji Geliştirme Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2011-2019 | 2.500 | 1.922 |  |
| 2012K110200 | OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi | Ankara | Danışmanlık | 2012-2019 | 2.000 |  | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2013K110600 | TÜBİTAK ve KOSGEB Destekleri Etki Analizi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 600 |  | 600 |
| 2013K110600 | Diğer Etki Analizleri | Ankara | Danışmanlık | 2013-2020 | 1.250 |  | 50 |
| 2013K110700 | Bakanlık Hizmet Binası [165] | Ankara | İnşaat (50000 m²) | 2013-2019 | 35.010 | 30.000 | 10 |
| 2015K110510 | Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Haritalarının Hazırlanması Projesi | Ankara | Danış. Don. Özel Geliş. Yaz. | 2015-2020 | 4.000 | 2.650 | 750 |
| 2015K110530 | Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi (Model Fabrika) | (2 il) | Danış. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. | 2015-2020 | 22.400 | 7.000 |  |
| 2015K110950 | Ulusal Kümelenme Akademi Binasına Ait Proje Hizmetleri | Ankara | Uygulama Projesi | 2015-2019 | 400 | 54 | 300 |
| 2016K110350 | Verimlilik Akademisi Projesi | Ankara | Bina tef. B. Ona. Danış. Donan. | 2016-2020 | 2.000 | 95 | 1.000 |
| 2017K110800 | Verimlilik Destek Programı Geliştirme Projesi (GAP, KOP) | (6 il) | Donan. Özel Geliş. Yazı, Uyg. Pro. | 2017-2020 | 3.000 |  | 1.400 |
| 2018K110120 | OSB ve EB Coğrafi Bilgi Sistemi | Ankara | Sistem Yazılımı | 2018-2019 | 1.000 |  | 680 |
| 2015K120830 | Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı | Ankara | Müş. Özel Geliş. Yaz. | 2015-2018 | 2.283 | 1.883 | 400 |
| 2017K120020 | Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2017-2018 | 7.406 | 7.306 | 100 |
| **CEZA İNF. KUR. TUTUKEV. İŞYURTLARI KUR. BŞK.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **34.000** | **0** | **3.400** |
| 2012I000620 | Sincan Ceza İnfaz Kur.Kamp.Hst.Yapımı | Ankara | Hastane İnş. (15.318 m2), (50 Yataklı) | 2014-2020 | 34.000 |  | 3.400 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **26.355** | **600** | **5.640** |
| 2017K150100 | Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (DOKAP, GAP) [106] | (13 il) | Danışmanlık, Proje Desteği | 2017-2018 | 8.500 | 600 | 250 |
| 2016K150140 | Mahkumlar İçin Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Artırılması (DAP, DOKAP, GAP) [106] | (11 il) | Danışmanlık, Proje Desteği | 2016-2020 | 12.855 |  | 390 |
| 2018K150350 | Kesin Hesap Farkı (DAP, DOKAP, GAP, KOP) | (11 il) | Kesin Hesap | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 |
| **CUMHURBAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **229.545** | **121.225** | **79.019** |
| 2018K010040 | Muhtelif Proje İşleri | (2 il) | Etüd-Proje | 2018-2018 | 3.000 |  | 3.000 |
| 2016K010060 | Ek Hizmet Binaları | Ankara | Donan. Etüt-Proje, İnş. (322088 m²), Mak.-Teçh. Peyzaj (112210 m²) | 2016-2019 | 1.470.000 | 1.218.800 | 210.000 |
| 2017K010040 | Muhtelif İnşaat Onarım | (3 il) | Bakım Onarım | 2017-2019 | 246.300 | 56.300 | 70.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **CUMHURBAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2018K010050 | Muhtelif İşler | (3 il) | Bak. Onar. Mak.-Teçh., Sist. Yazıl, T-11a (3 adet), T-11b (3 adet), T-13 (1 adet), T-14 (1 adet), T-1b (5 adet), T-2 (9 adet), T-21a (2 adet), T-22 (8 adet), T-5 (4 adet), T-9 (2 adet) | 2018-2018 | 108.000 |  | 108.000 |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **20** | **507.644** | **166.624** | **101.750** |
| 2018G000160 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 60 |  | 60 |
| 2011K160110 | ÇSGB e-Dönüşüm Projesi | Ankara | Danış. Diğer Sis. Yaz. | 2011-2018 | 37.407 | 31.407 | 6.000 |
| 2013K160150 | Dezavantajlı Kişilerin İstihdamının ve Sosyal İçermenin İyileştirilmesi Projesi | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2013-2018 | 118.873 | 101.633 | 2.586 |
| 2015K160230 | Aktif İşgücü Programlarının Etki Değerlendirmesi [184] | Ankara | Danışmanlık | 2015-2018 | 362 | 162 | 200 |
| 2016K160130 | İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme ve Destek Projesi (GAP) | (5 il) | Etüt-Proje, Müş. | 2016-2018 | 1.450 | 225 | 1.225 |
| 2014K160220 | Bilgi İşlem Altyapısı Güçlendirme Projesi [184] | Ankara | Donan, Merk. Ağ/Cihaz Yönet. Sist. Özel Gelişti. Yaz. | 2014-2019 | 99.649 | 22.149 | 30.000 |
| 2015K160220 | İş ve Meslek Danışmanlığı Hiz. Geliştirilmesi [184] | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2015-2020 | 61.867 | 10.000 | 800 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.** | | | | | | | |
| 2015K160240 | İş Kulüpleri Projesi [184] | Ankara | Danışmanlık | 2015-2020 | 2.648 | 1.048 | 800 |
| 2017K160100 | Bilişim Altyapı Hizmetleri Projesi | Ankara | Alet ve Cihazlar, Don., Sis. Yaz. | 2017-2019 | 9.627 |  | 2.725 |
| 2018K160020 | Muhtelif İşler | Ankara | Danış. Mak. Teç.Bak. Onar. Mak.- Teç. Sis. Yaz. | 2018-2018 | 15.000 |  | 15.000 |
| 2018K160180 | Beceri Envanteri Projesi [184] | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 |
| 2018K160250 | İnsan Kayn. Gel. Op.Prog. Destek Projesi (DOKAP) [185] | (7 il) | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 27.179 |  | 27.179 |
| 2018K160300 | Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi [184] [186] | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 |
| 2018K160030 | İst. Eğt. ve Sos. Pol. Sek. Op.Prog. Destek.Proj. (GAP) | (8 il) | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2021 | 115.986 |  | 6.000 |
| 2018K160080 | İşyerinde Psik. Tacizle Müc. Pol. Gel. Prj. (GAP) | (5 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 878 |  | 275 |
| 2018K160090 | Kadın İstihdamının Destek. Yönelik Araştırma Proj. (DAP, GAP, KOP) | (8 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 620 |  | 300 |
| 2018K160110 | Roman Vatan. İstihdamının Des. Projesi (GAP) | (14 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 958 |  | 300 |
| 2018K160170 | Engelli Bireylerin İstihdamı [184] | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 5.000 |  | 500 |
| 2018K160210 | ÇASGEM'in Eğitim Kapasitesinin Gel. Proj. | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 1.380 |  | 100 |
| 2018K160220 | Girişimcilik Eğitim Programları [184] | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 1.700 |  | 700 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **35** | **484.819** | **147.901** | **131.332** |
| 2018D000070 | Binalarda Enerji Verimliliği Uyg. ve Yaz. | Ankara | Etüt-Proje, Özel Geliştir. Yazılım, Yazılım Bak. Onar. | 2018-2021 | 3.150 |  | 975 |
| 2010K010110 | Yapı Malz.Piyasa Gözetimi ve Denet. Hiz. Artırılması | Ankara | Danışmanlık, Donanım | 2010-2018 | 12.800 | 12.250 | 550 |
| 2015K010080 | Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelen. Proj. | Ankara | Danış., Mak.Teç., | 2015-2018 | 780 | 530 | 250 |
| 2016K010070 | Yapı Malz.Düzen.Şartname. Sayısının Artırılması | Ankara | Donanım, Danışmanlık | 2016-2018 | 330 | 180 | 150 |
| 2016K010090 | Müellif Takip ve Bilgi sis. (MÜTABİS) Tasarım | Ankara | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2016-2018 | 560 | 230 | 330 |
| 2015K010090 | Yapı Sist. Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 3.400 | 800 | 700 |
| 2018K010080 | Yüksek ve Sismik Yalıtımlı Bina Tasarım-Onay Yön. | Ankara | Danışmanlık, Donanım | 2018-2018 | 750 |  | 750 |
| 2018K010090 | Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi | Ankara | Bak. Onar. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2018-2018 | 4.268 |  | 4.268 |
| 2018K080010 | İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2021 | 1.000 |  | 50 |
| 2015K090410 | CBS Strate. ve Eylem Planı | Ankara | Danışmanlık | 2015-2018 | 3.000 |  | 3.000 |
| 2017K090370 | Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi | Ankara | Diğer Güvenlik Cih. (1 adet), Diğer Güvenlik Yaz. (1 adet) | 2017-2018 | 4.800 | 1.800 | 3.000 |
| 2017K090390 | Veri Arşiv Sisteminin Modernizasyonu | Ankara | Danış. (1 adet), Diğer Sis. Yaz. (1 adet), Veri Dep. Üni. (4000 Tbyte) | 2017-2018 | 5.100 | 2.600 | 2.500 |
| 2017K090530 | Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı [141] | Ankara | Kesin Hesap | 2017-2018 | 16.500 | 8.500 | 8.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2015K090430 | Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 4.000 |  | 3.500 |
| 2017K090360 | Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi | Ankara | Diğer Güv. Yaz. (1 adet), Diğer Sis.Yaz. (120 adet), Uyg.Yaz. | 2017-2019 | 30.000 | 15.300 | 6.300 |
| 2017K090510 | Hizmet Binası İnşaatı (DAP, DOKAP, GAP) [144] | ( 17 İl ) | Ek Hiz. Bin. (1669 m²), Hiz. Bin. (145382 m²) | 2017-2020 | 188.383 | 49.489 | 54.900 |
| 2018K090320 | Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırl. Rehberi [146] | Ankara | Danışmanlık (1 adet) | 2018-2018 | 2.200 |  | 2.200 |
| 2018K090630 | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi | Ankara | Coğrafi Bilgi Sis./CAD (1 adet), Danış. (68 adam/ay), Özel Geliş. Yaz. (15 adam/ay) | 2018-2019 | 24.000 |  | 13.000 |
| 2014K100140 | Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamur. Temizlenmesi Projesi [150] | Ankara | Uygulama Projesi | 2014-2018 | 54.178 | 41.678 | 12.500 |
| 2011K100190 | Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) | ( 7 İl ) | Danışmanlık | 2011-2019 | 3.049 | 1.701 | 425 |
| 2016K100050 | Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2020 | 5.500 | 500 | 2.000 |
| 2016K100070 | Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limit. Belirlenmesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2020 | 2.800 | 1.000 | 1.000 |
| 2017K100030 | Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (KOP) | ( 7 İl ) | Danışmanlık | 2017-2020 | 2.300 | 175 | 1.000 |
| 2017K100040 | Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 9.140 | 2.723 | 320 |
| 2017K100040 | Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 9.140 | 2.723 | 320 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2017K100040 | İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasi. Geliştirilmesi | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 9.140 | 2.723 | 320 |
| 2018K100190 | İklim Değişikliği Kurumsal Kapasitenin Gel.(AB) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2018 | 1.372 |  | 206 |
| 2018K100200 | Olfaktometre Satın Alımı | Ankara | Lab. cihazları (1 adet) | 2018-2018 | 250 |  | 250 |
| 2018K100020 | Hava Emisyonlarının Yönetimi [151] | Ankara | Danış., Özel Geliş. Yaz. | 2018-2020 | 8.000 |  | 3.500 |
| 2018K100400 | KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2021 | 13.709 |  | 343 |
| 2018K100410 | EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tes. Değ. | Ankara | Danışmanlık | 2018-2020 | 3.000 |  | 1.500 |
| 2018K100470 | San. Tesis. Hava Kirl. Etki Modellemesi | Ankara | Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2018-2019 | 4.000 |  | 1.500 |
| 2018K100610 | İklim Değişikliğine Uyum Faal. Güçlendir.(AB) | Ankara | Danışmanlık | 2018-2021 | 50.271 |  | 800 |
| 2018K100660 | Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri | ( 5 İl ) | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2018-2020 | 4.000 |  | 1.800 |
| 2015K140160 | Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması | Ankara | Müş./Kontr. Özel Gelişt. Yaz. | 2015-2018 | 3.099 | 2.999 | 100 |
| **DANIŞTAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **5.208** | **0** | **5.208** |
| 2018G000180 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 712 |  | 712 |
| 2018K150270 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihazlar, Bina Bak. Onar., Bina tef.,Don., Sanallaştırma Pla. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 4.496 |  | 4.496 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GEN. MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **8** | **1.001.791** | **555.314** | **228.135** |
| 2009E030010 | Havalimanları Master Planları | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2009-2020 | 12.460 | 10.960 | 500 |
| 2013E030010 | Hava Ulaşımı Genel Etüdü | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2013-2019 | 2.977 | 595 | 1.489 |
| 2013E030020 | eTOD ve Mania Tespit Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2013-2020 | 2.664 | 1.164 | 500 |
| 2005E030140 | Hava Liman ve Meydanlarının PAT Sahalarının Yenilenmesi | ( 14 İl ) | Altyapı (1270000 m²), Çevre Tel Örgüsü (42000 m), Rehabi. (7062000 m²) | 2005-2021 | 678.758 | 393.598 | 192.700 |
| 2005E030140 | Esenboğa Hv. PAT Sahaları Yapımı Onarım ve Tevsii | Ankara | Rehabilitasyon (700000 m²) | 2012-2018 | 177.997 | 148.997 | 29.000 |
| 2008E030070 | Teknik Blok ve Kule ile Seyrüsefer Sistemleri Altyapıları İnşaatı (DAP) | ( 2 İl ) | Üstyapı (15000 m²) | 2008-2020 | 21.935 |  | 3.935 |
| 2011E030090 | Hava Seyrüsefer Hizmetleri Eğitim Kompleksi [22] | Ankara | Üstyapı (48000 m²) | 2011-2021 | 100.000 |  | 1 |
| 2013G000170 | Lojman Yapımı | Ankara | Lojman (40 daire), (7000 m²) | 2013-2020 | 5.000 |  | 10 |
| **DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **45.500** | **0** | **37.000** |
| 2018C070060 | Muhtelif İşler (DOKAP, GAP) | (8 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol. Mak.- Teçh. T-9 (1 adet) | 2018-2018 | 23.500 |  | 23.500 |
| 2018C070040 | Kurumsal Kaynak Planlama Projesi | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknolojileri | 2018-2019 | 7.000 |  | 3.500 |
| 2018C070050 | Çeşitli Alanların Dönüştürülmesi ve Yenilenmesi | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 7.500 |  | 5.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜD.** | | | | | | | |
| 2018C070050 | Laboratuvar ve Eğitim Salonuna Dönüştürme İşi | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 3.000 |  | 2.000 |
| 2018C070050 | Mutfağa Dönüştürme ve Trafonun Yenilenmesi İşi | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 2.000 |  | 1.500 |
| 2018C070050 | Toplantı Salonu Dönüştürme ve Yemekhane Genişletme | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2019 | 2.500 |  | 1.500 |
| **DEVLET OPERA VE BAL. GEN. MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **20.000** |  | **6.880** |
| 2016H040120 | Ankara Devlet Opera ve Bale Binası Restorasyonu | Ankara | Restorasyon | 2016-2019 | 20.000 |  | 6.880 |
| **DEVLET PERSONEL BŞK.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **7.554** | **409** | **4.472** |
| 2018K010110 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Donan. Mak.-Teç. Özel Gelişt. Yazıl. | 2018-2018 | 3.472 |  | 3.472 |
| 2016K160110 | Uzaktan Eğitim Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2020 | 3.282 | 409 | 900 |
| 2018K160010 | Elektronik Kamu İstihdamı Portalı Geliş.Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2018-2019 | 800 |  | 100 |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.218.943** | **615.105** | **63.551** |
| 1998K050060 | Ankara İçmesuyu 2. Merhale (Gerede) | Ankara | Atıksu Arıt. Tes. (3800 m3/gün), İçmesuyu Temini (226 hm3/yıl), İsale Hattı (31,60 km), Kolektör (8,98 km) | 1998-2021 | 1.218.943 | 615.105 | 63.551 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **DEVLET TİYATROLARI GEN. MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **10.000** | **4.200** | **4.000** |
| 2015H040060 | Atölye Sahne ve Depo Yap | Ankara | Etüt-Proje, Hiz. Bin. (3500 m²) | 2015-2019 | 10.000 | 4.200 | 4.000 |
| **DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **740.020** | **73.356** | **148.444** |
| 2018G000530 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 624 |  | 624 |
| 2014K010080 | Bakanlık Arşivinin Düzenlenmesi ve Sayısal Veri Tabanı Oluşturulması | Ankara | Bak. Onrm. Kontro, Mak.Teç. Veri Sayısall. | 2014-2018 | 53.735 | 45.000 | 8.735 |
| 2017K010090 | Yeni Tempest Donanım Projesi | Ankara | Donanım ,Mak-Teç | 2017-2018 | 9.090 | 4.545 | 4.545 |
| 2017K010110 | Dışişleri Bakanlığı IPKC li Veri İletişimi | Ankara | Donanım ,Mak-Teç,Güvenlik Yaz. | 2017-2018 | 16.791 | 10.381 | 6.410 |
| 2010K010210 | Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi | Ankara | Etüt Proje. İnş. (187.900 m2) | 2010-2020 | 605.500 | 9.500 | 120.000 |
| 2017K010100 | Yeni Tempest Kripto Cihazı ve Rastgele Anahtar Üreticisi Projesi | Ankara | Donanım ,Mak-Teç | 2017-2019 | 12.380 | 3.930 | 3.930 |
| 2018K010130 | Ankara Palas Devlet Konukevi Onarımı | Ankara | Restorasyon | 2018-2020 | 41.900 |  | 4.200 |
| **DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **179.390** | **36.288** | **102.224** |
| 2018H020140 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina tefrişatı, İnş. Bak. Onar. | 2018-2018 | 15.000 |  | 15.000 |
| 2018H020260 | Dini Yüksek İhtisas Merkezi | Ankara | Bina Bak. Onar. Bina tefrişatı | 2018-2020 | 17.500 |  | 9.750 |
| 2012H040250 | Muhtelif Etüd Proje İşleri | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2012-2020 | 9.000 | 3.000 | 2.000 |
| 2002H040260 | Bilgi İşlem Teknolojisi Projeleri | Ankara | Bilgi ve İlt. Tekno. | 2002-2020 | 61.788 | 29.788 | 10.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2017H040220 | Sosyal Mekan Düzenleme | Ankara | Bak. Onar. Etüt-Proje, Müşav. Mak.-Teç. | 2017-2020 | 12.500 | 3.500 | 4.000 |
| 2018H040050 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Donan. Kitap Bas. Mak.-Teç. T- 2 (15 adet), T-5 (20 adet), Yayın | 2018-2018 | 63.132 |  | 61.004 |
| 2018H040660 | İdari Bina Onarımı İkmali | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 470 |  | 470 |
| **EKONOMİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **18.645** |  | **18.645** |
| 2018K010140 | Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme | Ankara | Bak. Ona., Danış., Don., Güvenlik Yaz.,Özel Geliş. Yaz., Sis. Yaz. | 2018-2018 | 18.645 |  | 18.645 |
| **ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **192.880** | **70.853** | **114.880** |
| 2015B000025 | Çayırhan Linyit Havzası Teknik Etüdleri | Ankara | Arama sondajı (84.400 m), Hidrojeolojik Etüt, Jeolojik Etüt (7.300 ha), Num.Anal. | 2015-2020 | 76.000 | 70.853 | 3.000 |
| 2018B000012 | Muhtelif İşler | (2 il) | Mak.-Teç. T-10 (1 adet), T-4 (5 adet), T-5 (1 adet) | 2018-2018 | 62.480 |  | 62.480 |
| 2018B000060 | Madencilik Altyapı ve İyileştirme (KOP) | (3 il) | Bina Bak. Onar. Çevre Düzen. Etüt-Proje, Müş. İnş. | 2018-2018 | 19.400 |  | 19.400 |
| 2018D000330 | Sargı İmalat Atöl. Kurul. | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2019 | 35.000 |  | 30.000 |
| **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **130.000** | **125.063** | **1.000** |
| 2006H032940 | Akyurt Polis MYO | Ankara | Eğitim Merkezi (90000 m²) | 2010-2018 | 125.000 | 124.963 | 37 |
| 2006H032940 | Polis Akademisi Başk. Kurum Arşivi | Ankara | İdari Bina (1056 m²) | 2018-2021 | 3.000 |  | 463 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
| 2016K170200 | Mükerrer Suçluluğun Önlenmesi | Ankara | Danışmanlık | 2016-2019 | 2.000 | 100 | 500 |
| **ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.900** |  | **2.900** |
| 2018K500180 | Muhtelif İşler | Ankara | Don., Mak.-Teç. Tef. Uyg. Yaz. | 2018-2018 | 2.900 |  | 2.900 |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **13** | **84.042** | **5.614** | **57.128** |
| 2018B000240 | MİGEM Akademi Kurulumu Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 8.700 |  | 2.500 |
| 2016B000036 | Elektronik Madencilik İşlem. Yönetim Bilgi Sistemi | Ankara | Don. Özel Geliş. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2016-2019 | 18.000 | 1.500 | 8.500 |
| 2018B000035 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İleti. Tekn.. Bina Bak. Onar. | 2018-2018 | 5.907 |  | 5.907 |
| 2018D000080 | Enerji Verim. Çalışmaları | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 6.240 |  | 6.240 |
| 2018D000090 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışmaları | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 6.631 |  | 6.631 |
| 2018D000100 | Teknoloji Yönetimi Çalışmaları | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 755 |  | 755 |
| 2018D000110 | İklim Değişikliği ve Çevre Çalışmaları | Ankara | Müşavirlik/Kontrollük | 2018-2018 | 510 |  | 510 |
| 2010D090090 | Enerji Verimliliği Portalının Geliştirilmesi | Ankara | Müşav. Kontrol. Uyg. Projesi | 2010-2020 | 7.420 | 120 | 2.150 |
| 2013D400070 | Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi | Ankara | Müşav. Kontrol. Uyg. Projesi | 2013-2020 | 4.372 | 2.072 | 2.100 |
| 2014D090030 | Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Laboratuvarı | Ankara | Müşav. Kontrol. Uyg. Projesi | 2014-2020 | 4.722 | 1.922 | 1.050 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2018D000120 | Bilgi Sistemleri | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknol. | 2018-2018 | 17.250 |  | 17.250 |
| 2018D000130 | Muhtelif İşler | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 3.485 |  | 3.485 |
| 2018G000310 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 50 |  | 50 |
| **ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **79.090** | **2.865** | **52.399** |
| 2018B000007 | Muhtelif İşler | (5 il) | Bak. Onar. Donan. Güven. Yazılımı, Mak.- Teç. Sis. Yazıl. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 34.436 |  | 34.436 |
| 2018B000020 | Madencilik Altyapı ve İyileştirme | (3 il) | Depo Sahası (8350 m²), Lab. (7000 m²), Şantiye Binası (820 m²) | 2018-2020 | 35.200 |  | 14.413 |
| 2017C110030 | Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri | (2 il) | Etüt-Proje, Mak. - Teçh. | 2017-2019 | 9.454 | 2.865 | 3.550 |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **15** | **531.106** | **183.113** | **164.010** |
| 2018H030990 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 500 |  | 500 |
| 2008H032320 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (18000 m²) | 2008-2020 | 32.000 |  | 3.000 |
| 2013H031060 | Büyük Onarım | Ankara | B. Onar. Güçlendirme, Restor. | 2013-2020 | 69.277 | 39.277 | 20.000 |
| 2013H031070 | Kampüs Altyapısı | Ankara | Doğalgaz Dönüş. Elek. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanal. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 2013-2019 | 15.056 | 9.056 | 4.000 |
| 2018H030770 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Tekn. Kesin Hes. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 11.500 |  | 11.500 |
| 2018H031090 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Al, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.000 |  | 6.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | | **Karakteristik** | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | | |
| 2017H040070 | Rektörlük Binası Restorasyonu | | Ankara | | Restorasyon | 2017-2020 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2018H050430 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | | Bak. Onar. Mak.-Teç. | | 2018-2018 | 500 |  | 500 |
| 1998I001310 | Çocuk Hastanesi | Ankara | | Et.-Prj.+Hst.İnş. (65.000 m2), (350 Yt.), Mak-Tec | | 1998-2019 | 55.793 | 19.716 | 1 |
| 2013I000250 | Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi | Ankara | | Hast. İnş. (50.428 m2), (350 Yt.), Mak- Teç. | | 2013-2020 | 137.652 | 85.000 | 2.000 |
| 2018I000330 | Muhtelif İşler | Ankara | | Büyük Onar. Mak.-Teç. T-15 (2 adet) | | 2018-2018 | 77.999 |  | 77.999 |
| 2016K121220 | Fotonik Uygulama ve Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi | Ankara | | Bak. Onar. Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | 2016-2018 | 13.737 | 10.237 | 3.500 |
| 2014K120400 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Ankara | | İnş. Bak. Onar., Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | 2014-2019 | 11.092 | 11.072 | 10 |
| 2017K121310 | Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Ankara | | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | 2017-2020 | 40.000 | 3.755 | 20.000 |
| 2018K120410 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | | Proje Desteği | | 2018-2018 | 10.000 |  | 10.000 |
| **GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | |  | | **6** | **285.501** | **105.883** | **145.107** |
| 2013K010170 | Mükellef Uyum Yönetim Sistemleri | Ankara | | Bak. Onar. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. Uyg. Yazıl. | | 2013-2019 | 97.766 | 75.766 | 12.000 |
| 2014K010540 | Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Bşk. Veri Merkezi Projesi | Ankara | | Danışmalık, Etüd-Proje | | 2014-2019 | 8.982 | 8.980 | 1 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | |
| 2015K010190 | Vergisel Yönetim ve Denetim Sistemleri | Ankara | Bakım Onar. Danış. Donan. Özel Geliştir. Yazıl. | | 2015-2019 | 56.480 | 20.420 | 12.000 |
| 2017K010190 | OECD Ortak Aktarım Sistemi | Ankara | Özel Geliştirilmiş Yazılım | | 2017-2020 | 1.392 | 717 | 225 |
| 2018K010160 | Vedop Yenileme Çalışmaları Projesi | Ankara | Donan. Güvenlik Yazıl, Sis. Yazıl. | | 2018-2018 | 60.000 |  | 60.000 |
| 2018K010180 | Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı | Ankara | Bak. Onar. Kontrollük | | 2018-2018 | 60.881 |  | 60.881 |
| **GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | | **2** | **5.715** | **1.500** | **4.215** |
| 2017K170180 | Gençlik ve Spor Veri Tabanı | Ankara | Özel Geliş. Yaz. Sis. Yaz. | | 2017-2018 | 1.600 | 1.500 | 100 |
| 2018K170380 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İletişim Tekno. Don., Yayın | | 2018-2018 | 4.115 |  | 4.115 |
| **GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | | **8** | **852.227** | **320.865** | **101.594** |
| 2016A020070 | AB Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum Strat. Hazırlanması Projesi [12] | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | | 2016-2018 | 4.571 | 2.110 | 700 |
| 2014A030020 | Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi | (2 il) | | Bak. Onar. İnş. (47653 m²), Mak.-Teç. Müş./Kont. | 2014-2021 | 390.000 | 4.277 | 2.848 |
| 2015A030050 | Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi | Ankara | | Ahır/Ağıl Yapımı (32000 m²), Bak. Onar. Mak.- Teç. Müş./Kont. | 2015-2020 | 42.000 | 1.704 | 10.000 |
| 2009C010050 | Ankara İl Kontrol Laboratuvarı | Ankara | | İnşaat (23747 m²), Mak.-Teç. | 2012-2018 | 38.735 | 36.735 | 2.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | | **Yeri** | | | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | |
| 2014K110100 | Tarıma Dayalı İhtisas OSB Uygulama Projesi | Ankara | | | Danış., Mak.-Teç., Özel Geliş. Yaz. | | | 2014-2019 | 1.000 | 744 | 138 |
| 2015K110710 | Tarıma Dayalı İhtisas OSB İhtiyaç Analizi Projesi | Ankara | | | Danışmanlık | | | 2015-2019 | 2.000 |  | 1.000 |
| 2011K120170 | Milli Botanik Bahçesi | Ankara | | | İnş. (88431 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | | 2011-2019 | 356.619 | 264.148 | 79.908 |
| 2016K121530 | Hububat Referans Materyal Merkezi | Ankara | | | İnş. (3000 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | | | 2016-2019 | 17.302 | 11.147 | 5.000 |
| **GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | | | |  | | **3** | **360.150** | **192.219** | **65.442** |
| 2013K190020 | Geri Gönderme Merkezleri (DAP, DOKAP, KOP) | | (12 il) | | | Bina Bak. Onar. Bina Tef. Hizm. Bin. (176.000 m2) | | 2013-2020 | 270.000 | 135.219 | 41.292 |
| 2013K190030 | Göç-Net Kurumsal Bilişim Yapılandırma Projesi | | | Ankara | | | Bilgi ve İletişim Tekno. Don. Ofis Ekip. | 2013-2019 | 85.000 | 57.000 | 19.000 |
| 2018K190010 | Muhtelif İşler | | | Ankara | | | Bina Bak. Ona. Bina tef. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 5.150 |  | 5.150 |
| **GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | | | |  | | **11** | **244.424** | **43.234** | **63.286** |
| 2017K010220 | Kara Sınır Kapıları Master Planı Pilot Projesi | | | Ankara | | | Etüt Proje | 2017-2018 | 1.000 |  | 1.000 |
| 2017K010230 | Kurumsal Veri Sözlüğü | | | Ankara | | | Etüt Proje | 2017-2018 | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| 2018K010200 | Yeni Bilge Projesi | | | Ankara | | | Etüt Proje | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 |
| 2016K010250 | Eğitim sistemleri Otomasyonu | | | Ankara | | | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2016-2018 | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| 2017K010270 | Smilasyon Projesi | | | Ankara | | | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. | 2017-2018 | 1.500 |  | 1.500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | | **Yeri** | | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | |
| 2013K010240 | | Muhtelif Hizmet Binası Yapımı (DAP, DOKAP, GAP) | (14 il) | | Ek Hiz. Bin. (1695 m²), Hiz. Bin. (9 adet), (77441 m²), Kesin Hes. | | | 2013-2020 | | 143.440 | | 41.234 | 30.000 |
| 2014K010180 | | Muhtelif İşletme Tesisi Yapımı (D.S.) (DAP, DOKAP) | (9 il) | | Etüt-Proje, Gümrük Tes. (5 adet), (29590 m²), Kesin Hes. Saha Betonu (50100 m²) | | | 2014-2020 | | 68.848 | |  | 19.386 |
| 2017K010280 | | Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Merkezi Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması | Ankara | | Etüt-Proje, Özel Gelişt. Yazıl. | | | 2017-2019 | | 1.000 | |  | 400 |
| 2017K010290 | | İşletmelerin Faliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması | Ankara | | Etüt Proje, Özel Gelişt. Yazıl. | | | 2017-2019 | | 1.000 | |  | 500 |
| 2018K010240 | | Bakanlık 2. Ek Hizmet Binası Yapımı [110] | Ankara | | Ek Hiz. Bin. (10389 m²), Etüt-Proje | | | 2018-2020 | | 21.136 | |  | 6.000 |
| 2018K110340 | | Kooperatiflerin Geliştirilmesi Projesi | Ankara | | Etüt-Proje | | | 2018-2018 | | 500 | |  | 500 |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **PROJE SAYISI** | |  | **15** | | **637.912** | | **336.103** | | **190.220** |
| 2018H033350 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | | | Ankara | | Etüt-Proje | 2018-2018 | | 500 | |  | | 500 |
| 1982H030120 | Kampüs Altyapısı | | | Ankara | | Doğalgaz Dönü. Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanal. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 1982-2020 | | 151.294 | | 123.466 | | 9.000 |
| 2005H031340 | Derslik ve Merkezi Birimler | | | Ankara | | Diğer (1145 m²), Eğitim (45500 m²) | 2005-2019 | | 84.104 | | 54.004 | | 29.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |
| 2018H030960 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İletiş. Teknoloj, Kesin Hes., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 6.500 |  | 6.500 |
| 2018H030970 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Al, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.000 |  | 6.000 |
| 2018H033310 | Büyük Onarım | Ankara | B. Onar. Güçlen. Restorasyon | 2018-2020 | 28.500 |  | 9.000 |
| 1998H050180 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bak. Ona., Mak.-Teç.t, Yar.Ol.Kap.Yüz.Hav. | 1998-2020 | 56.932 | 52.432 | 4.500 |
| 2016I000240 | Hastaneler Büyük Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2016-2019 | 158.051 | 38.500 | 49.000 |
| 2018I000880 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. B. Onar. Ma.-Teç. | 2018-2018 | 55.000 |  | 55.000 |
| 2009K120770 | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Ar-Ge Merkezi | Ankara | İnş. (6436 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2009-2018 | 30.012 | 30.002 | 10 |
| 2010K120960 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Ankara | Mak-Teçh. Tekn. Araş. | 2010-2018 | 28.735 | 28.725 | 10 |
| 2016K121230 | İleri Kütle Spektrometresi Arş.Lab. | Ankara | Mak-Teçh. Tekn. Araş. | 2016-2018 | 7.663 | 5.163 | 2.500 |
| 2016K121240 | Faz-I Klinik Merkezi | Ankara | B. Ona. (955 m2), Mak-Teçh. Tek. Araş. | 2016-2019 | 3.931 | 3.811 | 10 |
| 2018K120500 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 17.690 |  | 17.690 |
| 2018K120520 | Nadir Hast. Biyobankası Alty. Güçlendirilmesi | Ankara | Mak-Teçh. Tekn. Araş. | 2018-2020 | 3.000 |  | 1.500 |
| **HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.316** |  | **3.316** |
| 2018K150340 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihazlar, Bina tef., B. Onar., Diğer Güvenlik Yaz. | 2018-2018 | 3.316 |  | 3.316 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **14.020** | **0** | **14.020** |
| 2018G000360 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 500 |  | 500 |
| 2018K010250 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Donan. Güv. Yazıl. Mak.-Teç. Özel Gelişt. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 13.520 |  | 13.520 |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **20** | **1.514.976** | **491.052** | **360.671** |
| 2014K010300 | Dijital Arşiv Projesi | Ankara | Danış. Donan.Sis. Yazıl. Veri Sayısallaştırma | 2014-2020 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2015K010340 | İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi Fizibilitesi ve Pilot Uygulama | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Sis. Yazıl. Uyg. Yazıl. | 2015-2019 | 2.000 |  | 1.000 |
| 2015K010350 | Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırması | Ankara | Danış. Donan. Uyg. Yazıl. Veri Sayısallaştırma | 2015-2019 | 440.000 | 48.400 | 130.000 |
| 2017K010370 | STK’lar ile İşbirliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Projesi [112] | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2017-2019 | 28.543 |  | 1.360 |
| 2017K010680 | Bulut Belediye Projesi | Ankara | Danış. Donan. Mak.-Teç. Özel Gelişti. Yazı. Sis. Yazıl. | 2017-2020 | 24.000 |  | 15.000 |
| 2018K010290 | Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi | Ankara | Danış. Donan. Sis. Yazıl. Uyg. Yazılımı | 2018-2018 | 28.000 |  | 28.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | |
| 2018K010300 | e-İçişleri Yaz. Geliştirme ve İdame Projesi | Ankara | Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | | 18.300 | |  | 18.300 | |
| 2018K010310 | Veri Merkezi ve Sistem Altyapı Güçlen.Projesi | Ankara | Danış. Donanım, Sis. Yazılımı | 2018-2018 | | 16.000 | |  | 16.000 | |
| 2018K010340 | DERBİS Geliştirme ve İdame Projesi | (2 il) | Bak. Onar. Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazılım | 2018-2018 | | 2.300 | |  | 2.300 | |
| 2018K010350 | İl Yatırım Takip Sistemi | Ankara | Danış. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yazılım | 2018-2019 | | 1.500 | |  | 1.000 | |
| 2005K020020 | Acil Çağrı Sistemi (112) | Ankara | Bina Bak. Onar. Donan. Güvenlik Yazıl. Hiz. Bin. (14+35 adet), Mak. Teç. Bak. Onar.,Mak.-Teç., Sis. Yaz., Tefrişat, Uyg. Yaz. | 2005-2020 | | 775.000 | | 414.919 | 120.000 | |
| 2016K020040 | Sınır Yönetimi Konusunda İdari Kapasitenin Geliştirilmesi [106] | Ankara | Proje Desteği | 2016-2020 | | 6.200 | |  | 620 | |
| 2017K020090 | Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan Arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Projesi Aşama-2 [106] | Ankara | Danış. Makine-Teçhizat | 2017-2019 | | 10.800 | | 2.000 | 1.600 | |
| 2017K020100 | Uluslararası Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi Kurulması ile Entegre Sınır Yönetimi Ortak Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi [106] | Ankara | Proje Desteği | 2017-2020 | | 47.700 | |  | 1.080 | |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2017K020110 | İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi Aşama-3 [106] | Ankara | Proje Desteği | 2017-2019 | 18.900 |  | 600 |
| 2018K020120 | GAMER Projesi | Ankara | Don., Güvenlik Yaz.,Sis. Yaz., Uyg. Yaz., Veri Sayısallaş. | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 |
| 2014K070020 | Köylerin Altyapısının İzlenmesi Projesi | Ankara | Don., Müş., Özel Geliş. Yaz. | 2014-2018 | 14.313 | 10.313 | 4.000 |
| 2018K070110 | Kırsal Bilgi Sistemi (KIRBİS ) Projesi | Ankara | Don., Müş.,Özel Geliş. Yaz. | 2018-2019 | 9.000 |  | 2.811 |
| 2003K080080 | Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı [136] | Ankara | Fizibilite Etüdü, Özel Geliş. Yaz. | 2003-2018 | 5.420 | 4.420 | 1.000 |
| 2017K080030 | Büyükşehir Beledi. Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi [136] | Ankara | Fizibilite Etüdü | 2017-2018 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| **İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **77.000** |  | **4.000** |
| 2018K120080 | Helikopter Kavramsal Doğrulama Aracı Tas. ve İmal. [167] | (2 il) | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2018-2020 | 77.000 |  | 4.000 |
| **JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **500** |  | **500** |
| 2018G000430 | Konut | Ankara | Lojman (1 daire), (350 m²) | 2018-2018 | 500 |  | 500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **KALKINMA BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **77.708** | **3.958** | **64.952** |
| 2018G000460 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 10.200 |  | 10.200 |
| 2015K010360 | Araştırma Giderleri | Ankara | Etüt-Proje | 2015-2018 | 35.892 | 3.958 | 30.634 |
| 2018K010370 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Dan. Don. Etüt-Proje, Mak.-Teç. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 15.758 |  | 15.758 |
| 2018K010380 | KAYS'ın Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Sistem Yazılımı | 2018-2020 | 6.000 |  | 2.000 |
| 2018K070050 | Kırsal ve Kentsel Ekonom. Entegrasyonu (GAP, KOP) | (3 il) | Müşavirlik | 2018-2020 | 3.500 |  | 2 |
| 2018K180020 | Uluslararası Teknik İşbirliği Projeleri | Ankara | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 6.358 |  | 6.358 |
| **KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞDENETÇİLİĞİ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **3.085** |  | **3.085** |
| 2018K010390 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Don. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 3.085 |  | 3.085 |
| **KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.000** |  | **1.000** |
| 2018K020080 | Muhtelif İşler | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 |
| **KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **32.000** | **2.000** | **8.000** |
| 2017K500050 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Ana Hiz. Bin. (18000 m²), Etüt-Proje, Müş. | 2017-2020 | 28.000 | 2.000 | 4.000 |
| 2018K500090 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İlet. Tek., Bina Bak. Onar. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 4.000 |  | 4.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **137.775** | **0** | **50.000** |
| 2015K500060 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Ana Hiz. Bin. (50603 m²) | 2015-2019 | 132.775 |  | 45.000 |
| 2018K500100 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihaz. Don. Güvenlik Yaz. İnş. Bak. Onar. Sis. Yaz. Tef. Yayın | 2018-2018 | 5.000 |  | 5.000 |
| **KARAYOLLARI GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **15** | **5.389.152** | **2.173.001** | **208.206** |
| 1973E040980 | Yenikent-Ayaş-Beypazarı | Ankara | Bitümlü sıcak karışım kap.(62 km) | 2006-2021 | 105.249 | 24.471 | 10.000 |
| 1986E040280 | (Elmadağ-Kırıkkale) ayr.-Kalecik | Ankara | Bölünmüş yol (32km) | 1986-2021 | 113.617 | 56.186 | 5.000 |
| 1993E040860 | Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.(KOP) | (4 İl ) | Bölünmüş yol (285km) | 1993-2021 | 742.695 | 625.547 | 20.000 |
| 1995E040250 | Ankara-Kırıkkale Üstyapı (KOP) | (2 İl ) | BY (78 Km) | 1997-2021 | 496.281 | 490.325 | 5.500 |
| 1997E040130 | BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi | (6 İl ) | 1A Standardında Karayolu (142 km), Altgeçit (1000 m),B. Yol (133 km), Kavşak Düzen.i (4 adet) | 1997-2021 | 2.312.218 | 568.901 | 35.704 |
| 1997E040130 | Ankara-Bala Ayr. | Ankara | Altgeçit (1000 m), Bölünmüş Yol (15 km), Kavşak Düzen. (4 adet) | 1998-2021 | 295.000 | 41.454 | 10.000 |
| 1997E040750 | Ankara-Çankırı | (2 İl ) | 1A standardında karayolu (84 Km), BY (23 Km) | 1997-2021 | 191.383 | 157.840 | 20.000 |
| 2000E040120 | (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.(KOP) | (2 İl ) | BY (134 Km) | 2000-2021 | 191.532 | 79.503 | 10.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** |
| **KARAYOLLARI GN.MD.** | | | | | | | | | | |
| 2000E040130 | Polatlı-Haymana | Ankara | 1A standardında karayolu (40 Km) | | 2000-2021 | | 40.391 | | 32.226 | 2.000 |
| 2005E040300 | Polatlı-Yunak-Akşehir (KOP) | (2 İl ) | 1A standardında karayolu (168 Km) | | 2005-2021 | | 109.840 | | 28.223 | 10.000 |
| 2008E040130 | Kahramankazan-Kızılcahamam-Gerede | (2 İl ) | BY (71 Km) | | 2008-2021 | | 176.614 | | 30.356 | 10.000 |
| 2013E040780 | Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu | (2 İl ) | Karayolu İyileştirme (114 km) | | 2013-2021 | | 232.960 | | 37.967 | 30.000 |
| 2016E040350 | Ankara Kahramankazan (çevre yolu ayr.-Kahramankazan arası) | Ankara | BY BSK (27,50 km) | | 2016-2021 | | 273.373 | | 2 | 20.000 |
| 2018E040190 | Taşıt Alımları | Ankara | T-12 (7 adet), T-7 (7 adet) | | 2018-2018 | | 1.600 | |  | 20.000 |
| 2018E040350 | Beypazarı-Nallıhan | Ankara | BY BSK (59 km) | | 2018-2021 | | 106.399 | |  | 2 |
| **KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | | **5.389.152** | | **2.173.001** | | **208.206** |
| 2018K500160 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İlet. Tek., Mak.-Teç. | 2018-2018 | | 8.500 | |  | | 8.500 |
| **KOSGEB** | | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | | **84.529** | | **59.058** | | **6.731** |
| 2009K110040 | Laboratuvarların Yeniden Yapılandırılması (GAP) | ( 6 İl ) | Lab. cihazları | 2009-2018 | | 22.823 | | 18.823 | | 4.000 |
| 2011K110050 | Hizmet Binası Yapımı | Ankara | İnşaat (30000 m²) | 2011-2018 | | 43.070 | | 38.235 | |  |
| 2015K110410 | Girişim. ve Yenil. Araş. [42] | Ankara | Danış., Müş. | 2015-2018 | | 731 | |  | | 731 |
| 2017K110110 | Bilişim Altyapısının Yenil. ve Modernizasyonu Projesi | Ankara | Ağ Kablolama, Don., Modernizasyon | 2017-2019 | | 3.450 | | 1.000 | | 1.000 |
| 2017K110980 | KOBİ Bilgi Sistemi Projesi | Ankara | Don., Özel Geliş. Yaz. | 2017-2019 | | 14.455 | | 1.000 | | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **13** | **778.730** | **392.822** | **84.216** |
| 2017F000020 | Tanıtma Bilişim Yönetim Sistemi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2017-2019 | 1.000 |  | 500 |
| 2015F000090 | Turizm İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi | Ankara | Donan. Etüd-Proje,Müş. Özel Gel. Yaz. | 2015-2018 | 3.410 | 3.160 | 250 |
| 2017F000410 | Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Projesi | Ankara | Dona. Etüd-Proje,Müş. Özel Gel. Yaz. | 2017-2018 | 3.000 | 474 | 2.526 |
| 2018F000380 | Termal Turizm Altyapı Uygulamaları (KOP) | (6 il) | Proje Desteği | 2018-2018 | 43.000 |  | 43.000 |
| 2018F000450 | Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi | Ankara | Donan. Etüd-Proje, Müşa. Özel Gel. Yaz. | 2018-2019 | 3.000 |  | 1.500 |
| 1976H040130 | Ek Depo Yapımı | Ankara | Hizmet Binası (8.119 m2) | 2010-2018 | 20.510 | 14.510 | 6.000 |
| 1976H040130 | Yenimahalle İl.Halk.Küt. ve Ank.Böl.Yaz.Es.Küt.Yp. | Ankara | Kütüphane (12000 m²) | 2010-2021 | 10.000 |  | 2.500 |
| 1976H040130 | Ankara 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müz.Yap. | Ankara | Müze (3000 m²) | 2017-2019 | 10.000 | 4.998 | 2.000 |
| 1988H040570 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknoloj, Mak.-Teç. | 1988-2020 | 98.170 | 57.180 | 10.800 |
| 1991H040890 | AKM Konser Salonu (CSO) | Ankara | Konser Salonu (100000 m²) | 1991-2020 | 560.000 | 307.000 | 10.000 |
| 1993H040010 | Ankara Anadolu Meden. Müzesi Depo Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi | Ankara | Çevre Düzen. Restorasyon | 2017-2020 | 16.340 | 4.500 | 2.840 |
| 2016H040350 | Kültür İstatistikleri Geliştirme | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2016-2020 | 7.300 | 1.000 | 1.300 |
| 2018H040340 | Kültür Portalı | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknolojileri | 2018-2020 | 3.000 |  | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** |
| **MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **637.186** | **519.361** | **69.330** |
| 2006B400080 | Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırma Gemisi | Ankara | Gemi (1 adet) Mak. Teç. | 2006-2018 | 482.170 | 482.169 | 1 |
| 2016B000113 | Havadan Jeofizik Araştırmalar | Ankara | Jeofizik Etüt | 2016-2019 | 129.033 | 35.831 | 48.000 |
| 2018B000260 | Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası | Ankara | Arşiv Binası (47000 m²), Donan. Güven. Yazıl. Hiz. Bin.ı (5235 m²), Mak.-Teç. Sis. Yazıl., Uyg. Yazılımı | 2018-2018 | 20.000 |  | 20.000 |
| 2016K092200 | Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi | Ankara | Niv. ve Gra. (5290 Nokta) | 2016-2020 | 5.983 | 1.361 | 1.329 |
| **MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GEN. MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **163.360** | **44.950** | **95.910** |
| 2018C110090 | Patlayıcı Kimyasalları Üretimi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2018 | 2.275 |  | 2.275 |
| 1998C110070 | Oleum Tesisi | Ankara | İmalat Tesisi (5000 ton/yıl) | 1998-2018 | 36.215 | 32.585 | 3.630 |
| 2015C110070 | İş Sağlığı ve Güvenliği Ortamının Geliştirilmesi | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teçh. | 2015-2019 | 27.540 | 9.365 | 15.675 |
| 2018C110100 | Muhtelif İşler (KOP) | (2 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti.Tekno. Mak.- Teçh. | 2018-2018 | 11.420 |  | 11.420 |
| 2018C190010 | Muhtelif İşler (KOP) | (3 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti.Teknol. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 15.910 |  | 15.910 |
| 2013C220020 | Kovan Hattı Yenilemesi | Ankara | İmalat Tesisi (24000000 adet/yıl) | 2013-2020 | 34.000 | 3.000 | 11.000 |
| 2018C220010 | Muhtelif İşler (KOP) | (3 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknolo. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 36.000 |  | 36.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** |
| **MALİYE BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **184.502** | **119.969** | **30.500** |
| 2011H020100 | Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi | Ankara | Hizmet Binası (61891 m²) | 2011-2018 | 65.000 | 64.000 | 1.000 |
| 2013K010680 | Yeni Makam Bloğu ve Ek Hizmet Binası | Ankara | Ek Hizmet Binası (40435 m²) | 2013-2018 | 53.000 | 43.000 | 10.000 |
| 2016K010460 | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi | Ankara | Bak. Onar. Donan. Özel Geliş. Yazıl. | 2016-2019 | 66.502 | 12.969 | 19.500 |
| **MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **12** | **123.250** | **33.730** | **6.671** |
| 2017H036080 | Ulusal Mesleki Yeterlilik Sist.Geliş. ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygu.Projesi (UYEP II) | Ankara | Etüd-Proje | 2014-2018 | 31.333 | 31.163 | 170 |
| 2017H022060 | Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontr. | 2017-2018 | 350 | 310 | 40 |
| 2018H020270 | Europass 2018 | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 980 |  | 490 |
| 2018H020280 | Meslek Sınıflama Sist.Geliş. | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontro. | 2018-2018 | 50 |  | 50 |
| 2018H020300 | AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası 2018 | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 400 |  | 100 |
| 2017H022030 | UMS ve UY Hazırlama-Güncelleme Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontro. | 2017-2019 | 1.100 | 320 | 351 |
| 2017H022040 | Mesleki Eğitimde Akreditasyon Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2017-2019 | 80 |  | 40 |
| 2017H022050 | Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2017-2019 | 50 |  | 30 |
| 2018H020290 | Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | 2018-2020 | 7.250 |  | 2.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı**  **Yatırımı** |
| **MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018H020310 | Türkiye Yeter. Sis. ve Çer. Uyg. Prj. (TUYEP) | | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Mak. Teç. Bak. Onar. Müşa./Kontrol, Sis. Yazıl. Yazıl. Bak. Onar. | | | 2018-2022 | | 68.880 | |  | | 50 |
| 2016H020080 | MYK Denetimlerinin Desteklenmesi Projesi | | Ankara | Etüt-Proje, Müşa./Kontrol. | | | 2016-2020 | | 1.407 | | 237 | | 350 |
| 2017H022020 | Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi | | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Mak. Teç. Bak. Onar. Müşa./Kontrol., Sist. Yazıl. Yazıl. Bak. Onar. | | | 2017-2020 | | 11.370 | | 1.700 | | 3.000 |
| **METEOROLOJİ GN.MD.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | | | **3** | | **36.300** | | **2.336** | | **2.250** |
| 2017E030070 | Etüd Proje İşleri DS | | Ankara | Etüt-Proje | | | 2017-2020 | | 301 | | 1 | | 1 |
| 2007E030160 | Met. Amaç. Eği. ve Danışmanlık Hizmetleri | | (3 il) | Müşavirlik/Kontrollük | | | 2007-2023 | | 6.999 | | 2.335 | | 249 |
| 2016E030130 | Met. Sayısal Hava Tahmin Amaçlı Yüksek Başarımlı Bilg. Sist. (SAYBİS) | | Ankara | Sistem Kurulumu | | | 2016-2022 | | 29.000 | |  | | 2.000 |
| **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **PROJE SAYISI** |  | | | **1** | | **500.000** | | **20.000** | | **35.000** |
| 2015H020050 | Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri Projesi | | Ankara | Bak. Onar. Donan. Mak.-Teç. Müşa/Kontr. Özel Geliş. Yazıl. Uyg.Yazıl. | | | 2015-2019 | | 500.000 | | 20.000 | | 35.000 |
| **MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** | | |  | **2** | | **4.887** | | **500** | | **4.387** | |
| 2016K010490 | SEKAPS Projesi | Ankara | | | Danış. Donanım, Özel Geliş. Yazılım | 2016-2018 | | 2.000 | | 500 | | 1.500 | |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ** | | | | | | | |
| 2018K010430 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Sis. Yazılımı | 2018-2018 | 2.887 |  | 2.887 |
| **MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **10.296** |  | **10.296** |
| 2018K010440 | Muhtelif İşler (D.S.) | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Te., Sis. Kurul. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 10.296 |  | 10.296 |
| **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **91.124** | **2.256** | **87.048** |
| 2018K010450 | Taşıt Alımı | Ankara | T-10 (40 adet), T-11a (10 adet), T-11b (1 adet), T-12 (3 adet), T-13 (4 adet), T-14 (10 adet), T-15 (15 adet), T-16 (1 adet), T-2 (150 adet), T-22 (60 adet), T-3 (20 adet), T-5 (75 adet), T-6 (1 adet), T-7 (50 adet), T-8 (20 adet), T-9 (85 adet), Traktör (1 adet) | 2018-2018 | 79.046 |  | 79.046 |
| 2018K010460 | Taşıt Alımı (D.S.) | Ankara | T-2 (1 adet), T-20 (20 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet), T-8 (2 adet), T-9 (2 adet) | 2018-2018 | 1.923 |  | 1.923 |
| 2016K090990 | Tarihi Hava Fotoğraflarından Ortofoto Üretimi ve Sunumu | Ankara | Ortofoto Üretimi (1500000 ha) | 2016-2018 | 5.000 | 2.256 | 2.744 |
| 2018K090010 | Düşey Engel Veri Tabanı | Ankara | Geokodlama | 2018-2020 | 5.155 |  | 3.335 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  | |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.436.756** | **691.045** | **40** |
| 2012A050140 | | Helikopter Alımı Projesi [18] | Ankara | Helikopter (26 adet) | 2012-2026 | 2.436.756 | 691.045 | 40 |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | | |
|  | |  | **PROJE SAYISI** |  | **16** | **439.111** | **270.220** | **47.386** |
| 2018A050050 | | Ulusal Arazi Örtüsü Projesi | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2021 | 17.000 |  | 1.700 |
| 2011A050070 | | Potansiyel Ağaçlandırma sahaları Veri Tabanı ile Havza Bazlı İzleme Sis. Geliştirme Projesi | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknol. Etüt-Proje | 2011-2020 | 27.397 | 17.964 | 450 |
| 2013A050070 | | Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Bilgi ve İleti. Teknol. Danış, Mak.-Teçh. | 2013-2019 | 19.970 | 14.970 | 2.000 |
| 2016F000250 | | Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı (Faz 1) Projesi | Ankara | Basılı Yayın Alı. (100 adet), Çevre Düzen. (1 adet), Müze tefri. (220 m²), Şehitlik İhyası (5 adet), Ziyaretçi Mer. (2 adet), (12700 m²) | 2016-2018 | 58.441 | 51.441 | 7.000 |
| 2014K050200 | | Nehir Havza Yönetim Planları Hazırlanması (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2014-2018 | 32.833 | 27.238 | 1.150 |
| 2014K050210 | | Türkiye'de Yeraltı Suyu Yön. Kapas. Gelişt. (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2014-2018 | 7.644 | 2.953 | 263 |
| 2011K050400 | | Havza İzl. ve Referans Noktaları Belirleme (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2011-2020 | 44.756 | 32.006 | 3.000 |
| 2012K050220 | | Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2012-2021 | 77.507 | 47.907 | 10.350 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2012K050230 | Ulusal Su Bilgi Sistemi | Ankara | Danış., Etüt-Proje, Özel Geliş. Yaz. | 2012-2019 | 12.100 | 8.100 | 850 |
| 2013K050200 | Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2013-2020 | 27.188 | 9.945 | 7.893 |
| 2013K050210 | Havza Yönetim Projeleri | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2013-2021 | 33.329 | 9.324 | 6.007 |
| 2013K050230 | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2013-2019 | 8.567 | 6.817 | 600 |
| 2015K050510 | Havza Yönetim Planları Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışması (AB) | Ankara | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2015-2020 | 17.089 | 1 | 1 |
| 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Prj. | Ankara | Danışmanlık | 2013-2019 | 27.689 | 22.890 | 4.000 |
| 2013K100150 | Natura 2000 Gerek.Uyg. İçin Doğa Kor.Sist.Güçl.Prj.(AB) | Ankara | Danışmanlık | 2013-2018 | 25.171 | 18.234 | 672 |
| 2017K100080 | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi (DAP, DOKAP) | (6 il) | Danışmanlık | 2017-2019 | 2.430 | 430 | 1.450 |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **20** | **563.159** | **445.209** | **55.322** |
| 2014H030320 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2014-2020 | 2.000 | 1.015 | 100 |
| 1993H030660 | Kampüs Altyapısı | Ankara | Doğalgaz Dönü. Elek. hattı, Kampüs İçi Yol, Kanal. hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Tel. hattı | 1993-2020 | 55.685 | 52.525 | 400 |
| 2005H032240 | Derslik ve Merkezi Birimler | Ankara | Eğitim (7450 m²), Sosyal Donatı (9405 m²) | 2005-2020 | 35.000 |  | 10.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | | | | | | | |
| 2010H031580 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol, Kesin Hes., Mak.-Teç. | 2010-2020 | 163.747 | 148.747 | 4.500 |
| 2015H034530 | Büyük Onarım | Ankara | Büyük Onarım | 2015-2020 | 54.478 | 30.478 | 4.000 |
| 2018H035410 | Yayın Alımı | Ankara | Basılı Yayın Al, Elektronik Yayın Al. | 2018-2018 | 6.000 |  | 6.000 |
| 2018H050800 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 2 |  | 2 |
| 2011K120340 | Rüzgar Enerjisi Tekn. Ar-Ge Mrk. | Ankara | Bak. Onar. İnş. (3200 m²), Teknolojik Araş. | 2011-2018 | 46.884 | 39.884 | 7.000 |
| 2011K121010 | Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2011-2018 | 39.708 | 39.698 | 10 |
| 2012K120870 | Araştırmacı Yetiştirme Programı | Ankara | Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 1.725 | 1.715 | 10 |
| 2013K120510 | Araştırma Parkı | Ankara | Donan. İnş. (27000 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2013-2018 | 72.629 | 67.329 | 5.300 |
| 2016K121380 | Doğu Anadolu Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi | Ankara | B. Ona.(10 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 2.530 | 2.010 | 520 |
| 2016K121510 | Enerji Depolama Malzemeleri ve Cihazları Araştırma Merkezi | Ankara | Mak. -Teçh. Tek. Araş. | 2016-2018 | 6.732 | 4.732 | 2.000 |
| 2016K121520 | BIOMATEN Altyapısının Geliştirilmesi | Ankara | Mak. -Teçh. Tek. Araş. | 2016-2018 | 7.730 | 5.730 | 2.000 |
| 2016K121540 | Kanser Sistem Biyolojisi Laboratuvarı (KANSİL) | Ankara | Bak. Onar. Don., Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 8.370 | 6.310 | 2.060 |
| 2017K121370 | Teknoloji Tasarım ve Yenilik Uygulama ve Araştı. Merk. [171] | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2017-2018 | 7.632 | 7.532 | 100 |
| 2015K121190 | Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2015-2019 | 11.192 | 8.192 | 2.700 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.** | | | | | | | |
| 2015K121200 | GÜNAM 2. Aşama Global Mükemmeliyet ve Sanayi Ara Yüzü Oluşturulması | Ankara | Bak. Onar. İnş. (955 m²), Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2015-2019 | 24.392 | 18.382 | 6.000 |
| 2016K121320 | Dişli ve Güç Aktarma Sistemleri Araştırma Merkezi | Ankara | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2016-2019 | 16.603 | 10.930 | 2.500 |
| 2018K122020 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [166] | Ankara | Proje Desteği | 2018-2018 | 120 |  | 120 |
| **ÖSYM BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **50.606** | **5.500** | **206** |
| 2018H031110 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 106 |  | 106 |
| 2017H031150 | E-Sınav Hizmet Binası Kompleksi [90] | Ankara | Bilgi ve İlet. Teknolo. Etüt-Proje, Hiz. Bin. (1 adet), Mak.-Teç. | 2017-2020 | 50.500 | 5.500 | 100 |
| **ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.700** |  | **1.700** |
| 2018K010470 | Muhtelif İşler | Ankara | Bakım Onarım | 2018-2018 | 1.700 |  | 1.700 |
| **RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **13.546** |  | **13.546** |
| 2018K500220 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet. Tek. Mak.-Teç. | 2018-2018 | 13.546 |  | 13.546 |
| **REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **11.505** |  | **11.505** |
| 2018K500230 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İle. Tek., Bina Bak. Ona., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 11.505 |  | 11.505 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **SAĞLIK BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **9** | **1.188.747** | **407.622** | **396.057** |
| 2013I000530 | Afetlerde Yönetim, Don., Haber., İlet. Altyapı, Güçl. | Ankara | Danış. Etüt-Proje, Müş. | 2013-2018 | 345.176 | 242.912 | 102.264 |
| 2013I000540 | Mobil Acil Müdahale Üniteleri Güç.Projesi | Ankara | Danış. Etüt-Proje, Mak.-Teç. | 2013-2018 | 25.657 | 657 | 25.000 |
| 1991I000030 | Sincan Devlet Hastanesi ve ADSM | Ankara | Ağız ve Diş Sağlığı Merk. (90 ünit), Hast. İnş. (90000 m²), (480 yatak) | 2015-2020 | 180.000 |  | 35.000 |
| 1991I000030 | Mamak Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (36450 m²), (200 yatak) | 2014-2018 | 70.000 | 22.626 | 47.374 |
| 1991I000030 | Etimesgut Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (35116 m²), (250 yatak) | 2014-2018 | 55.000 | 49.697 | 5.303 |
| 1991I000030 | Gölbaşı Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (44677 m²), (200 yatak) | 2015-2019 | 68.200 |  | 30.000 |
| 1991I000030 | Kahramankazan Devlet Hastanesi | Ankara | Hastane İnş. (30000 m²), (150 yatak) | 2017-2020 | 60.000 |  | 10.000 |
| 2015I000500 | Sağlık Sisteminin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Etüt-Proje, Müş. Hast. Ekipman. Uyg. Yazıl. | 2015-2020 | 384.000 | 91.730 | 140.404 |
| 2018I000460 | Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi | Ankara | Destekler, Etüt-Proje, Müşa. Mak.-Teç. | 2018-2020 | 714 |  | 712 |
| **SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **3.302** | **0** | **3.302** |
| 2018G000740 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 239 |  | 239 |
| 2018K010480 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Don. Mak.-Teç. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 3.063 |  | 3.063 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **70.600** | **5.900** | **33.800** |
| 2018G000750 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 4.300 |  | 4.300 |
| 2013K010330 | Sayıştay Bilgi Sistemleri | Ankara | Danış. Donan. Mak.-Teç. Özel Gelişt. Yazıl. | 2013-2020 | 51.550 | 5.900 | 14.750 |
| 2018K010490 | Hizmet Tesisleri | (2 il) | Büy. Onar. Mak.-Teç. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 6.800 |  | 6.800 |
| 2018K010500 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina Bak. Onar. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 7.950 |  | 7.950 |
| **SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.550** |  | **1.550** |
| 2018K500240 | Muhtelif İşler | Ankara | Bilgi ve İletişim Tek., Mak.-Teç. | 2018-2018 | 1.550 |  | 1.550 |
| **SİVİL HAVACILIK GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **2.933** | **0** | **2.933** |
| 2018E030050 | Bakım Onarım Tadilat | Ankara | Bina Bakım Onarımı | 2018-2018 | 456 |  | 456 |
| 2018E030060 | Bilgisayar Yazılımı Projesi | Ankara | Sistem Yazılımı | 2018-2018 | 2.477 |  | 2.477 |
| **SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **11** | **393.070** | **24.763** | **160.201** |
| 2015K130010 | Sosyal Güvenlik Merkezi ve SGK İl Müdürlükleri Binaları | Ankara | Etüt-Proje | 2015-2018 | 3.290 | 2.290 | 1.000 |
| 2015K130100 | MEDULA Uygulamalarında Hizmet Odaklı Mimarı SOA Yaklaşımı | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yaz. Sis. Yaz. | 2015-2018 | 8.020 |  | 8.020 |
| 2017K130010 | Siber Güvenlik İzleme ve İdare Merkezi Kurulum Projesi | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz. | 2017-2018 | 9.000 | 5.500 | 3.500 |
| 2009K130060 | Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ek Binası | Ankara | Ek Hiz. Bin. (1 adet), (7000 m²) | 2009-2020 | 16.100 |  | 1.610 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | | | | | |
| 2010K130070 | | E-İmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yön. Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz., Özel Geliş. Yaz. Sis. Yaz. Veri Sayısallaştırma | 2010-2020 | | | 195.060 | | 5.835 | 23.176 |
| 2010K130080 | | Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi [179] | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yaz. Sist. Yaz. | 2010-2020 | | | 50.000 | | 8.207 | 20.000 |
| 2012K130060 | | Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması | Ankara | Danış. Donan Özel Geliş. Yaz. | 2012-2019 | | | 900 | |  | 750 |
| 2012K130120 | | TİG'e Dayalı Geri Ödeme Sisteminin Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Don. Özel Geliş. Yaz. | 2012-2019 | | | 4.000 | |  | 3.050 |
| 2012K130160 | | Veri Ambarının Güncellenmesi, Büyük Veri Altyapısının Kurulması ve Veri Madenciliğinin Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz. Özel Geliş. Yaz. Sist. Yaz. | 2012-2019 | | | 10.200 | | 2.931 | 3.595 |
| 2017K130060 | | Bilişim Operasyonlarının İyileştirilmesi ve İş Sürekliliği Projesi | Ankara | Danış. Özel Gelişt.Yaz. Sist. Yaz. | 2017-2019 | | | 5.000 | |  | 4.000 |
| 2018K130040 | | Bilişim Sistemleri İdame Projesi | Ankara | Danış. Don. Güvenlik Yaz. Özel Gelişt.Yaz. Sis. Yaz. | 2018-2018 | | | 91.500 | |  | 91.500 |
| **SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | | | **111.909** | | **0** | **111.909** |
| 2017H055040 | | Ankara Stadyumu | Ankara | Stadyum (45000 seyirci kapasitesi) | 2017-2021 | | | 450.000 | |  | 38.000 |
| 2014K170220 | | İl Gençlik Merkezleri | Ankara | İnş. Bak. Ona. Tefr. | 2014-2020 | | | 115.068 | | 114.300 | 241 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **SÜMERHOLDİNG A. Ş. GENEL MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **200** |  | **200** |
| 2018C040010 | Muhtelif İşler | Ankara | Alet ve Cihazlar, Donan. İnş. Bak. Onar. Sis. Yazıl. | 2018-2018 | 200 |  | 200 |
| **TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **6** | **1.072.677** | **578.282** | **152.421** |
| 2008K090090 | Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi | Ankara | Kadastro Sayısallaştırma, Kadastro Yenileme | 2008-2020 | 876.612 | 566.612 | 80.000 |
| 2011K090030 | Bölge ve Hizmet Binası (DAP, GAP) [149] | ( 7 İl ) | Hizmet Binası (64345 m²) | 2011-2020 | 91.077 | 10.698 | 46.887 |
| 2015K090020 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçak Hangarı | Ankara | Hizmet Binası (2965 m²) | 2015-2019 | 4.619 |  | 1.000 |
| 2017K090710 | Hizmet Binası İnşaatı (DAP, DOKAP) | ( 9 İl ) | Hizmet Binası (57678 m²) | 2017-2020 | 98.969 | 972 | 23.134 |
| 2018K090810 | Ortofoto Harita | Ankara | Ortofoto Üretimi (5000000 ha) | 2018-2018 | 950 |  | 950 |
| 2018K090820 | Jeodezik Ağ | Ankara | Nirengi Sıklaştırma (650 adet) | 2018-2018 | 450 |  | 450 |
| **TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **100** |  | **100** |
| 2018A020180 | Muhtelif Fizibilite | Ankara | Fizibilite Etüdü (2 adet) | 2018-2018 | 100 |  | 100 |
| **TCDD İŞLETMESİ GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **10** | **20.248.666** | **10.459.737** | **1.460.253** |
| 2017E010070 | Ankara Yol Mekanik Atölye Modernizasyonu | Ankara | Bina Bak. Onr., Mak.-Teç. Uyg. Prj.,Üstya. (1 ad) | 2017-2018 | 17.024 |  | 17.024 |
| 1994E010180 | Kayaş-Ankara-Sincan | Ankara | Hat İlavesi(36 km) | 2010-2018 | 1.226..675 | 1.009.130 | 217.545 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TCDD İŞLETMESİ GN.MD.** | | | | | | | |
| 1994E010180 | Sincan-Esenkent | Ankara | Yüks.Hızlı Tren Hattı(15 km) | 1995-2009 | 124.602 | 124.602 |  |
| 1994E010180 | Esenkent-Eskişehir | ( 2 İl ) | Yük. Hızlı Tren Hattı (206 km) | 1994-2010 | 1.848.528 | 1.848.528 |  |
| 1994E010180 | Hızlı Tren Depo Yapımı | ( 2 İl ) | Depo Sahası (390.000m2), Müş/Kont. | 2005-2019 | 1.208.855 | 772.680 | 15.000 |
| 2007E010120 | Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (DAP, KOP) | ( 4 İl ) | Kont. Müş.Yük. Hızlı Tren Hattı (393 km) | 2007-2019 | 9.749.065 | 5.268.151 | 500.000 |
| 2007E010130 | Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Demiryolu | ( 5 İl ) | Kont. Müş. Yük. Stand. Demiryolu (495 km) | 2007-2020 | 5.224.209 | 1.199.422 | 500.000 |
| 2010E010070 | Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya (EA) (DAP, KOP) | ( 6 İl ) | Danış. Demiryolu İyileş.Elektrifik. (791 km) | 2010-2018 | 386.644 | 236.960 | 149.684 |
| 2010E010070 | Irmak-Karabük-Zonguldak (E) | ( 4 İl ) | Danış. Elektrifik. (415 km), Müş. / Kont. | 2017-2020 | 310.454 |  | 11.000 |
| 2012E010060 | Sincan OSB-Yenikent-Kazan Demiryolu ve 2. Hat Yapımı (ESTA) | Ankara | Demiryolu İyileştrime, Elektrifik. (15 km), Konvansiyonel Demiryolu (15km), Sinya. (15km) | 2014-2019 | 152.610 | 264 | 50.000 |
| **TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. GN. MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **50** |  | **50** |
| 2018E010010 | Başkentray Set Temini | Ankara | Revize Fizibilite Etüdü | 2018-2018 | 50 |  | 50 |
| **TEDAŞ GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **183.974** |  | **24.000** |
| 2018D000810 | Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı [31] | Ankara | Laboratuvar (85800 m²) | 2018-2019 | 183.974 |  | 24.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TEİAŞ GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **106.500** | **52.817** | **11.200** |
| 2010D080030 | Milli Yük Tevzi SCADA Projesi | Ankara | Donan. Özel Gelişt. Yazılım | 2010-2019 | 56.000 | 50.000 | 4.200 |
| 2015D070040 | Direk Test Merkezi | Ankara | Diğer Sis. Yazılımı, Hiz. Bin. (18000 m²) | 2015-2021 | 29.500 | 17 | 3.000 |
| 2015D070140 | Gölbaşı Sosyal Tesislerinin Rehabilitasyonu (DA-G) | Ankara | Rehabilitasyon | 2015-2020 | 13.000 | 1.800 | 2.000 |
| 2016D000400 | Uzaktan Eğitim Sistemi (Genel Müdürlük ve 4 böl. için) (DAP) | ( 5 İl ) | Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2016-2019 | 8.000 | 1.000 | 2.000 |
| **TETAŞ GN.MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **1.800** | **0** | **1.800** |
| 2018D000640 | Bilişim Teknoloji.i Geliş. Proj. | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknolojileri | 2018-2018 | 1.550 |  | 1.550 |
| 2018D000650 | Muhtelif İşler Projesi | Ankara | Makine-Teçhizat | 2018-2018 | 250 |  | 250 |
| **TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **143.976** | **79.026** | **28.508** |
| 2014A030020 | Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyon Projesi | Ankara | Bak. Onr. Bil. ve İlet. Tekn.. Hiz. Bina. (800 m²), Mak.-Teç. Tarım. Tes. (2100 m²) | 2010-2020 | 143.976 | 79.026 | 28.508 |
| **TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERLİĞİ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| 2018C310020 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknolo. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 |
| **TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **5.230** |  | **5.230** |
| 2018C310110 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Oar. Bil. ve İleti. Teknolo. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 5.230 |  | 5.230 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **76.500** | **398** | **300** |
| 2011H040100 | Etimolojik Sözlük | Ankara | Etüt-Proje | 2011-2022 | 3.500 | 206 | 200 |
| 2015H040500 | Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Yapımı [101] | Ankara | Ana Hiz. Binası (48725 m²) | 2015-2019 | 73.000 | 192 | 100 |
| **TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **2.787** |  | **2.787** |
| 2018K180030 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina tefr. (20 adet), Kişisel B.sayar (50 adet), Özel Gelş. Yaz. (6 adet), T-4 (10 adet) | 2018-2018 | 2.787 |  | 2.787 |
| **TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BŞK.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **5.230** |  | **5.230** |
| 2018C310110 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknolo. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 5.230 |  | 5.230 |
| **TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **4** | **5.974** | **1.810** | **1.279** |
| 2016H040180 | Kütüphane Depo. Raf Sis. Yap. | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. | 2016-2018 | 47 |  | 47 |
| 1998H040300 | Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti | Ankara | Etüt-Proje, Müşa. | 1998-2020 | 1.600 | 1.000 | 50 |
| 2013H040170 | Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısal. Projesi | Ankara | Bilgi ve İletiş. Teknoloj. | 2013-2020 | 3.974 | 810 | 829 |
| 2018H040210 | Muhtelif İşler Projesi | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol, Mak.- Teç. | 2018-2018 | 353 |  | 353 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **4.440** | **0** | **4.440** |
| 2018H020150 | Çeşitli İşlerin Etüt Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 240 |  | 240 |
| 2018H020160 | Muhtelif İşler | Ankara | İnşaat Bak. Onar. Kitap Basım,Yayın,Yazı.Bak. Onr. | 2018-2018 | 4.200 |  | 4.200 |
| **TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI)** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **5** | **139.403** | **11.769** | **54.646** |
| 2012D000010 | Nükleer Tesislerin Lisanslanması [29] | ( 4 İl ) | Alet ve Cihazlar, Müşav. Özel Geliş.. Yazılım | 2012-2022 | 106.144 | 11.769 | 22.993 |
| 2018D000380 | Muhtelif İşler | ( 2 İl ) | Alet ve Cihazlar, Özel Geliştiril. Yazılım, Yayın | 2018-2018 | 14.500 |  | 14.500 |
| 2018D000390 | İdame ve Bakım | ( 2 İl ) | Bina Bak. Onr. (3 adet), Donan. Onar. | 2018-2018 | 8.600 |  | 8.600 |
| 2018D000430 | Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği [30] Sermaye Transferi | Ankara | Program Destekleri | 2018-2018 | 1.606 |  |  |
| 2018D000440 | Nükleer ve Radyasyon Alan. Uyg. ve Ar-Ge Projeleri | ( 2 İl ) | Alet ve Cihazlar | 2018-2018 | 8.553 |  | 8.553 |
| **TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BŞK.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **11.025** | **4.305** | **2.334** |
| 2014H040310 | Yazma ve Matbu Tarihi Eserlerin Muhtevalarının Araştırılması ve Tıpkı Basımı | Ankara | Etüt-Proje, Müşa. Mak.-Teç. Yayın | 2014-2020 | 4.602 | 958 | 958 |
| 2015H040080 | Tietze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati | Ankara | Etüt-Proje, Müşa. Mak.-Teç. | 2015-2020 | 2.803 | 353 | 750 |
| 2013K120650 | TÜBA Kapasite Geliştirme Projesi | Ankara | Dan., Donan. Mak.-Teç. Öz. Geliş.Yaz. Tekn. Araş. | 2013-2018 | 3.620 | 2.994 | 626 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **27** | **1.499.257** | **645.934** | **238.325** |
| 2008K120250 | SAGE - Delici ve Delme Etkinliği Gel. Alty. (KOP) | ( 2 İl ) | Bak. Onar. İnş. (1300 m²), Mak.-Teç. Müş. Tekn. Araş. | 2008-2018 | 43.038 | 29.038 | 14.000 |
| 2009K120110 | ULAKBİM - ULAKNET-2 Projesi | Ankara | Bak. Onar. Diğer Kazı (100 km), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2009-2018 | 35.835 | 31.835 | 4.000 |
| 2009K120250 | SAGE - Çevresel Testler Merkezi | Ankara | İnş. (8500 m²), Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2009-2018 | 67.326 | 67.316 | 10 |
| 2010K120150 | SAGE - Arayıcı Başlık Test Merk. | Ankara | Bak. Onar. İnş. (2668 m²), Mak.-Teç. Müş. Tekn. Araş. | 2010-2018 | 23.809 | 23.799 | 10 |
| 2010K120160 | UZAY-Hall Etkili İtki Motoru Gel. Alt. | Ankara | Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2010-2018 | 23.365 | 20.865 | 2.500 |
| 2011K120050 | SAGE - Ankara Ses Altı Rüzgar Tün. Alt. | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2011-2018 | 16.497 | 14.497 | 2.000 |
| 2012K120220 | ULAKBİM - Türk Ulusal E-Bilim E-Altyapısı (TRUBA) | Ankara | Bak. Onar. Donan., Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2012-2018 | 42.097 | 34.597 | 7.500 |
| 2013K120800 | UZAY-Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi | Ankara | Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2013-2018 | 5.136 | 4.386 | 750 |
| 2013K120870 | Araştırma Merkezleri İzleme Değerlendirme Sistemi | Ankara | Donan. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2013-2018 | 4.352 | 3.752 | 600 |
| 2015K120990 | SAGE - Enerjik Mal. İçeren Sist. Bütünleme Altyapısı | Ankara | İnşaat (700 m²) | 2015-2018 | 2.018 | 2.008 | 10 |
| 2015K121160 | SAGE - Füze Fiziksel Entegrasyon Altyapısı | Ankara | Donan. İnş. (6000 m²), Mak.-Teç. Müş. | 2015-2018 | 16.674 | 10.674 | 6.000 |
| 2015K121180 | SAGE - Isı Merkezi ve Doğalgaz Altyapısı Kurulumu | Ankara | Bak. Onar. Donan. İnş.t (1500 m²), Mak.-Teç. Müş. | 2015-2018 | 8.910 | 6.560 | 2.350 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2016K120780 | TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi [175 | Ankara | Danış. Gayri Maddi Hak Alı. Özel Gelişt. Yaz., Teknolojik Araş. | 2016-2018 | 18.769 | 13.413 | 5.356 |
| 2005K120910 | SAGE - Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli | Ankara | Bak. Onar. İnş.(20000 m²), Mak.-Teç. Müş. Tekn. Araş. | 2005-2023 | 750.000 | 128.327 | 63.700 |
| 2008K120950 | ULAKBİM - BT PARDUS | Ankara | Bak. Onar. Don. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2008-2020 | 33.339 | 33.309 | 10 |
| 2013K120790 | UZAY-İMECE Uydu Altyapı Geliştirilmesi Prj | Ankara | Araş. Altyapısı (3400 m²), Don. İnş. (2050 m²), Mak.-Teç. Müş. Özel Gelişt.Yaz.Teknolojik Araş. | 2013-2020 | 121.867 | 113.867 | 7.000 |
| 2014K121070 | UZAY- Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi | Ankara | Don. Mak.-Teç, Müş, Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2014-2020 | 20.016 | 14.516 | 4.500 |
| 2014K121140 | SAGE - Hava Solumalı Füze Sistemleri Geliştirme Altyapısı | Ankara | Bina Bak. Onar. Mak.-Teç, Müş. Teknolojik Araş. | 2014-2019 | 35.619 | 30.619 | 4.000 |
| 2015K121170 | SAGE - Ar-Ge Hizmet Binası | Ankara | Don. İnş. (9000 m²), Mak.-Teç. Müş. | 2015-2019 | 26.625 | 10.133 | 7.000 |
| 2016K120620 | ULAKBİM - Açık Kaynak Yaygınlaştırma Projesi (AKYAY) | Ankara | Bak. Onar. Don. Mak.-Teç. Müş., Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 13.842 | 4.459 | 1.000 |
| 2016K120750 | BİLGEM - SGE Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi | Ankara, Kocaeli | Don. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 23.069 | 11.031 | 2.529 |
| 2016K122930 | UZAY-Optik Sistemler Araştırma Merkezi | Ankara | Don. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 34.400 | 19.179 | 13.000 |
| 2017K120610 | ULAKBİM - BT Ulusal Atıf Dizini | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2017-2019 | 4.842 | 1.614 | 1.500 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2018K120060 | ULAKBİM - Akademik Bulut Depolama Hizmetleri | Ankara | Danış, Don., Mak.-Teç, Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 |
| 2018K121100 | SAGE Projeleri | Ankara | Bak. Onar. Don., Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 2.000 |  | 2.000 |
| 2018K121920 | ULAKBİM - Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme [177] | Ankara | Basılı Yayın Al. Don., Elektronik Yayın Alımı, Mak.- Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 85.000 |  | 85.000 |
| **TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **250.210** | **0** | **239.000** |
| 2017K010620 | 1.TBMM Binası Restorasyonu [114] | Ankara | Restorasyon | 2017-2019 | 11.210 |  |  |
| 2018K010520 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Mak.-Teç. Sis. Yazıl. T-11b (1 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet), T-9 (6 adet) | 2018-2018 | 239.000 |  | 239.000 |
| **TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **14.400** |  | **14.400** |
| 2018I000570 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. B. Onar. Güv. Yazıl. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 14.400 |  | 14.400 |
| **TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **8** | **169.125** | **103.200** | **38.175** |
| 2018C070100 | Muhtelif İşler | Ankara | Mak. Teç. Bakım Onarı. | 2018-2018 | 650 |  | 650 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2018C070100 | Muhtelif İşler | Ankara | Mak. Teç. Bakım Onarı. | 2018-2018 | 650 |  | 650 |
| 2012K010500 | Hizmet Binası | Ankara | Ana Hiz. Bin. (81269 m²), Etüt-Proje | 2012-2018 | 108.265 | 83.265 | 25.000 |
| 2016K010610 | Resmi İstatistik ve İdari Kayıtların Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Özel Geliş. Yazılım | 2016-2018 | 370 | 120 | 250 |
| 2012K010230 | Bilgi İşlem Sistemlerinin Güçlendirilmesi | Ankara | Bak. Onar. Donan. Güv. Yazıl. Mak.-Teç. Müşa./Kont. Öz. Gelişt. Yazıl. Sis. Yazıl. | 2012-2020 | 57.725 | 19.490 | 10.920 |
| 2017K010590 | Kapasite ve Yetkinliklerin Geliştirilmesi | Ankara | Danış. Özel Gelişt. Yazılım | 2017-2019 | 505 | 225 | 115 |
| 2018K010530 | Kesin Hesap Farkı | (2 il) | Kesin Hesap | 2018-2018 | 1.000 |  | 1.000 |
| 2017K100090 | Ulusal Sera Gazı Envanterinin Geliştirilmesi Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2017-2019 | 271 | 60 | 70 |
| **TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **93.278** | **4.097** | **89.181** |
| 2014B000035 | TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araş. Proje | (2 il) | Arama Sondajı (10000 m), Etüt-Proje | 2014-2018 | 9.097 | 4.097 | 5.000 |
| 2017B000001 | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütleri | (4 il) | Arama Sondajı (28000 m) | 2017-2018 | 24.900 |  | 24.900 |
| 2018B000030 | Muhtelif İşler | (4 il) | Çevre Düzen. Donan. İnş. Bak. Onar. İşçi Yatakhanesi (2 adet), Mak.-Teçh., Şanti. Bin. (2 adet), T-12 (1 adet), T-7 (1 adet) | 2018-2018 | 59.281 |  | 59.281 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **7** | **2.578.355** | **1.536.285** | **1.034.684** |
| 2015B000131 | Batı Karadeniz'de Gaz Hidrat Potansiyeli Köken Oluşum Mekanizması ve Üretimin 3D Modellemesi | (2 il) | Etüt-Proje | 2015-2018 | 33.342 | 23.590 | 9.752 |
| 2014B000129 | Ağır Petrollerin Mikrodalga Yöntemi Kullanılarak Üretilmesi (GAP) | (2 il) | Fizibilite Etüdü | 2014-2019 | 6.869 | 4.930 | 1.000 |
| 2015B000130 | Hidrokarbon Arama ve Üretimi Yerlileştirme Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2015-2019 | 21.282 | 18.258 | 2.744 |
| 2017B000143 | Denizlerde Yüzeyden Jeokimyasal Prospeksiyon Yöntemini Kullanarak Petrol Aramacılığı | (2 il) | Fizibilite Etüdü, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt | 2017-2019 | 8.154 | 4.627 | 100 |
| 2018B000250 | TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Rezerv Geliş. Projesi-2. Faz | (2 il) | Fizibilite Etüdü | 2018-2020 | 2.940 |  | 200 |
| 2017B000150 | Sondaj Gemisi Temini ve Geliştirilmesi | Ankara | Gemi (1 adet), Mak.-Teçh. | 2017-2018 | 1.153.440 | 742.440 | 411.000 |
| 2018B000144 | Sondaj Öncesi Aramalar (DAP, DOKAP, GAP) | (17 il) | Akaryakıt ve Yağ, Alet ve Cihaz. Jeofizik Etüt (1293000 ha), (780 km), Jeolojik Etüt (30 adam/ay) | 2018-2018 | 198.888 |  | 198.888 |
| **TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **24.650** | **0** | **12.864** |
| 2018K121900 | Muhtelif İşler | (2 il) | Donan. İnş. Bak. Ona. Mak. Teç. Müş. Öz. Gel. Yaz. Tef.r. | 2018-2018 | 2.320 |  | 2.320 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2018K120040 | Etüt Proje İşleri | (2 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 2.330 |  | 1.544 |
| 2018K121010 | Aziz Sancar Araştırma Merkezi Geliştirme Prj. | Ankara | B. Onar. Mak.-Teç. | 2018-2019 | 20.000 |  | 9.000 |
| **TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. GENEL MÜD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **376.450** | **29.220** | **44.649** |
| 2013C010080 | Çevre Koruma Amaçlı Projeler (DAP, KOP) | (16 il) | Depo Sahası (20 m²), Etüt-Proje, Müşav. Mak.- Teç. | 2013-2020 | 376.450 | 29.220 | 44.649 |
| **TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GN. MD.** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **6.640** | **3.852** | **2.014** |
| 2010H030020 | Sosyal Araştırma Projeleri | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrol. | 2010-2019 | 3.500 | 2.776 | 350 |
| 2018H034500 | Muhtelif İşler | Ankara | Basılı Yayın Alımı, B. Onar. Mak.-Teç. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 1.164 |  | 1.164 |
| 2014K080030 | Yerel Yönetimler Kapasite Geliştirme Projesi [140] | Ankara | Danışmanlık | 2014-2019 | 1.976 | 1.076 | 500 |
| **TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **13.590** |  | **13.590** |
| 2018K500120 | Muhtelif İşler [117] | Ankara | Basılı Yayın Al., Bina tef., Don., Elekt. Yayın Al. Lab. Cih. Lab. Sarf Malz. | 2018-2018 | 13.590 |  | 13.590 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **34** | **8.509.995** | **5.906.363** | **979.254** |
| 2013E010060 | DDGM Etüd Proje | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2013-2018 | 15.116 | 9.541 | 5.575 |
| 2007E010080 | Yıldırım B. Üni.-Çubuk Ray. Sis. Bağ. Et. Pr. | Ankara | ÇED, Fizibilite Etüdü, Kat'i Proje | 2018-2019 | 10.000 |  | 5.000 |
| 2007E010080 | YHT Gar-Şehir Hast.-Depo Sah. Raylı Sis. Et. Pr. | Ankara | ÇED, Fizibilite Etüdü, Kat'i Proje | 2018-2019 | 10.000 |  | 4.000 |
| 1975E010110 | Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu | (4 il) | Çift Hat Demiryolu (45,50 km), Etüt-Proje | 1975-2019 | 1.064.826 | 809.653 | 1.520 |
| 1975E010110 | Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (I. Kısım) | (4 il) | Çift Hat Demiryolu (12,90 km) | 1976-2019 | 914.098 | 726.109 | 1.500 |
| 1975E010110 | Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (III. Kısım) | (4 il) | Çift Hat Demiryolu (32,60 km) | 1976-2019 | 144.523 | 83.544 | 10 |
| 1975E010110 | Etüd Proje İşleri | (4 il) | Etüt-Proje | 2015-2019 | 6.205 |  | 10 |
| 2015E020110 | Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi | Ankara | Donan. Etüt-Proje, Sist. Yazılımı | 2015-2018 | 1.881 | 1.681 | 200 |
| 2016E020090 | Otomatik Tanımlama Sistemi Modernizasyonu | Ankara | Radar ve Gözetleme Sist. Sis. Yazılımı | 2016-2019 | 10.000 |  | 5.000 |
| 2016E020100 | Cospas-Sarsat Beacon Simülatörü ve Referans Beacon Alımı | Ankara | İzleme ve Kontrol Sistem.. Sis. Yazılımı | 2016-2020 | 3.211 | 870 | 1.850 |
| 2000E040260 | Ulaştırma Ana Planı | Ankara | Danışmanlık | 2000-2018 | 35.909 | 20.589 | 2.298 |
| 2015E040110 | Engellilerin ve Hareket Kısıtlılığı Olan Yolcuların Ulaştırma Hizmetlerine Erişiminin Geliştiril.Projesi | Ankara | Danışmanlık | 2015-2019 | 8.700 | 1.900 | 580 |
| 2014E040060 | Yönetim Bilgi Sistemi (DS) | Ankara | Bilgi ve İletişim tek. | 2014-2018 | 1.158 | 940 | 218 |
| 2011E040400 | Ulaştırma Bakanlığı Ek Hizmet Binası(DS) [50] | Ankara | Hizmet binası (50.610 m2) | 2011-2021 | 35.500 |  | 2.294 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2014E040070 | Envanter Bilgi Sistemi | Ankara | Bilgi ve İletişim tek. | 2014-2019 | 2.677 | 1.077 | 1.130 |
| 2011E060030 | Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2) (Kalan İnşaat İşleri) | Ankara | Raylı sistem (18 km) | 2011-2018 | 285.961 | 276.526 | 9.435 |
| 2011E060030 | Batıkent-Sincan Metrosu (M3) (Kalan İnşaat İşler) | Ankara | Raylı sistem (15,60 km) | 2011-2018 | 245.976 | 243.725 | 2.251 |
| 2011E060030 | Tandoğan-Keçiören Metrosu (M4) (Kalan İnşaat İşleri) | Ankara | Raylı sistem (10,20 km) | 2011-2018 | 615.812 | 598.166 | 17.646 |
| 2011E060030 | Mevcut Elektromekanik İşler | Ankara | Elektromekanik+Raylı sis.inş. (43,80 km) | 2011-2019 | 1.399.521 | 1.077.571 | 162.785 |
| 2011E060030 | Araç Alımı | Ankara | Metro aracı (324 adet) | 2013-2019 | 1.855.416 | 1.231.965 | 389.608 |
| 2011E060030 | (M4)-Mevcut (M1) Metro Hattı Bağlantısı Macunköy Depo Sahası İlave Hatları Yapım ve Elektromekanik İşler | Ankara | Raylı sis.inşaat+ Elektromekanik (5,20 km) | 2015-2018 | 223.095 | 158.757 | 64.338 |
| 2011E060030 | Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik İşleri | Ankara | Raylı sis. depo sahası (14,900 m2), Raylı sis. İnş. +Elektromekanik (9,30 km) | 2015-2018 | 196.480 | 187.686 | 8.794 |
| 2011E060030 | AKM-Gar -Kızılay Metro Hattı | Ankara | Raylı Sis. İnş.+Elektromekanik (3,50 km) | 2016-2021 | 639.601 |  | 96.030 |
| 2011E060030 | Kalan Mühendislik-Müşavirlik İşleri | Ankara | Müşavirlik | 2016-2021 | 29.106 |  | 4.366 |
| 2011E060030 | Mühendislik-Müşavirlik Hizmetleri | Ankara | Müşavirlik | 2013-2018 | 49.942 | 47.605 | 2.337 |
| 2011E060030 | M4-M1 Bağlantı hattı | Ankara | Raylı sis. İnş. +Elektromekanik (1 km) | 2015-2018 | 51.532 | 50.499 | 1.033 |
| 2011E060030 | Necatibey İstasyonu Tamamlama (Biten İşler) | Ankara | Tamamlama | 2013-2014 | 67.372 | 67.372 |  |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI** | | | | | | | |
| 2015E110010 | Kamu Entegre Veri Merkezi | Ankara | Fizibilite etüdü | 2015-2018 | 22.691 | 10.391 | 12.300 |
| 2001E110040 | Sektördeki Düzenlemelere Ait Muhtelif Etüdler | Ankara | Etüd-Proje, Müşavirlik | 2001-2020 | 4.807 | 2.307 | 1.000 |
| 2013E110050 | Sayısal Yayıncılık | (3 il) | Etüt-Proje, Müşa. Yayıncılık kulesi | 2013-2021 | 505.945 | 276.445 | 161.426 |
| 2013E110050 | Ankara TV-Radyo Kulesi [65] | Ankara | Etüd-proje,Müşavirlik | 2018-2019 | 9.500 |  | 3.000 |
| 2013E110060 | Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Programı | Ankara | Etüd-proje,Müşavirlik | 2013-2019 | 27.264 | 21.444 | 4.200 |
| 2018E110400 | Milli E-posta ve Güvenli Mesaj Sistemi [66] | Ankara | Bilgi ve İletişim Teknoloj. | 2018-2019 | 2.000 |  | 1.000 |
| 2018E110450 | E-Devlet Stratejisi Uygulama Programı | Ankara | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 13.650 |  | 6.000 |
| 2018G000760 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 520 |  | 520 |
| **ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **1** | **11.003** |  | **11.003** |
| 2018K120480 | Bor Araştırmaları [178] | Ankara | Proje Desteği, Teknolojik Araş. | 2018-2018 | 11.003 |  | 11.003 |
| **YARGITAY BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **3** | **1.259.371** | **2.832** | **271.993** |
| 2018G000780 | Lojman Onarımı | Ankara | Büyük Onarım | 2018-2018 | 652 |  | 652 |
| 2008K150465 | Hizmet Binası İnşaatı | Ankara | Hizmet Binası (456655 m²) | 2008-2020 | 1.250.000 | 2.832 | 262.622 |
| 2018K150440 | Muhtelif İşler | Ankara | Bina tef., B Onar., Dan., Diğer Güvenlik Yaz., Don. Onar., Kişisel Bilgisayar, T-2 (30 adet),T-5 (3 adet) | 2018-2018 | 8.719 |  | 8.719 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | **2018**  **Yılı Yatırımı** |
| **YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **12.550** | **11.000** | **1.550** |
| 2014K190070 | YTB Bilgi Sistemleri Altyapı Projesi | Ankara | Bilgi ve İlet. Tekno. Etüt-Proje, Müş. | 2014-2018 | 12.500 | 11.000 | 1.500 |
| 2018K190040 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Ona. Mak.-Teç. Tef. | 2018-2018 | 50 |  | 50 |
| **YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI** | | | | | | | |
|  |  | **PROJE SAYISI** |  | **2** | **3.415** |  | **3.415** |
| 2018H030630 | Çeşit Ünitelerin Etüd Projesi | Ankara | Etüt-Proje | 2018-2018 | 517 |  | 517 |
| 2018H035550 | Muhtelif İşler | Ankara | Bak. Onar. Bilgi ve İlet.Teknoloj, Mak.- Teç. | 2018-2018 | 2.898 |  | 2.898 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MÜŞTEREK İLÇELER VE MUHTELİF İLLERE*

*GÖRE DAĞILIMI*

**(Müstakil+Muhtelif İcmal) (BİN TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İLÇELER** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2017 YILI SONUNA**  **KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2018 YILI**  **YATIRIMI** |
| **TOPLAM** | **616** | **63.826.424** | **29.927.448** | **9.105.516** |
| **MÜŞTEREK İLÇELER** | **530** | **33.596.526** | **15.818.166** | **6.229.617** |
| **MUHTELİF İLLER** | **86** | **30.229.898** | **14.109.282** | **2.875.899** |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
|  | |  | **PROJE SAYISI** |  | **86** | **30.229.898** | | **14.109.282** | | **2.875.899** |
| 2014A030020 | | Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi | (2 il) | Bak. Onar. İnş. (47653 m²), Mak.-Teç. Müş./Kont. | 2014-2021 | 390.000 | | 4.277 | | 2.848 |
| 2018B000007 | | Muhtelif İşler | (5 il) | Bak. Onar. Donan. Güven. Yazılımı, Mak.- Teç. Sis. Yazıl. Uyg. Yazıl. | 2018-2018 | 34.436 | |  | | 34.436 |
| 2018B000020 | | Madencilik Altyapı ve İyileştirme | (3 il) | Depo Sahası (8350 m²), Lab. (7000 m²), Şantiye Binası (820 m²) | 2018-2020 | 35.200 | |  | | 14.413 |
| 2018B000012 | | Muhtelif İşler | (2 il) | Mak.-Teç. T-10 (1 adet), T-4 (5 adet), T-5 (1 adet) | 2018-2018 | 62.480 | |  | | 62.480 |
| 2018B000060 | | Madencilik Altyapı ve İyileştirme (KOP) | (3 il) | Bina Bak. Onar. Çevre Düzen. Etüt-Proje, Müş. İnş. | 2018-2018 | 19.400 | |  | | 19.400 |
| 2014B000035 | | TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araş. Proje | (2 il) | Arama Sondajı (10000 m), Etüt-Proje | 2014-2018 | 9.097 | | 4.097 | | 5.000 |
| 2017B000001 | | Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütleri | (4 il) | Arama Sondajı (28000 m) | 2017-2018 | 24.900 | |  | | 24.900 |
| 2018B000030 | | Muhtelif İşler | (4 il) | Çevre Düzen. Donan. İnş. Bak. Onar. İşçi Y.hanesi (2 adet), Mak.-Teçh., Şanti. Bin. (2 adet), T-12 (1 adet), T-7 (1 adet) | 2018-2018 | 59.281 | |  | | 59.281 |
| 2015B000131 | | Batı Karadeniz'de Gaz Hidrat Potansiyeli Köken Oluşum Mekanizması ve Üretimin 3D Modellemesi | (2 il) | Etüt-Proje | 2015-2018 | 33.342 | | 23.590 | | 9.752 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 2014B000129 | | Ağır Petrollerin Mikrodalga Yöntemi Kullanılarak Üretilmesi (GAP) | (2 il) | Fizibilite Etüdü | 2014-2019 | 6.869 | | 4.930 | | 1.000 |
| 2017B000143 | | Denizlerde Yüzeyden Jeokimyasal Prospeksiyon Yöntemini Kullanarak Petrol Aramacılığı | (2 il) | Fizibilite Etüdü, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt | 2017-2019 | 8.154 | | 4.627 | | 100 |
| 2018B000250 | | TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Rezerv Geliş. Projesi-2. Faz | (2 il) | Fizibilite Etüdü | 2018-2020 | 2.940 | |  | | 200 |
| 2018B000144 | | Sondaj Öncesi Aramalar (DAP, DOKAP, GAP) | (17 il) | Akaryakıt ve Yağ, Alet ve Cihaz. Jeofizik Etüt (1293000 ha), (780 km), Jeolojik Etüt (30 adam/ay) | 2018-2018 | 198.888 | |  | | 198.888 |
| 2013C010080 | | Çevre Koruma Amaçlı Projeler (DAP, KOP) | (16 il) | Depo Sahası (20 m²), Etüt-Proje, Müşav. Mak.- Teç. | 2013-2020 | 376.450 | | 29.220 | | 44.649 |
| 2018C070060 | | Muhtelif İşler (DOKAP, GAP) | (8 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknol. Mak.- Teçh. T-9 (1 adet) | 2018-2018 | 23.500 | |  | | 23.500 |
| 2017C110030 | | Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri | (2 il) | Etüt-Proje, Mak. - Teçh. | 2017-2019 | 9.454 | | 2.865 | | 3.550 |
| 2018C110100 | | Muhtelif İşler (KOP) | (2 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti.Tekno. Mak.- Teçh. | 2018-2018 | 11.420 | |  | | 11.420 |
| 2018C190010 | | Muhtelif İşler (KOP) | (3 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti.Teknol. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 15.910 | |  | | 15.910 |
| 2018C220010 | | Muhtelif İşler (KOP) | (3 il) | Bak. Onar. Bilgi ve İleti. Teknolo. Mak.- Teç. | 2018-2018 | 36.000 | |  | | 36.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 2012D000010 | | Nükleer Tesislerin Lisanslanması [29] | (4 il) | Alet ve Cihazlar, Müşav. Özel Geliş.. Yazılım | 2012-2022 | 106.144 | | 11.769 | | 22.993 |
| 2018D000380 | | Muhtelif İşler | (2 il) | Alet ve Cihazlar, Özel Geliştiril. Yazılım, Yayın | 2018-2018 | 14.500 | |  | | 14.500 |
| 2018D000390 | | İdame ve Bakım | (2 il) | Bina Bakım Onar. (3 adet), Donan. Onar. | 2018-2018 | 8.600 | |  | | 8.600 |
| 2018D000440 | | Nükleer ve Radyasyon Alan. Uyg. ve Ar-Ge Projeleri | (2 il) | Alet ve Cihazlar | 2018-2018 | 8.553 | |  | | 8.553 |
| 2016D000400 | | Uzaktan Eğitim Sistemi (Genel Müdürlük ve 4 bölge için) (DAP) | (5 il) | Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2016-2019 | 8.000 | | 1.000 | | 2.000 |
| 1994E010180 | | Esenkent-Eskişehir | (2 il) | Yük. Hızlı Tren Hattı (206 km) | 1994-2010 | 1.848.528 | | 1.848.528 | |  |
| 1994E010180 | | Hızlı Tren Depo Yapımı | (2 il) | Depo Sahası (390.000m2), Müş/Kont. | 2005-2019 | 1.208.855 | | 772.680 | | 15.000 |
| 2007E010120 | | Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (DAP, KOP) | (4 il) | Kont. Müş.Yük. Hızlı Tren Hattı (393 km) | 2007-2019 | 9.749.065 | | 5.268.151 | | 500.000 |
| 2007E010130 | | Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Demiryolu | (5 il) | Kont. Müş. Yük. Stand. Demiryolu (495 km) | 2007-2020 | 5.224.209 | | 1.199.422 | | 500.000 |
| 2010E010070 | | Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya (EA) (DAP, KOP) | (4 il) | Danış. Demiryolu İyileş.Elektrifik. (791 km) | 2010-2018 | 386.644 | | 236.960 | | 149.684 |
| 2010E010070 | | Irmak-Karabük-Zonguldak (E) | (4 il) | Danış. Elektrifik. (415 km), Müş. / Kont. | 2017-2020 | 310.454 | |  | | 11.000 |
| 1975E010110 | | Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu | (4 il) | Çift Hat Demiryolu (45,50 km), Etüt-Proje | 1975-2019 | 1.064.826 | | 809.653 | | 1.520 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 1975E010110 | | Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (I. Kısım) | (4 il) | Çift Hat Demiryolu (12,90 km) | 1976-2019 | 914.098 | | 726.109 | | 1.500 |
| 1975E010110 | | Sincan-Çayırhan Altyapı İnşaatı (III. Kısım) | (4 il) | Çift Hat Demiryolu (32,60 km) | 1976-2019 | 144.523 | | 83.544 | | 10 |
| 1975E010110 | | Etüd Proje İşleri | (4 il) | Etüt-Proje | 2015-2019 | 6.205 | |  | | 10 |
| 2005E030140 | | Hava Liman ve Meydanlarının PAT Sahalarının Yenilenmesi | (14 il) | Altyapı (1270000 m²), Çevre Tel Örgüsü (42000 m), Rehabi. (7062000 m²) | 2005-2021 | 678.758 | | 393.598 | | 192.700 |
| 2008E030070 | | Teknik Blok ve Kule ile Seyrüsefer Sistemleri Altyapıları İnşaatı (DAP) | (2 il) | Üstyapı (15000 m²) | 2008-2020 | 21.935 | |  | | 3.935 |
| 2007E030160 | | Met. Amaç. Eği. ve Danışmanlık Hizmetleri | (3 il) | Müşavirlik/Kontrollük | 2007-2023 | 6.999 | | 2.335 | | 249 |
| 1993E040860 | | Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr.(KOP) | (4 il) | Bölünmüş yol (285km) | 1993-2021 | 742.695 | | 625.547 | | 20.000 |
| 1995E040250 | | Ankara-Kırıkkale Üstyapı (KOP) | (2 il) | BY (78 Km) | 1997-2021 | 496.281 | | 490.325 | | 5.500 |
| 1997E040130 | | BSK Kaplamalı Yolların Yenilenmesi | (6 il) | 1A Standardında Karayolu (142 km), Altgeçit (1000 m),B. Yol (133 km), Kavşak Düzen.i (4 adet) | 1997-2021 | 2.312.218 | | 568.901 | | 35.704 |
| 1997E040750 | | Ankara-Çankırı | (2 il) | 1A standardında karayolu (84 Km), BY (23 Km) | 1997-2021 | 191.383 | | 157.840 | | 20.000 |
| 2000E040120 | | (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.(KOP) | (2 il) | BY (134 Km) | 2000-2021 | 191.532 | | 79.503 | | 10.000 |
| 2005E040300 | | Polatlı-Yunak-Akşehir (KOP) | (2 il) | 1A standardında karayolu (168 Km) | 2005-2021 | 109.840 | | 28.223 | | 10.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 2008E040130 | | Kahramankazan-Kızılcahamam-Gerede | (2 il) | BY (71 Km) | 2008-2021 | 176.614 | | 30.356 | | 10.000 |
| 2013E040780 | | Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu | (2 il) | Karayolu İyileştirme (114 km) | 2013-2021 | 232.960 | | 37.967 | | 30.000 |
| 2013E110050 | | Sayısal Yayıncılık | (3 il) | Etüt-Proje, Müşa. Yayıncılık kulesi | 2013-2021 | 505.945 | | 276.445 | | 161.426 |
| 2018F000380 | | Termal Turizm Altyapı Uygulamaları (KOP) | (6 il) | Proje Desteği | 2018-2018 | 43.000 | |  | | 43.000 |
| 2018K010040 | | Muhtelif Proje İşleri | (2 il) | Etüd-Proje | 2018-2018 | 3.000 | |  | | 3.000 |
| 2017K010040 | | Muhtelif İnşaat Onarım | (3 il) | Bakım Onarım | 2017-2019 | 246.300 | | 56.300 | | 70.000 |
| 2018K010050 | | Muhtelif İşler | (3 il) | Bak. Onar. Mak.-Teçh., Sist. Yazıl, T-11a (3 adet), T-11b (3 adet), T-13 (1 adet), T-14 (1 adet), T-1b (5 adet), T-2 (9 adet), T-21a (2 adet), T-22 (8 adet), T-5 (4 adet), T-9 (2 adet) | 2018-2018 | 108.000 | |  | | 108.000 |
| 2013K010240 | | Muhtelif Hizmet Binası Yapımı (DAP, DOKAP, GAP) | (14 il) | Ek Hiz. Bin. (1695 m²), Hiz. Bin. (9 adet), (77441 m²), Kesin Hes. | 2013-2020 | 143.440 | | 41.234 | | 30.000 |
| 2014K010180 | | Muhtelif İşletme Tesisi Yapımı (D.S.) (DAP, DOKAP) | (9 il) | Etüt-Proje, Gümrük Tes. (5 adet), (29590 m²), Kesin Hes. Saha Betonu (50100 m²) | 2014-2020 | 68.848 | |  | | 19.386 |
| 2018K010340 | | DERBİS Geliştirme ve İdame Projesi | (2 il) | Bak. Onar. Danış. Donan. Özel Gelişt. Yazılım | 2018-2018 | 2.300 | |  | | 2.300 |
| 2018K010490 | | Hizmet Tesisleri | (2 il) | Büy. Onar. Mak.-Teç. Uyg. Proj. | 2018-2018 | 6.800 | |  | | 6.800 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 2018K010530 | | Kesin Hesap Farkı | (2 il) | Kesin Hesap | 2018-2018 | 1.000 | |  | | 1.000 |
| 2016K020090 | | İKAS Sistemi Kurulumu Projesi (DAP, GAP) | (12 il) | Danış., Etüt-Proje, Mak.-Teç. | 2016-2020 | 235.811 | | 22.000 | | 25.000 |
| 2017K150100 | | Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değer. Sist. Geliş.(DOKAP, GAP) [106] | (13 il) | Danışmanlık, Proje Desteği | 2017-2018 | 8.500 | | 600 | | 250 |
| 2016K150140 | | Mahkumlar İçin Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Artırılması (DAP, DOKAP, GAP) [106] | (11 il) | Danışmanlık, Proje Desteği | 2016-2020 | 12.855 | |  | | 390 |
| 2018K150350 | | Kesin Hesap Farkı (DAP, DOKAP, GAP, KOP) | (11 il) | Kesin Hesap | 2018-2018 | 5.000 | |  | | 5.000 |
| 2018K070050 | | Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu (GAP, KOP) | (3 il) | Müşavirlik | 2018-2020 | 3.500 | |  | | 2 |
| 2017K090510 | | Hizmet Binası İnşaatı (DAP, DOKAP, GAP) [144] | (16 il) | Ek Hiz. Bin. (1669 m²), Hiz. Bin. (145382 m²) | 2017-2020 | 188.383 | | 49.489 | | 54.900 |
| 2011K090030 | | Bölge ve Hizmet Binası (DAP, GAP) [149] | (7 il) | Hizmet Binası (64345 m²) | 2011-2020 | 91.077 | | 10.698 | | 46.887 |
| 2017K090710 | | Hizmet Bin. İnş.(DAP, DOKAP) | (9 il) | Hizmet Binası (57678 m²) | 2017-2020 | 98.969 | | 972 | | 23.134 |
| 2011K100190 | | Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) | (7 il) | Danışmanlık | 2011-2019 | 3.049 | | 1.701 | | 425 |
| 2017K100030 | | Özel Çev. Koruma Biyoçeşitl.Araşt.Pro.(KOP) | (7 il) | Danışmanlık | 2017-2020 | 2.300 | | 175 | | 1.000 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 2018K100660 | | Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri | (5 il) | Danışmanlık, Etüt-Proje | 2018-2020 | 4.000 | |  | | 1.800 |
| 2017K100080 | | Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi (DAP, DOKAP) | (6 il) | Danışmanlık | 2017-2019 | 2.430 | | 430 | | 1.450 |
| 2010K110010 | | Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Programı | (4 il) | Proje Desteği | 2010-2022 | 102.000 | | 1.885 | | 1.000 |
| 2015K110530 | | Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi (Model Fabrika) | (2 il) | Danış. Mak.-Teç. Özel Geliş. Yaz. | 2015-2020 | 22.400 | | 7.000 | |  |
| 2017K110800 | | Verimlilik Destek Programı Geliş. Projesi (GAP, KOP) | (6 il) | Donan. Özel Geliş. Yazı, Uyg. Pro. | 2017-2020 | 3.000 | |  | | 1.400 |
| 2009K110040 | | Laboratuvarların Yeniden Yapılandırılması (GAP) | (6 il) | Lab. cihazları | 2009-2018 | 22.823 | | 18.823 | | 4.000 |
| 2018K120080 | | Helikopter Kavramsal Doğrulama Aracı Tas. ve İmal. [167] | (2 il) | Mak.-Teç. Teknolojik Araş. | 2018-2020 | 77.000 | |  | | 4.000 |
| 2018K121900 | | Muhtelif İşler | (2 il) | Donan. İnş. Bak. Ona. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Tef. | 2018-2018 | 2.320 | |  | | 2.320 |
| 2018K120040 | | Etüt Proje İşleri | (2 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 2.330 | |  | | 1.544 |
| 2008K120250 | | SAGE - Delici ve Delme Etkinliği Gel. Alty. (KOP) | (2 il) | Bak. Onar. İnş. (1300 m²), Mak.-Teç. Müş. Teknolojik Araş. | 2008-2018 | 43.038 | | 29.038 | | 14.000 |
| 2016K120750 | | BİLGEM - SGE Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi | (2 il) | Don. Mak.-Teç. Müş. Özel Geliş. Yaz. Teknolojik Araş. | 2016-2020 | 23.069 | | 11.031 | | 2.529 |

*ANKARA İLİ*

*2018 YILI YATIRIMLARININ MUHTELİF İLLERE GÖRE DAĞILIMI*

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Projenin Adı** | | **Yeri** | **Karakteristik** | **Baş-Bit.**  **Tarihi** | **Proje Tutarı** | **2017 Yılı**  **Sonuna**  **Kadar**  **Kümülatif**  **Harcama** | | **2018**  **Yılı Yatırımı** | |
| **MUHTELİF İLLER** | | | | | | | | | | |
| 2018K140040 | | Bina Bakım ve Onarımları (DAP, DOKAP, GAP) | (12 il) | Bina Bak. Ona. (12 daire) | 2018-2018 | 5.200 | |  | | 5.200 |
| 2018K140050 | | Makine Teçhizat Alımları (DAP, DOKAP, KOP) | (11 il) | Alet ve Cihazlar (11 adet) | 2018-2018 | 3.000 | |  | | 3.000 |
| 2016K160130 | | İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme ve Destek Projesi (GAP) | (5 il) | Etüt-Proje, Müş. | 2016-2018 | 1.450 | | 225 | | 1.225 |
| 2018K160250 | | İnsan Kayn. Gel. Op.Prog. Destek Projesi (DOKAP) [185] | (7 il) | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2018 | 27.179 | |  | | 27.179 |
| 2018K160030 | | İst. Eğt. ve Sos. Pol. Sek. Op.Prog. Destek.Proj. (GAP) | (8 il) | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2021 | 115.986 | |  | | 6.000 |
| 2018K160080 | | İşyerinde Psik. Tacizle Müc. Pol. Gel. Prj. (GAP) | (5 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 878 | |  | | 275 |
| 2018K160090 | | Kadın İstihdamının Destek. Yönelik Araştırma Proj. (DAP, GAP, KOP) | (8 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 620 | |  | | 300 |
| 2018K160110 | | Roman Vatan. İstihdamının Des. Projesi (GAP) | (15 il) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 958 | |  | | 300 |
| 2018K170660 | | Aktif Yaşam Merkezleri (DAP, GAP) | (7 il) | Aktif Yaşam Merk. (10 adet) | 2018-2018 | 200.000 | |  | | 14.000 |
| 2013K190020 | | Geri Gönderme Merkezleri (DAP, DOKAP, KOP) | (12 il) | Bina Bak. Onar. Bina Tef. Hizm. Bin. (176.000 m2) | 2013-2020 | 270.000 | | 135.219 | | 41.292 |

***İLÇE BELEDİYELERİN***

***2018 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ***

**(BİN TL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BELEDİYENİN ADI** | **2018 YILI**  **YATIRIM**  **ÖDENEĞİ** | **BELEDİYENİN ADI** | **2018 YILI**  **YATIRIM**  **ÖDENEĞİ** |
| **TOPLAM** | **6.566.053** | **GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **37.775** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **BÜYÜKŞEHİR BEL. BAŞKANLIĞI** | **:** | 4.467,653 | | **ASKİ GENEL MÜD.** | **:** | 1.002.810 | | **EGO GENEL MÜD.** | **:** | 54.390 | | **5.524.853** | **GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **2.256** |
| **HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **3.220** |
| **KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **10.611** |
| **AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **7.856** | **KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BŞK.** | **14.545** |
| **ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **156.690** | **KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **78.360** |
| **AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **2.842** | **KIZILCAHAMAM BELEDİYE BŞK.** | **6.300** |
| **BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **6.539** | **MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **156.805** |
| **BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **11.050** | **NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **9.886** |
| **ÇAMLIDERE BELEDİYE BŞK.LIĞI** | **5.728** | **POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **50.415** |
| **ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **113.029** | **PURSAKLAR BELEDİYE BŞK.LIĞI** | **20.688** |
| **ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **40.125** | **SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **77.783** |
| **ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **7.795** | **Ş.KOÇHİSAR BELEDİYE BŞK.LIĞI** | **12.360** |
| **ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **89.892** | **YENİMAHALLE BELEDİYE BŞK.** | **116.039** |
| **EVREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI** | **2.611** |  |  |